AQUATIS a.s.

Botanická 834/56

602 00  Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:	POD/12339/2018/941/5.3040

Vyřizuje:	Radomír Drochytka, Ing.

Tel.:    		xxx

E-mail:    	drochytka@pod.cz

Datum:   	13.8.2018

Objednávka ev. č. OVs2918/0451 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, km 0,000 – 3,633 – 1.ETAPA“

Na základě nabídky ze dne 18.7.2018, objednáváme u Vás  zpracování níže uvedené projektové dokumentace pro stavbu „Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, km 0,000 – 3,633 – 1.ETAPA“.

Specifikace prací:

1. Úprava dokumentace Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto, km 0,000-3.633 z ledna 2018, která bude zahrnovat SO 01, SO 02 a  zkrácení SO 03 na úsek km 1, 513 00 - 1,881 00.

Zbývající část SO 03 km 1,881 – 2,644 a SO 04 se v 1. Etapě prací nebude realizovat.

2. Úpravy všech ostatních částí zadávací dokumentace souvisejících se zkrácením staničení SO 03 a vypuštěním navazujícího objektu SO 04.

Změny se týkají všech textových i výkresových příloh dokumentace pro provádění stavby, technických podmínek, návrhu harmonogramu prací, plánu BOZP, návrhu havarijního a povodňového plánu.

3. Související úpravy výkazu výměr a ocenění prací.

DPS bude předána v 6-ti vyhotoveních a 1x ve formě dat na CD

Termín odevzdání: do 31.8.2018

Cena díla: 86 700,-Kč bez DPH

Uvedená částka obsahuje veškeré náklady k zajištění činnosti (vč. kancelářských potřeb, cestovních náhrad apod.). Součástí ceny prací jsou i náklady na reprografické práce.

Termín splatnosti faktury vystavené po provedení a předání  díla bez vad a nedodělků, potvrzené předávacím protokolem je do 21 dnů od její prokazatelného doručení objednateli.

Záruka:

Na toto dílo poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců

Sankce:

V případě prodlení zhotovitele s předáním díla do termínu uvedeném v této objednávce, zaplatí zhotovitel  objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Další ujednání:

Při plnění této objednávky se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné zákony a vyhlášky, všeobecné právní předpisy a pokyny objednatele.

Ostatní ujednání:

Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této objednávky Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato objednávka může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit objednávku v otevřeném a čitelném formátu.

Povodí Odry, státní podnik považuje ze skutečností uvedených v této objednávce za své obchodní tajemství údaje týkající se identifikace smluvních stran a údaj o ceně. Tyto údaje nebudou zveřejněny v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že tuto objednávku/smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této povinnosti uveřejní objednávku/smlouvu druhá smluvní strana.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 	Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní: 	Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Ing. Radomír Drochytka, investiční referent

Telefon: 	596 657 111

IČ: 	70890021

DIČ: 	CZ70890021

Bankovní spojení: 	KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Plátce DPH: 	ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Identifikační údaje zhotovitele:

AQUATIS a.s.

Botanická 834/56, 602 00  Brno, okr. Brno - město

Statutární zástupce:	xxx

Osoba oprávněná k podpisu:	xxx

Zástupce pro věci smluvní::	xxx

Zástupce pro věci technické :	xxx

xxx

Telefon: 	xxx

IČ:                            46 34 75 26

DIČ:                         CZ46347526

Bankovní spojení      UniCredit Bank, č.ú. 2026637033/2700

Plátce DPH:              ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 775

Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.,

Investiční ředitel

Co: 	OOK – p. Vaverková

Potvrzení zhotovitele o přijetí a akceptaci objednávky:

(prosíme o vrácení jednoho potvrzeného výtisku zpět na naši adresu)

Potvrzení převzetí objednávky:

Datum:   20.8.2018

Jméno:   .......................................

Podpis:   .....................................