Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: 54/70843538/2018

- Smluvní strany

- Objednavatel	:		Základní škola a Dětský domov Sedlec-Prčice

Přestavlky 1, příspěvková organizace

Mgr. Hana Fárová

IČ 70843538

- Zhotovitel:			Matěj Ferjenčík

Rozýnova 1985/2

169 00 Praha 6, Břevnov

Profesionální aforistika

IČ 71969870

- Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je ošetření 45  ks stromů a výsadba 5 nových v areálu ZŠ a DD Přestavlky v hodnotě  88 850,-- Kč.

- Provedení díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v termínu od 16.8. do 31.10.2018. Cílem ošetření je zajištění provozní bezpečnosti stávajících stromů v jižní části parku. S provedením ošetření budou vykáceny náletové dřeviny a nevhodné výsadby.Skupiny stromů budou doplněny novou výsadbou. Veškeré práce budou provedeny dle požadavku NPÚ  Praha – rozhodnutí MěÚ Sedlčany, odbor památkové péče. Ošetření dřevin bude provedeno v srpnu 2018, výsadba v říjnu.

- Odměna za dílo

Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednavatele. Celková cena je dohodnuta ve výši 88 850,-- Kč včetně DPH. Cena je konečná, nelze ji překročit. Placení probíhá na základě faktury zaslané zhotovitelem. Splatnost faktury je 14 dní.

- Předání a vady díla

Dílo bude považováno za ukončené předáním všech součástí díla uvedených v čl. II. této smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a potvrzené oběma smluvními stranami. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, v z nichž 1 x obdrží zhotovitel a 1 x objednavatel. Stává se platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Přestavlkách dne 16.8.2018

……………………..							…………………

zhotovitel									objednavatel