D O D A T E K   Č. 1   K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O

uzavřený podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:

- Smluvní strany

- Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: 					Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:						00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Rys, MBA, starosta města

- ve věcech technických:	xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník oddělení investic a dotací

bankovní spojení:				xxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxxxx, xxxxxx/xxxx

telefon / fax:					+420 554 706 111

e-mail:						posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

- Zhotovitel:

Obchodní centrum SAN s.r.o.

se sídlem:	Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk

IČ / DIČ:                                        02241943 / CZ02241943

Oprávněný zástupce:	Bc. Alexandra Vymazalová, jednatelka společnosti

Zástupci ve věcech:

- technických:	xxxxx xxxxx, stavbyvedoucí

- smluvních:	xxxxx xxxxxxx, ředitel společnosti

- hlavní stavbyvedoucí:	xxxx xxxxxx

registrace:					Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 57501.

Bankovní spojení:	xxxxxx xxxxx xxxx, x.x., č. ú.: xxxxxxxxx/xxxx

telefon / fax:					+420 583 222 107

e-mail:						sumperk@ocsan.cz

takto:

- Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je úprava termínů realizace díla - stavby s názvem „Stavební úpravy WC 1. a 2. NP divadla, Bruntál“:

Text čl. VI. Termíny realizace Smlouvy o dílo ze dne 26. 1. 2018 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- termín předání a převzetí staveniště do: 5-ti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, nejpozději však do 20. 6. 2018.

- termín zahájení prací: dnem písemného předání a převzetí staveniště (tzn. po stvrzení Zápisu o předání a převzetí staveniště smluvními stranami).

- termín dokončení stavebních prací a předání předmětu díla: do 10. 9. 2018

- Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 10-ti pracovních dnů ode dne dokončení a předání předmětu díla.

- Ostatní podmínky

- Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Bruntále, dne:  27. 8. 2018	V Šumperku, dne:  24. 8. 2018

Objednatel:	Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA 										Bc. Alexandra Vymazalová

starosta města Bruntál									jednatelka společnosti