Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

SM/0697/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek

koordinátor BOZP pro realizaci:	             Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

zastoupen:		Miroslavem Šilhánem, jednatelem společnosti

sídlo:		Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			251 95 379

DIČ: 		xxxx

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu  v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8896

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miroslav Šilhán, jednatel

ve věcech technických:			xxx

ve věcech realizace a předání díla: 	xxx

stavbyvedoucí:				xxx 									ČKAIT: xxx

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0697/2017 uzavřené dne

16. 6. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce kanalizací sídliště Pod Kasárny“

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 19.331.195,59Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 3 snižuje o celkovou částku 1.082.306,72Kč bez DPH z důvodu redukce rozsahu stavby specifikované ve změnových listech č. 5 a 6, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje práce prováděné nad rámec rozsahu stavby – tyto práce jsou uvedené ve změnových listech č. 5 a 6 v celkové výši 1.069.633,58Kč bez DPH. Jedná se především o provádění nepředpokládaných výškových úprav litinových poklopů a jejich rámů, dále zřízení vpustí navíc a změny v rozsahu a řešení provizorní opravy povrchů vozovky.

Částka dále představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 5 a 6 v celkové výši 2.151.940,30 Kč bez DPH. Tyto neprovedené práce (méněpráce) jsou v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			18 248 888,87	Kč

DPH 21%				  3 832 266,66	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		22 081 155,53	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

# Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změn.

# Článek III.

- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou Dodatku č. 3 je změnový list stavby č. 5 a 6

- Znění tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č. 778/25R/2018 ze dne 22. 8. 2018.

V Jindřichově Hradci dne  28.8.2018		V Jindřichově Hradci dne  28.8.2018

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					      za objednatele:

Miroslav Šilhán, jednatel společnosti 		Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

vz. Ing. Bohumil Komínek

| ZMĚNOVÝ LIST č.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -193 976,38 |
| objednatel: | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zhotovitel: | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CENA DLE SOD |  | SKUTEČNOST |  | ZMĚNA - skutečnost |  | ROZDÍL PŘÍPOČET |  | ROZDÍL ODPOČET |  | poznámka / CENA CELKEM |
| Poř.č. | Text | MJ |  |  |  | Množství | Jedn.cena | Celkem | geodet | z toho EON | počet MJ bez EON | cena celkem | počet MJ | cena celkem | počet MJ | cena celkem | + PŘÍPOČET// - ODPOČET |
|  | Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  | Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P05 | STOKY B-1 a H-1 - spád komunikace do střechy |  | SO01 | SO 03 |  | CELKEM |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B-1 stoka | H-1- stoka |  | VV k SOD |  |  | geodet | z toho EON |  |  |  | 329 184,00 |  | -362 801,17 | -33 617,17 |
| 1 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 290,74 | 320,43 |  | 611,17 | 44,50 | 27 197,07 | 800,000 | 216,00 | 584,00 | 25 988,00 | 0,00 | 0,00 | -27,17 | -1 209,07 |  |
| 2 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 334,70 | 369,15 |  | 703,85 | 32,50 | 22 875,13 | 800,000 | 144,00 | 656,00 | 21 320,00 | 0,00 | 0,00 | -47,85 | -1 555,13 |  |
| 26 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 |  |  |  | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 120,000 |  | 120,00 | 7 680,00 | 120,00 | 7 680,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 581,48 | 640,86 |  | 1222,34 | 125,00 | 152 792,50 | 800,000 | 108,00 | 692,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | -530,34 | -66 292,50 |  |
| 35 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm | m2 | 334,70 | 369,15 |  | 703,85 | 178,00 | 125 285,30 | 0,000 | 144,00 | -144,00 | -25 632,00 | 0,00 | 0,00 | -847,85 | -150 917,30 |  |
| 36 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm | m2 | 334,70 | 369,15 |  | 703,85 | 155,00 | 109 096,75 | 0,000 | 216,00 | -216,00 | -33 480,00 | 0,00 | 0,00 | -919,85 | -142 576,75 |  |
| 37 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 334,70 | 369,15 |  | 703,85 | 10,50 | 7 390,43 | 800,000 | 120,00 | 680,00 | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | -23,85 | -250,42 |  |
| N01 | podkladní vrstva asf. recyklátem po zhutnění tl. 50mm - pokládka finišerem / příčný řez do střechy + vyrovnávky | m2 |  |  |  | 0,00 | 37,40 | 0,00 | 800,000 |  | 800,00 | 29 920,00 | 800,00 | 29 920,00 | 0,00 | 0,00 | URS 564911411 á 27,50 Kč * index 1,36 |
| N02 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 0,00 | 364,48 | 0,00 | 800,000 |  | 800,00 | 291 584,00 | 800,00 | 291 584,00 | 0,00 | 0,00 | URS 577144221 á 268,-Kč * index 1,36 |
|  | CELKEM |  |  |  |  |  |  | 444 637,17 |  |  |  | 411 020,00 |  | 329 184,00 |  | -362 801,17 |  |
| P06 | STOKY B-1-1 a H-1-1 - spád komunikace do střechy |  | SO01 | SO 03 |  | CELKEM |  |  | 600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B-1 -1 stoka | H-1-1 - stoka | voda B | VV k SOD |  |  | geodet | z toho EON |  |  |  | 251 542,10 |  | -247 368,85 | 4 173,25 |
| .1/2 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 183,23 | 264,66 | 61,10 | 508,99 | 44,50 | 22 650,06 | 600,000 |  | 600,00 | 26 700,00 | 91,01 | 4 049,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| .2/3 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 210,65 | 304,80 | 70,50 | 585,95 | 32,50 | 19 043,38 | 600,000 |  | 600,00 | 19 500,00 | 14,05 | 456,62 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 |  |  |  | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 90,000 |  | 90,00 | 5 760,00 | 90,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34/35/30 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 366,46 | 529,32 | 122,20 | 1017,98 | 125,00 | 127 247,50 | 600,000 |  | 600,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | -417,98 | -52 247,50 |  |
| 35/36/31 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm | m2 | 210,65 | 304,80 | 70,50 | 585,95 | 178,00 | 104 299,10 | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -585,95 | -104 299,10 |  |
| 36/37/32 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm/ dle PD tl 40mm | m2 | 210,65 | 304,80 | 70,50 | 585,95 | 155,00 | 90 822,25 | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -585,95 | -90 822,25 |  |
| 37/38/33 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 210,65 | 304,80 | 70,50 | 585,95 | 10,50 | 6 152,48 | 600,000 |  | 600,00 | 6 300,00 | 14,05 | 147,53 | 0,00 | 0,00 |  |
| N01 | podkladní vrstva asf. recyklátem po zhutnění tl. 50mm - pokládka finišerem / příčný řez do střechy + vyrovnávky | m2 |  |  |  | 0,00 | 37,40 | 0,00 | 600,000 |  | 600,00 | 22 440,00 | 600,00 | 22 440,00 | 0,00 | 0,00 | URS 564911411 á 27,50 Kč * index 1,36 |
| N02 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 0,00 | 364,48 | 0,00 | 600,000 |  | 600,00 | 218 688,00 | 600,00 | 218 688,00 | 0,00 | 0,00 | URS 577144221 á 268,-Kč * index 1,36 |
|  | CELKEM |  |  |  |  |  |  | 370 214,76 |  |  |  | 374 388,00 |  | 251 542,10 |  | -247 368,85 |  |
| P07 | ČÁST STOK B, H + přeložka vodovodu A (jednostranný spád) … úsek 30M |  | SO01 | SO 03 | A | CELKEM |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B - stoka 30m | H - stoka 30m | přel. voda | VV k SOD |  |  | geodet | z toho EON |  |  |  | 0,00 |  | -101 196,52 | -101 196,52 |
| 2 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 100,75 | 118,20 | 35,10 | 254,05 | 44,50 | 11 305,23 | 150,000 |  | 150,00 | 6 675,00 | 0,00 | 0,00 | -104,05 | -4 630,23 |  |
| 3 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 116,25 | 136,00 | 40,50 | 292,75 | 32,50 | 9 514,38 | 150,000 |  | 150,00 | 4 875,00 | 0,00 | 0,00 | -142,75 | -4 639,38 |  |
| 35 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 201,50 | 231,40 | 70,20 | 503,10 | 125,00 | 62 887,54 | 300,000 |  | 300,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | -203,10 | -25 387,54 |  |
| 36 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm | m2 | 144,64 | 158,57 | 40,50 | 343,71 | 178,00 | 61 180,38 | 150,000 |  | 150,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | -193,71 | -34 480,38 |  |
| 37 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm | m2 | 144,64 | 158,57 | 40,50 | 343,71 | 155,00 | 53 275,05 | 150,000 |  | 150,00 | 23 250,00 | 0,00 | 0,00 | -193,71 | -30 025,05 |  |
| 38 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 144,64 | 158,57 | 40,50 | 343,71 | 10,50 | 3 608,96 | 150,000 |  | 150,00 | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 | -193,71 | -2 033,96 |  |
|  | CELKEM |  |  |  |  |  |  | 201 771,52 |  |  |  | 100 575,00 |  | 0,00 |  | -101 196,52 |  |
| P08 | STOKY A-2, G-2, přeložka vodovodu (jednostranný spád SA4-SA13, částečně střecha SA13-SA15) |  | SO01 | SO03 | C | CELKEM |  |  | 1 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stoka A2 | stoka G-2 | přel. voda | VV k SOD |  |  | geodet | z toho EON |  |  |  | 36 225,00 |  | -405 249,83 | -369 024,83 |
| 2 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 460,86 | 465,59 | 536,00 | 1462,45 | 44,50 | 65 079,03 | 1 210,0 | 343,80 | 866,20 | 38 545,90 | 0,00 | 0,00 | -596,25 | -26 533,13 |  |
| 3 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 530,80 | 536,45 | 649,60 | 1716,85 | 32,50 | 55 797,63 | 1 210,00 | 229,20 | 980,80 | 31 876,00 | 0,00 | 0,00 | -736,05 | -23 921,63 |  |
| 35 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 921,72 | 931,18 | 1072,00 | 2924,90 | 125,00 | 365 612,50 | 2 420,00 | 171,90 | 2 248,10 | 281 012,50 | 0,00 | 0,00 | -676,80 | -84 600,00 |  |
| N4 | Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm | m2 |  |  |  |  | 289,80 |  |  |  | 125,00 | 36 225,00 | 125,00 | 36 225,00 | 0,00 | 0,00 | URS 565131111 á 230,-Kč * index 1,26 |
| 36 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm | m2 | 530,80 | 536,45 | 649,60 | 1716,85 | 178,00 | 305 599,30 | 1 210,00 | 229,20 | 980,80 | 174 582,40 | 0,00 | 0,00 | -736,05 | -131 016,90 |  |
| 37 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm | m2 | 530,80 | 536,45 | 649,60 | 1716,85 | 155,00 | 266 111,75 | 1 210,00 | 343,80 | 866,20 | 134 261,00 | 0,00 | 0,00 | -850,65 | -131 850,75 |  |
| 38 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 530,80 | 536,45 | 649,60 | 1716,85 | 10,50 | 18 026,93 | 1 210,00 | 191,00 | 1 019,00 | 10 699,50 | 0,00 | 0,00 | -697,85 | -7 327,43 |  |
|  | CELKEM |  |  |  |  |  |  | 1 076 227,13 |  |  |  | 707 202,30 |  | 36 225,00 |  | -405 249,83 |  |
| P09 | STOKA C (částečně jednostranný spád SC1-SC3, částečně střecha SC3-SC6) |  | SO02 |  |  | CELKEM |  |  | 1 294,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jednotná |  |  | VV k SOD |  |  | geodet | z toho EON |  |  |  | 305 688,89 |  | 0,00 | 305 688,89 |
| N3 | Frézování živičného krytu tl 40 mm vč. naložení na dop. prostředek |  |  |  |  |  | 168,84 |  | 380,00 |  | 380,00 | 64 159,20 | 380,00 | 64 159,20 | 0,00 | 0,00 | URS 113154112 á 134,-Kč * index 1,26 |
| 2 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 606,15 |  |  | 606,15 | 44,50 | 26 973,68 | 914,00 | 235,80 | 678,20 | 30 179,90 | 72,05 | 3 206,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 757,79 |  |  | 757,79 | 32,50 | 24 628,18 | 1 294,00 | 157,20 | 1 136,80 | 36 946,00 | 379,01 | 12 317,83 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 1212,30 |  |  | 1212,30 | 125,00 | 151 537,50 | 1 828,00 | 117,90 | 1 710,10 | 213 762,50 | 497,80 | 62 225,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| N4 | Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm | m2 |  |  |  |  | 289,80 |  |  |  | 157,00 | 45 498,60 | 157,00 | 45 498,60 | 0,00 | 0,00 | URS 565131111 á 230,-Kč * index 1,26 |
| 36 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm | m2 | 757,79 |  |  | 757,79 | 178,00 | 134 886,62 | 1 294,00 | 157,20 | 1 136,80 | 202 350,40 | 379,01 | 67 463,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm | m2 | 757,79 |  |  | 757,79 | 155,00 | 117 457,45 | 1 294,00 | 235,80 | 1 058,20 | 164 021,00 | 300,41 | 46 563,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 757,79 |  |  | 757,79 | 10,50 | 7 956,80 | 1 294,00 | 131,00 | 1 163,00 | 12 211,50 | 405,21 | 4 254,71 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | CELKEM |  |  |  |  |  |  | 463 440,22 |  |  |  | 769 129,10 |  | 305 688,89 |  | 0,00 |  |
|  | CELKEM povrchy II. etapa rok 2018 |  |  |  |  |  |  | 2 556 290,78 |  |  |  | 2 362 314,40 |  | 922 639,98 |  | -1 116 616,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -193 976,38 |  |

| Změnový list ZL 06 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| objednatel: | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| zhotovitel: | JNDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CENA DLE SOD | x | CENA ZMĚNY v Kč bez DPH |  |
| Poř.č. | Text | MJ | Jedn.cena |  |  |  |
|  | Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec |  |  | změna MJ // + ODPOČET // - PŘÍPOČET | "- ODPOČET | " + PŘÍPOČET |
|  | SO 01 - Splašková kanalizace |  |  |  |  |  |
|  | A - stoka |  |  |  |  |  |
|  | Zemní práce |  |  |  |  |  |
|  | Zakládání |  |  |  |  |  |
| 29 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm | m | 12,50 | -170,000 | -2 125,00 |  |
| 31 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 578,00 | -9,350 | -5 404,30 |  |
|  | vybourání vodoměrné šachty - strojní a ruční | m3 | 2368,00 | 4,800 |  | 11 366,40 |
| 80 | Výšková úprava / Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg | kus | 250,00 | 24,000 |  | 6 000,00 |
| 55 | Výšková úprava / PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ | kus | 111,00 | 24,000 |  | 2 664,00 |
| 63 | Výšková úprava / Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 460,00 | 24,000 |  | 11 040,00 |
|  | Vodorovné konstrukce |  |  | 0,000 |  |  |
| 51 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 24,50 | -105,900 | -2 594,55 |  |
| 52 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 850,00 | -3,000 | -2 550,00 |  |
| 53 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 44,50 | -169,700 | -7 551,65 |  |
| 73 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 12,50 | -305,000 | -3 812,50 |  |
|  | A-1 - stoka |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Zakládání |  |  |  | 0,00 |  |
| 29 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm | m | 12,50 | -133,000 | -1 662,50 |  |
|  | Trubní vedení |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 49 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 24,50 | -7,600 | -186,20 |  |
| 50 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 850,00 | -2,000 | -1 700,00 |  |
| 51 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 44,50 | -130,800 | -5 820,60 |  |
|  | A-2 - stoka |  |  |  |  |  |
|  | Zemní práce |  |  |  |  |  |
| 4 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 46,50 | -22,380 | -1 040,67 |  |
|  | Komunikace pozemní |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 39 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 248,00 | -11,250 | -2 790,00 |  |
|  | Trubní vedení |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 49 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 24,50 | -158,600 | -3 885,70 |  |
| 50 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 850,00 | -3,000 | -2 550,00 |  |
| 51 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 44,50 | -189,700 | -8 441,65 |  |
| 69 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 12,50 | -275,000 | -3 437,50 |  |
|  | B - stoka |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Zemní práce |  |  |  | 0,00 |  |
| 4 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 46,50 | -11,700 | -544,05 |  |
| 7 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 123,00 | -33,000 | -4 059,00 |  |
| 8 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 196,00 | -93,155 | -18 258,38 |  |
| 9 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 19,50 | -93,155 | -1 816,52 |  |
| 10 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 196,00 | -93,155 | -18 258,38 |  |
| 11 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 19,50 | -93,155 | -1 816,52 |  |
| 12 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 226,00 | -15,719 | -3 552,49 |  |
| 13 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 19,50 | -15,719 | -306,52 |  |
| 14 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 226,00 | -15,719 | -3 552,49 |  |
| 15 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 19,50 | -15,719 | -306,52 |  |
| 16 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 3,00 | -236,129 | -708,39 |  |
| 17 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 1,50 | -236,129 | -354,19 |  |
| 18 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 2,00 | -59,633 | -119,27 |  |
| 19 | Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 1,00 | -59,633 | -59,63 |  |
| 20 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 1,00 | -14,375 | -14,38 |  |
| 21 | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m | m3 | 0,50 | -14,375 | -7,19 |  |
| 22 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 25,00 | -125,684 | -3 142,10 |  |
| 23 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m | m3 | 65,00 | -71,625 | -4 655,59 |  |
| 24 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 20,00 | -71,625 | -1 432,49 |  |
| 25 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 13,50 | -71,625 | -966,93 |  |
| 26 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 20,00 | -143,239 | -2 864,78 |  |
| 27 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 64,00 | -152,345 | -9 750,05 |  |
| 28 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 82,00 | -51,288 | -4 205,58 |  |
| 29 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t | 185,00 | -102,575 | -18 976,38 |  |
|  | Zakládání |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 30 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm | m | 12,50 | -195,000 | -2 437,50 |  |
|  | vybourání vodoměrné šachty - strojní a ruční | m3 | 2368,00 | 2,400 |  | 5 683,20 |
|  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 31 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 40,00 | -62,500 | -2 500,00 |  |
|  | Vodorovné konstrukce |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 32 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 578,00 | -8,525 | -4 927,45 |  |
| 33 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 524,00 | -1,250 | -655,00 |  |
| 34 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10 | m3 | 2250,00 | -1,250 | -2 812,50 |  |
|  | Komunikace pozemní |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 39 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 248,00 | -1,575 | -390,60 |  |
|  | Trubní vedení |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 40 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300 | kus | 1545,00 | -3,000 | -4 635,00 |  |
| 41 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 | m | 225,00 | -15,000 | -3 375,00 |  |
| 42 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F | m | 400,00 | -15,000 | -6 000,00 |  |
| 43 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 | m | 460,00 | -62,500 | -28 750,00 |  |
| 44 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240 | m | 1370,00 | -62,500 | -85 625,00 |  |
| 45 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150 | kus | 257,00 | -10,000 | -2 570,00 |  |
| 46 | koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F | kus | 306,00 | -10,000 | -3 060,00 |  |
| 47 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300 | kus | 566,00 | -3,000 | -1 698,00 |  |
| 48 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 2344,00 | -3,000 | -7 032,00 |  |
| 49 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300 | kus | 416,00 | -3,000 | -1 248,00 |  |
| 50 | vložka kameninová glazovaná šachtová DN300mm spojovací systém F, tř.160 | kus | 1297,00 | -3,000 | -3 891,00 |  |
| 51 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 24,50 | -70,200 | -1 719,90 |  |
| 52 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 850,00 | -3,000 | -2 550,00 |  |
| 53 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 44,50 | -191,400 | -8 517,30 |  |
| 54 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 4540,00 | -2,000 | -9 080,00 |  |
| 55 | dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm | kus | 4546,00 | -2,000 | -9 092,00 |  |
| 56 | konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 930,00 | -2,000 | -1 860,00 |  |
| 57 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm | kus | 472,00 | -2,000 | -944,00 |  |
| 58 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | kus | 730,00 | -2,000 | -1 460,00 |  |
| 59 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm | kus | 1200,00 | -1,000 | -1 200,00 |  |
| 60 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x8 cm | kus | 221,00 | -1,000 | -221,00 |  |
| 61 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm | kus | 245,00 | -2,000 | -490,00 |  |
| 62 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x6 cm | kus | 192,00 | -2,000 | -384,00 |  |
| 63 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 4 cm | kus | 156,00 | 0,000 | 0,00 |  |
| 64 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 155,00 | -4,000 | -620,00 |  |
| 65 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg | kus | 592,00 | -2,000 | -1 184,00 |  |
| 66 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, bez ventilace | kus | 2128,00 | -2,000 | -4 256,00 |  |
| 67 | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg | kus | 250,00 | -2,000 | -500,00 |  |
| 68 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 6,50 | -97,120 | -631,28 |  |
| 69 | Vyplnění stávajícího nefunkčního potrubí popílkem DN 300 | m | 120,00 | -2,520 | -302,40 |  |
| 80 | Výšková úprava / Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg | kus | 250,00 | 13,000 |  | 3 250,00 |
| 55 | Výšková úprava / PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ | kus | 111,00 | 13,000 |  | 1 443,00 |
| 63 | Výšková úprava / Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 460,00 | 13,000 |  | 5 980,00 |
|  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 70 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 175,00 | -12,600 | -2 205,00 |  |
| 71 | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm | kus | 106,00 | -2,500 | -265,00 |  |
| 72 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 2650,00 | -0,760 | -2 014,00 |  |
| 73 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 12,50 | -100,000 | -1 250,00 |  |
| 74 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 64,00 | -77,500 | -4 960,00 |  |
| 75 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm | m | 95,00 | -62,500 | -5 937,50 |  |
| 76 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 45,00 | -11,000 | -495,00 |  |
| 77 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | m2 | 52,50 | -1,610 | -84,53 |  |
| 78 | Demontáž a likvidace stávajících šachet | kus | 450,00 | -2,000 | -900,00 |  |
|  | Přesun sutě |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 79 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem | t | 60,00 | -6,605 | -396,30 |  |
| 80 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 25,50 | -63,823 | -1 627,49 |  |
| 81 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 5,50 | -435,788 | -2 396,83 |  |
| 82 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 20,00 | -63,823 | -1 276,46 |  |
| 83 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 60,00 | -0,348 | -20,88 |  |
| 84 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | t | 60,00 | -24,427 | -1 465,63 |  |
| 85 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva | t | 20,00 | -40,761 | -815,22 |  |
|  | Přesun hmot |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 86 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 26,00 | -174,602 | -4 539,65 |  |
|  | B-1 - stoka |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Zemní práce |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 7 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 196,00 | -9,719 | -1 904,83 |  |
| 8 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 19,50 | -9,719 | -189,51 |  |
| 9 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 196,00 | -9,719 | -1 904,83 |  |
| 10 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 19,50 | -9,719 | -189,51 |  |
| 15 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 3,00 | -35,340 | -106,02 |  |
| 16 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 1,50 | -35,340 | -53,01 |  |
| 21 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 25,00 | -9,571 | -239,29 |  |
| 22 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m | m3 | 65,00 | -7,672 | -498,68 |  |
| 23 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 20,00 | -7,672 | -153,44 |  |
| 24 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 13,50 | -7,672 | -103,57 |  |
| 25 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 20,00 | -15,544 | -310,88 |  |
| 26 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 64,00 | -15,271 | -977,34 |  |
| 27 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 82,00 | -6,649 | -545,26 |  |
| 28 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t | 185,00 | -13,299 | -2 460,32 |  |
|  | Zakládání |  |  | 0,000 |  |  |
| 29 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm | m | 12,50 | -120,800 | -1 510,00 |  |
|  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0,000 |  |  |
| 30 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 40,00 | -9,300 | -372,00 |  |
|  | Vodorovné konstrukce |  |  | 0,000 |  |  |
| 31 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 578,00 | -1,023 | -591,29 |  |
|  | Trubní vedení |  |  | 0,000 |  |  |
| 41 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 | m | 460,00 | -9,300 | -4 278,00 |  |
| 42 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240 | m | 1370,00 | -9,300 | -12 741,00 |  |
| 49 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 24,50 | -94,800 | -2 322,60 |  |
| 50 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 850,00 | -3,000 | -2 550,00 |  |
| 51 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 44,50 | -120,800 | -5 375,60 |  |
| 66 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 6,50 | -219,800 | -1 428,70 |  |
| 80 | Výšková úprava / Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg | kus | 250,00 | 14,000 |  | 3 500,00 |
| 55 | Výšková úprava / PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ | kus | 111,00 | 14,000 |  | 1 554,00 |
| 63 | Výšková úprava / Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 460,00 | 14,000 |  | 6 440,00 |
|  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 70 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 12,50 | -228,000 | -2 850,00 |  |
| 71 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 64,00 | -9,300 | -595,20 |  |
| 72 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm | m | 95,00 | -9,300 | -883,50 |  |
|  | Přesun sutě |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 75 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem | t | 60,00 | -1,550 | -93,00 |  |
| 76 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 25,50 | -1,550 | -39,53 |  |
| 77 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 5,50 | -9,300 | -51,15 |  |
| 78 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 20,00 | -1,550 | -31,00 |  |
|  | Přesun hmot |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 82 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 26,00 | -15,000 | -390,00 |  |
|  | B-1-1 - stoka |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Zemní práce |  |  | 0,000 |  |  |
| 29 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm | m | 12,50 | -112,100 | -1 401,25 |  |
| 80 | Výšková úprava / Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg | kus | 250,00 | 7,000 |  | 1 750,00 |
| 55 | Výšková úprava / PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ | kus | 111,00 | 7,000 |  | 777,00 |
| 63 | Výšková úprava / Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 460,00 | 7,000 |  | 3 220,00 |
|  | Trubní vedení |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 49 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 24,50 | -25,000 | -612,50 |  |
| 50 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 850,00 | -2,000 | -1 700,00 |  |
| 51 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 44,50 | -112,100 | -4 988,45 |  |
| 65 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 6,50 | -137,100 | -891,15 |  |
| 69 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 12,50 | -149,000 | -1 862,50 |  |
|  | SO 02 - Jednotná kanalizace |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Zemní práce |  |  | 0,000 |  |  |
| 4 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 46,50 | -36,000 | -1 674,00 |  |
|  | Zakládání |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 32 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm | m | 12,50 | -243,100 | -3 038,75 |  |
| 80 | Výšková úprava / Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg | kus | 250,00 | 10,000 |  | 2 500,00 |
| 55 | Výšková úprava / PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ | kus | 111,00 | 10,000 |  | 1 110,00 |
| 63 | Výšková úprava / Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 460,00 | 10,000 |  | 4 600,00 |
|  | osazení kontrolní šachty DN 250a propojení se stávající kanalizací | kus | 6650,00 | 1,000 |  | 6 650,00 |
|  | uloýení NN kabelu do korýtek | m | 560,00 | 12,000 |  | 6 720,00 |
|  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 33 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 40,00 | -8,000 | -320,00 |  |
|  | Komunikace pozemní |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 41 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 248,00 | -11,250 | -2 790,00 |  |
|  | Trubní vedení |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 45 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 | m | 460,00 | -8,000 | -3 680,00 |  |
| 46 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240 | m | 1370,00 | -8,000 | -10 960,00 |  |
| 66 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 24,50 | -115,700 | -2 834,65 |  |
| 67 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 850,00 | -2,000 | -1 700,00 |  |
| 68 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 44,50 | -142,600 | -6 345,70 |  |
| 69 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 | m | 66,00 | -100,500 | -6 633,00 |  |
| 70 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 | kus | 850,00 | -2,000 | -1 700,00 |  |
| 92 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 6,50 | -8,000 | -52,00 |  |
|  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 94 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 175,00 | -36,000 | -6 300,00 |  |
| 96 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 2650,00 | -3,600 | -9 540,00 |  |
| 100 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 45,00 | -36,000 | -1 620,00 |  |
|  | SO 03 - Dešťová kanalizace |  |  | 0,00 |  |  |
|  | G - stoka |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Trubní vedení |  |  | 0,000 |  |  |
| 56 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 24,50 | -114,700 | -2 810,15 |  |
| 57 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 | kus | 850,00 | -4,000 | -3 400,00 |  |
| 58 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 | m | 66,00 | -170,100 | -11 226,60 |  |
|  | G-1 - stoka |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Trubní vedení |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 58 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 24,50 | -6,200 | -151,90 |  |
| 59 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 | m | 66,00 | -132,600 | -8 751,60 |  |
| 60 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 | kus | 850,00 | -3,000 | -2 550,00 |  |
| 85 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 12,50 | -166,000 | -2 075,00 |  |
|  | G-1-1 - stoka |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Trubní vedení |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 45 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 24,50 | -6,400 | -156,80 |  |
| 46 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 | m | 66,00 | -12,900 | -851,40 |  |
| 47 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 | kus | 850,00 | -1,000 | -850,00 |  |
|  | G-2 - stoka |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Zemní práce |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 4 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 46,50 | -44,880 | -2 086,92 |  |
|  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 30 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 40,00 | -104,300 | -4 172,00 |  |
| 31 | Zkouška ovality na nové kanalizaci | m | 10,00 | -104,300 | -1 043,00 |  |
|  | Komunikace pozemní |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 39 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 248,00 | -12,000 | -2 976,00 |  |
|  | Trubní vedení |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 58 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 24,50 | -168,900 | -4 138,05 |  |
| 59 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 | m | 66,00 | -182,300 | -12 031,80 |  |
| 60 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 | kus | 850,00 | -4,000 | -3 400,00 |  |
| 55 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400 | kus | 692,00 | 1,000 |  | 692,00 |
| 57 | odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x200/45° SN 12/16 | kus | 3395,00 | 1,000 |  | 3 395,00 |
| 71 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | kus | 1540,00 | 1,000 |  | 1 540,00 |
| 72 | koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 | kus | 460,00 | 1,000 |  | 460,00 |
| 73 | mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm | kus | 1010,00 | 1,000 |  | 1 010,00 |
| 74 | rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm | kus | 726,00 | 1,000 |  | 726,00 |
| 75 | skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm | kus | 234,00 | 1,000 |  | 234,00 |
| 76 | dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm | kus | 269,00 | 1,000 |  | 269,00 |
| 77 | skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm | kus | 226,00 | 1,000 |  | 226,00 |
| 78 | prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm | kus | 126,00 | 1,000 |  | 126,00 |
|  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 83 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 175,00 | -48,000 | -8 400,00 |  |
| 84 | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm | kus | 106,00 | -9,600 | -1 017,60 |  |
| 85 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 2650,00 | -2,880 | -7 632,00 |  |
| 86 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 12,50 | -381,000 | -4 762,50 |  |
| 89 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 45,00 | -44,880 | -2 019,60 |  |
|  | H - stoka |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Zemní práce |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 4 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 46,50 | -12,000 | -558,00 |  |
| 7 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 123,00 | -2,800 | -344,40 |  |
| 8 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 196,00 | -106,515 | -20 876,94 |  |
| 9 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 19,50 | -106,515 | -2 077,04 |  |
| 10 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 196,00 | -106,515 | -20 876,94 |  |
| 11 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 19,50 | -106,515 | -2 077,04 |  |
| 12 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 226,00 | -12,938 | -2 923,92 |  |
| 13 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 19,50 | -12,938 | -252,29 |  |
| 14 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 226,00 | -12,938 | -2 923,92 |  |
| 15 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 19,50 | -12,938 | -252,29 |  |
| 16 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 3,00 | -248,000 | -744,00 |  |
| 17 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 1,50 | -248,000 | -372,00 |  |
| 18 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 2,00 | -40,920 | -81,84 |  |
| 19 | Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 1,00 | -40,920 | -40,92 |  |
| 20 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 1,00 | -30,875 | -30,88 |  |
| 21 | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m | m3 | 0,50 | -30,875 | -15,44 |  |
| 22 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 25,00 | -118,814 | -2 970,35 |  |
| 23 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m | m3 | 65,00 | -80,499 | -5 232,44 |  |
| 24 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 20,00 | -80,499 | -1 609,98 |  |
| 25 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 13,50 | -80,499 | -1 086,74 |  |
| 26 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 20,00 | -160,998 | -3 219,96 |  |
| 27 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 64,00 | -167,855 | -10 742,75 |  |
| 28 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 82,00 | -56,210 | -4 609,22 |  |
| 29 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t | 185,00 | -112,620 | -20 834,70 |  |
|  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 30 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 40,00 | -62,000 | -2 480,00 |  |
| 31 | Zkouška ovality na nové kanalizaci | m | 10,00 | -62,000 | -620,00 |  |
|  | Vodorovné konstrukce |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 32 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 578,00 | -9,790 | -5 658,62 |  |
| 33 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 524,00 | -1,250 | -655,00 |  |
| 34 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10 | m3 | 2250,00 | -1,250 | -2 812,50 |  |
|  | Komunikace pozemní |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 39 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 248,00 | -2,520 | -624,96 |  |
|  | Trubní vedení |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 40 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300 | kus | 1545,00 | -6,300 | -9 733,50 |  |
| 41 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | m | 454,00 | -15,000 | -6 810,00 |  |
| 42 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200 | m | 727,00 | -12,000 | -8 724,00 |  |
| 43 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400 | m | 398,00 | -62,000 | -24 676,00 |  |
| 46 | trubka kanalizační plastová PVC KG DN 400x6000 mm SN 12 | kus | 5278,00 | -10,340 | -54 574,52 |  |
| 47 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus | 228,00 | -6,000 | -1 368,00 |  |
| 48 | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN 12/16 | kus | 207,00 | -6,000 | -1 242,00 |  |
| 49 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 | kus | 292,00 | -8,000 | -2 336,00 |  |
| 50 | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN 12/16 | kus | 437,00 | -8,000 | -3 496,00 |  |
| 51 | Montáž šachtových vložek DN 400 | kus | 609,00 | -3,000 | -1 827,00 |  |
| 52 | vložka šachtová kanalizační DN 400 | kus | 810,00 | -3,000 | -2 430,00 |  |
| 53 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400 | kus | 692,00 | -7,000 | -4 844,00 |  |
| 54 | odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x160/45° SN 12/16 | kus | 2972,00 | -3,000 | -8 916,00 |  |
| 55 | odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x200/45° SN 12/16 | kus | 3395,00 | -4,000 | -13 580,00 |  |
| 56 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 24,50 | -124,700 | -3 055,15 |  |
| 57 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 | m | 66,00 | -186,100 | -12 282,60 |  |
| 58 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 | kus | 850,00 | -4,000 | -3 400,00 |  |
| 59 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400 | kus | 4540,00 | -2,000 | -9 080,00 |  |
| 60 | dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm | kus | 4546,00 | -2,000 | -9 092,00 |  |
| 61 | konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 930,00 | -2,000 | -1 860,00 |  |
| 62 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | kus | 730,00 | -2,000 | -1 460,00 |  |
| 64 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm | kus | 472,00 | -1,000 | -472,00 |  |
| 65 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x8 cm | kus | 221,00 | -1,000 | -221,00 |  |
| 66 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 4 cm | kus | 156,00 | -1,000 | -156,00 |  |
| 67 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x6 cm | kus | 192,00 | -2,000 | -384,00 |  |
| 68 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm | kus | 245,00 | -2,000 | -490,00 |  |
| 69 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 155,00 | -4,000 | -620,00 |  |
| 70 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | kus | 1540,00 | -4,000 | -6 160,00 |  |
| 71 | koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 | kus | 460,00 | -4,000 | -1 840,00 |  |
| 72 | mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm | kus | 1010,00 | -4,000 | -4 040,00 |  |
| 73 | rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm | kus | 726,00 | -4,000 | -2 904,00 |  |
| 74 | skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm | kus | 234,00 | -4,000 | -936,00 |  |
| 75 | dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm | kus | 269,00 | -4,000 | -1 076,00 |  |
| 76 | skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm | kus | 226,00 | -4,000 | -904,00 |  |
| 77 | prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm | kus | 126,00 | -4,000 | -504,00 |  |
| 78 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg | kus | 592,00 | -2,000 | -1 184,00 |  |
| 79 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, bez ventilace | kus | 2128,00 | -2,000 | -4 256,00 |  |
| 80 | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg | kus | 250,00 | -2,000 | -500,00 |  |
| 81 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 6,50 | -128,300 | -833,95 |  |
|  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0,00 |  |
| 82 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 175,00 | -12,600 | -2 205,00 |  |
| 83 | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm | kus | 106,00 | -2,500 | -265,00 |  |
| 84 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 2650,00 | -0,760 | -2 014,00 |  |
| 85 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 12,50 | -418,000 | -5 225,00 |  |
| 86 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 64,00 | -89,000 | -5 696,00 |  |
| 87 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm | m | 95,00 | -62,000 | -5 890,00 |  |
| 88 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 45,00 | -12,600 | -567,00 |  |
| 89 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | m2 | 52,50 | -2,500 | -131,25 |  |
| 90 | Demontáž a likvidace stávajících šachet | kus | 450,00 | -2,000 | -900,00 |  |
| 91 | Demontáž a likvidace stávajících šachet | kus | 450,00 | -4,000 | -1 800,00 |  |
|  | Přesun sutě |  |  |  | 0,00 |  |
| 92 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem | t | 60,00 | -5,272 | -316,32 |  |
| 93 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 25,50 | -85,920 | -2 190,96 |  |
| 94 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 5,50 | -514,950 | -2 832,23 |  |
| 95 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 20,00 | -85,920 | -1 718,40 |  |
| 96 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 59,99 | -0,320 | -19,20 |  |
| 97 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | t | 60,00 | -29,478 | -1 768,68 |  |
| 98 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva | t | 20,00 | -51,289 | -1 025,78 |  |
|  | Přesun hmot |  |  | 0,000 | 0,00 |  |
| 99 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 23,00 | -170,879 | -3 930,22 |  |
|  | H-1 - stoka |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Trubní vedení |  |  |  | 0,00 |  |
| 56 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 24,50 | -110,100 | -2 697,45 |  |
| 57 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 | m | 66,00 | -115,600 | -7 629,60 |  |
| 58 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 | kus | 850,00 | -2,000 | -1 700,00 |  |
| 53 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400 | kus | 692,00 | 4,000 |  | 2 768,00 |
| 55 | odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x200/45° SN 12/16 | kus | 3395,00 | 4,000 |  | 13 580,00 |
| 68 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | kus | 1540,00 | 4,000 |  | 6 160,00 |
| 69 | koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 | kus | 460,00 | 4,000 |  | 1 840,00 |
| 70 | mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm | kus | 1010,00 | 4,000 |  | 4 040,00 |
| 71 | rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm | kus | 726,00 | 4,000 |  | 2 904,00 |
| 72 | skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm | kus | 234,00 | 4,000 |  | 936,00 |
| 73 | dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm | kus | 269,00 | 4,000 |  | 1 076,00 |
| 74 | skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm | kus | 226,00 | 4,000 |  | 904,00 |
| 75 | prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm | kus | 126,00 | 4,000 |  | 504,00 |
| 79 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 6,50 | -97,600 | -634,40 |  |
| 83 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 12,50 | -266,000 | -3 325,00 |  |
|  | H-1-1 - stoka |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Trubní vedení |  |  |  | 0,00 |  |
| 54 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 24,50 | -77,300 | -1 893,85 |  |
| 55 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 | m | 66,00 | -111,700 | -7 372,20 |  |
| 56 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 | kus | 850,00 | -2,000 | -1 700,00 |  |
| 51 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400 | kus | 692,00 | 2,000 |  | 1 384,00 |
| 53 | odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x200/45° SN 12/16 | kus | 3395,00 | 2,000 |  | 6 790,00 |
| 67 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | kus | 1540,00 | 2,000 |  | 3 080,00 |
| 68 | koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 | kus | 460,00 | 2,000 |  | 920,00 |
| 69 | mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm | kus | 1010,00 | 2,000 |  | 2 020,00 |
| 70 | rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm | kus | 726,00 | 2,000 |  | 1 452,00 |
| 71 | skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm | kus | 234,00 | 2,000 |  | 468,00 |
| 72 | dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm | kus | 269,00 | 2,000 |  | 538,00 |
| 73 | skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm | kus | 226,00 | 2,000 |  | 452,00 |
| 74 | prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm | kus | 126,00 | 2,000 |  | 252,00 |
| 78 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 6,50 | -200,700 | -1 304,55 |  |
| 82 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 12,50 | -261,000 | -3 262,50 |  |
|  | SO 04 - Přeložky inženýrských sítí |  |  |  | 0,00 |  |
|  | A - část |  |  |  |  |  |
| 56 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 12,50 | -54,000 | -675,00 |  |
|  | B - část |  |  |  |  |  |
| 57 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 12,50 | -94,000 | -1 175,00 |  |
|  | C - část |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Zemní práce |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 89,50 | -24,000 | -2 148,00 |  |
| 4 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 46,50 | -48,000 | -2 232,00 |  |
|  | Komunikace pozemní |  |  |  | 0,00 |  |
| 29 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 248,00 | -24,000 | -5 952,00 |  |
|  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0,00 |  |
| 68 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 175,00 | -48,000 | -8 400,00 |  |
| 69 | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm | kus | 106,00 | -9,600 | -1 017,60 |  |
| 70 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 2650,00 | -2,880 | -7 632,00 |  |
| 71 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 12,50 | -588,000 | -7 350,00 |  |
| 74 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 45,00 | -48,000 | -2 160,00 |  |
| 75 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | m2 | 52,50 | -24,000 | -1 260,00 |  |
|  | CELKEM |  |  | -888 330,34 | -1 035 323,94 | 146 993,60 |
|  | REKAPITULACE |  |  | změna celkem | "- ODPOČET | " + PŘÍPOČET |
| SO 01 | Splašková kanalizace |  |  | -385 076,36 | -449 743,96 | 64 667,60 |
| A | stoka |  |  | 7 032,40 | -24 038,00 | 31 070,40 |
| A-1 | stoka |  |  | -9 369,30 | -9 369,30 | 0,00 |
| A-2 | stoka |  |  | -22 145,52 | -22 145,52 | 0,00 |
| B | stoka |  |  | -320 640,04 | -336 996,24 | 16 356,20 |
| B-1 | stoka |  |  | -34 245,05 | -45 739,05 | 11 494,00 |
| B-1-1 | stoka |  |  | -5 708,85 | -11 455,85 | 5 747,00 |
| SO 02 | Jednotná kanalizace |  |  | -37 608,10 | -59 188,10 | 21 580,00 |
| SO 03 | Dešťová kanalizace |  |  | -425 644,28 | -486 390,28 | 60 746,00 |
| G | stoka |  |  | -17 436,75 | -17 436,75 | 0,00 |
| G-1 | stoka |  |  | -13 528,50 | -13 528,50 | 0,00 |
| G-1-1 | stoka |  |  | -1 858,20 | -1 858,20 | 0,00 |
| G-2 | stoka |  |  | -45 001,47 | -53 679,47 | 8 678,00 |
| H | stoka |  |  | -368 367,81 | -368 367,81 | 0,00 |
| H-1 | stoka |  |  | 18 725,55 | -15 986,45 | 34 712,00 |
| H-1-1 | stoka |  |  | 1 822,90 | -15 533,10 | 17 356,00 |
| SO 04 | Přeložky inženýrských sítí |  |  | -40 001,60 | -40 001,60 | 0,00 |
| C | část |  |  | -40 001,60 | -40 001,60 | 0,00 |
|  | CELKEM |  |  |  | -1 035 323,94 | 146 993,60 |
|  |  |  |  |  | -888 330,34 |  |