Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele:  0199/2018

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák

koordinátor BOZP pro realizaci: 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:	             ANTONÍN KRŇA s.r.o.

zastoupen:                Antonínem Krňou

sídlo:	              Benátky 674, 37821 Kardašova Řečice

IČ:		              28118162

DIČ:                          xxxx

bankovní spojení:     xxxx

e-mail:	              xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 18249

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		        Antonín Krňa

ve věcech technických:                       Antonín Krňa

ve věcech realizace a předání díla:     Antonín Krňa

stavbyvedoucí:          xxxx

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0199/2018 ze dne 1.3.2018 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 594 600,16 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 62 809,02 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1, kdy se jedná zejména o změnu povrchu parkovacích stání a změnu konstrukce vjezdu do areálu ZŠ a další drobné změny stavby.

Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH ………………………….. 531 791,14 Kč

DPH 21% …………………………………… 111 676,14 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ………………… 643 467,28 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 430/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

  - Změnový list č. 1

- Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 745/24R/2018 ze dne 15.8.2018.

V Kardašově Řečici dne 29. 8. 2018 			V Jindřichově Hradci dne  23. 8. 2018

…………………………………..                           	................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Antonín Krňa, jednatel                                                Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

|  |  |  | Změnový list č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Parkoviště Hvězdárna u 6. ZŠ, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0001 |
| ANTONÍN KRŇA s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benátky 674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 21 Kardašova Řečice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 8.8.2018 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Parkoviště Hvězdárna u 6. ZŠ, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | 000 Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 Parkoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlejší a ostatní náklady - Odpočet neprovedené překládky a ochrany inženýrských sítí, montáže a demontáže provizorních lávek na stavbě a archeologického dozoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkoviště - Změna použitého materiálu na povrch parkovacích stání (živičný povrch změněn na zatravňovací dlažbu), změna řešení konstrukce vjezdu ke škole (stávající asfaltový povrch byl pouze odfrézován a vjezd byl nově zaasfaltován asfaltobetonem pro obrusný povrch v tl. 6 cm), odpočet neprovedených infiltračních a spojovacích postřiků a výplní spar modifikovaným asfaltem, prodloužení odvodňovacího žlabu o 1 m, menší rozsah drenáží, odpočet neprovedené zkoušky vodotěsnosti a kamerové prohlídky kanalizace, přípočet dodávky a montáže 1 ks ochranného sloupku ocelového, větší rozsah chodníkových obrubníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny se týkají především odpočtů neprovedených stavebních prací (méněpráce) a přípočtu vynucených drobných stavebních prací a dodávek (vícepráce). Zejména pak změny povrchu parkovacích stání z v PD navrženého asfaltového betonu na zatravňovací dlažbu a to z důvodu preferovaného vsakování dešťové vody v daném místě. Dále pak změny v PD navržené konstrukce vjezdu do areálu ZŠ, kdy byl stávající asfaltový povrch pouze odfrézován a byl položen nový obrusný povrch z asfaltobetonu v tl. 6 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Vedlejší a ostatní náklady |  | 2730 |  | Pomoc práce zříz nebo zajišť ochranu inženýrských sítí - kabely EON - preliminář | Kč | -1,00 | 35 800,00 |  |  | -35 800,00 |
| Vedlejší a ostatní náklady |  | 2730 |  | Pomoc práce zříz nebo zajišť ochranu inženýrských sítí - kabely CETIN - preliminář | Kč | -1,00 | 20 000,00 |  |  | -20 000,00 |
| Vedlejší a ostatní náklady |  | 27421 |  | Provizorní lávky - montáž | m2 | -4,50 | 100,00 |  |  | -450,00 |
| Vedlejší a ostatní náklady |  | 27423 |  | Provizorní lávky - demontáž | m2 | -4,50 | 50,00 |  |  | -225,00 |
| Vedlejší a ostatní náklady |  | 2821 |  | Průzkumné práce archeologické na povrchu | Kč | -1,00 | 100,00 |  |  | -100,00 |
| 101 Parkoviště |  | 14101 |  | Poplatky za skládku - nevhodná zemina | m3 | -61,80 | 10,00 |  |  | -618,00 |
| 101 Parkoviště |  | 14102 |  | Poplatky za skládku - poplatky za recyklaci - vrstvy s afaltovým pojivem | t | -32,83 | 100,00 |  |  | -3 283,00 |
| 101 Parkoviště |  | 2971 |  | Ostat požadavky - geotechnický monitoring na povrchu | Kč | -1,00 | 1 500,00 |  |  | -1 500,00 |
| 101 Parkoviště |  | 11313 |  | Odstranění krytu vozovek a chodníků s asfaltovým pojivem | m3 | -3,35 | 589,00 |  |  | -1 973,15 |
| 101 Parkoviště |  | 11333 |  | Odstranění podkladu vozovek a chodníků s asfalt pojivem | m3 | -10,05 | 589,00 |  |  | -5 919,45 |
| 101 Parkoviště |  | 12383 |  | Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř. II | m3 | -61,80 | 10,00 |  |  | -618,00 |
| 101 Parkoviště |  | 129946 |  | Čištění potrubí DN do 400 mm | m | -30,00 | 35,00 |  |  | -1 050,00 |
| 101 Parkoviště |  | 17120 |  | Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění | m3 | -61,80 | 5,00 |  |  | -309,00 |
| 101 Parkoviště |  | 17180 |  | Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů | m3 | -61,80 | 10,00 |  |  | -618,00 |
| 101 Parkoviště |  | 18110 |  | Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. I | m2 | -67,00 | 12,00 |  |  | -804,00 |
| 101 Parkoviště |  | 18247 |  | Ošetřování trávníku | m2 | -201,00 | 1,00 |  |  | -201,00 |
| 101 Parkoviště |  | 18481 |  | Ochrana stromů bedněním | m2 | -8,00 | 10,00 |  |  | -80,00 |
| 101 Parkoviště |  | 18600 |  | Zalévání vodou | m3 | -0,40 | 1,00 |  |  | -0,40 |
| 101 Parkoviště |  | 212646 |  | Trativody kompl z trub z plast HM DN do 200 mm, rýha TŘ II | m | -10,60 | 182,00 |  |  | -1 929,20 |
| 101 Parkoviště |  | 465922 |  | Dlažby z betonových dlaždic na MC | m2 | -1,08 | 598,00 |  |  | -645,84 |
| 101 Parkoviště |  | 56335 |  | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 250 mm | m2 | -67,00 | 238,00 |  |  | -15 946,00 |
| 101 Parkoviště |  | 56361 |  | Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu tl. do 500 mm | m2 | -163,25 | 53,00 |  |  | -8 652,25 |
| 101 Parkoviště |  | 572123 |  | Infiltrační postřik z emulze do 1,0 kg/m2 | m2 | -241,38 | 1,00 |  |  | -241,38 |
| 101 Parkoviště |  | 572213 |  | Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 | m2 | -204,25 | 18,00 |  |  | -3 676,50 |
| 101 Parkoviště |  | 574A43 |  | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm | m2 | -204,25 | 452,00 |  |  | -92 321,00 |
| 101 Parkoviště |  | 58221 |  | Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z kameniva | m2 | -4,00 | 820,00 |  |  | -3 280,00 |
| 101 Parkoviště |  | 587201 |  | Předláždění krytu z velkých kostek | m2 | -6,00 | 1 120,00 |  |  | -6 720,00 |
| 101 Parkoviště |  | 587205 |  | Předláždění krytu z betonových dlaždic | m2 | -3,60 | 480,00 |  |  | -1 728,00 |
| 101 Parkoviště |  | 58920 |  | Výplň spar modifikovaným asfaltem | m | -112,00 | 85,00 |  |  | -9 520,00 |
| 101 Parkoviště |  | 89943 |  | Výřez, výsek, útes na potrubí DN do 150 mm | kus | -3,00 | 500,00 |  |  | -1 500,00 |
| 101 Parkoviště |  | 899632 |  | Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 150mm | m | -3,50 | 10,00 |  |  | -35,00 |
| 101 Parkoviště |  | 89980 |  | Televizní prohlídka potrubí | m | -3,50 | 10,00 |  |  | -35,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -219 779,17 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| 101 Parkoviště |  | 14102 |  | Poplatky za skládku - poplatky za recyklaci - beton | t | 16,660 | 190,00 |  |  | 3 165,40 |
| 101 Parkoviště |  | 11315 |  | Odstranění krytu vozovek a chodníků z betonu | m3 | 7,000 | 2 040,00 |  |  | 14 280,00 |
| 101 Parkoviště |  | 46611 |  | Dlažby vegetační z dílců betonových | m3 | 9,625 | 4 950,00 |  |  | 47 643,75 |
| 101 Parkoviště |  | 917224 |  | Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150 mm | m | 6,000 | 340,00 |  |  | 2 040,00 |
| 101 Parkoviště |  | 93542 |  | Žlaby z dílců z kompozitu světlé šířky do 150 mm včetně mříží | m | 1,000 | 4 370,00 |  |  | 4 370,00 |
| 101 Parkoviště |  |  |  | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 60 mm | m2 | 108,000 | 542,00 |  |  | 58 536,00 |
| 101 Parkoviště |  |  |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 67,000 | 355,00 |  |  | 23 785,00 |
| 101 Parkoviště |  |  |  | Ochranný sloupek ocelový - dodávka a montáž | kus | 1,000 | 3 150,00 |  |  | 3 150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 970,15 Kč |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -62 809,02 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Antonín Krňa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Antonín Krňa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |