Smlouva o realizaci „neinvestiční akce č. 4746 0 10203–2018

„Výměna povrchu hřiště“ v objektu 26601 Beroun,

Talichova 824,  Gymnázium Joachima Barranda

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o  „Výměně povrchu hřiště“  v objektu  26601 Beroun, Talichova 824,  Gymnázium Joachima Barranda

Smluvní strany

Objednatel:
Gymnázia Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, příspěvková organizace

se sídlem  Talichova 824, Beroun, PSČ 266 01

IČ: 47558407

zastoupená Stanislavem Lidinským, Mgr., ředitelem školy

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

č.ú.: 775 711 0297 /0100

a

Dodavatel:

obchodní firma: J.I.H. – sportovní stavby s.r.o.

se sídlem:  		Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10

IČ: 			24289779

DIČ: 			CZ24289779

bankovní spojení:	Fio banka

č.ú.: 			290122339/2010

dále také společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o zajištění stavebních prací pro Gymnázium Joachima Barranda Beroun Talichova 824 (dále jen „Smlouva“)

#### I.

##### Předmět a účel smlouvy

- Předmětem plnění veřejné zakázky je  „Výměna povrchu hřiště“  v objektu Gymnázia Joachima Barranda Beroun, Talichova 824 ,

- Dodavatel se touto smlouvou objednateli zavazuje ve sjednané době a za sjednaných podmínek provést stavební práce podle výzvy pro zadání veřejné zakázky a podané nabídky dodavatelem.

II.

Povinnosti smluvních stran

- Dodavatel se zavazuje řádně provést stavební práce uvedené v čl. I. této smlouvy termínech uvedených v čl. III. této smlouvy. Dodavatel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny úkony související se stavebními pracemi dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

- Objednatel se zavazuje za řádně provedené stavební práce dle čl. I. této smlouvy zaplatit sjednanou cenu.

- Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné provedení stavebních prací a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení stavebních prací.

- Dodavatel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit řádné a včasné provedení stavebních prací. Objednatel je povinen informovat

- Objednatel není povinen uhradit smluvní cenu za stavební práce, které nebudou provedeny řádně v souladu s touto smlouvou. Bude-li splnění vadné, náleží Objednateli práva z vadného plnění dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník.

- Dodavatel odpovídá za výsledek provedených stavebních prací.

- Objednatel je povinen případnou vadu plnění dodavateli vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl  možnost vadu zjistit, nejpozději do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.

- Dodavatel je povinen dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.

III.

Čas a místo plnění

Stavební práce dle této smlouvy budou dodavatelem realizovány od podpisu

smlouvy do 10 týdnů.

Lhůta na realizaci stavby končí dne 30. listopadu 2018.

IV.

Cena plnění, platební podmínky

- Celková a nejvýše přípustná cena stavebních prací v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy

na 1 156 722,- Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionstopadesátšesttisícsedmsetdvacetdva korun českých)

a včetně DPH: 1 399 633,62 Kč

(slovy: jedenmiliontřistadevadesátdevěttisícšestcettřicettři korun českých)

- Zadavatel neposkytuje zálohy.

- Platby budou realizovány v Kč na základě předložené faktury včetně příloh dokladujících realizaci veřejné zakázky. Cenu uhradí zadavatel na základě faktury vystavené uchazečem po řádném a včasném provedení služeb v termínu uvedeném

v čl. III. této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet uchazeče.

- Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli.

V.

Reklamace služeb

- V případě, že rozsah nebo kvalita stavebních prací je nižší, než byla dohodnuta a stanovena dodavatelem a jeho cenou, vzniká objednateli právo na reklamaci. Reklamace musí být uplatněna bezodkladně.

VI.

Sankce

- V případě prodlení dodavatele s nedodržením termínu provedení zakázky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. zaplacenou smluvní pokutu a rovněž není dotčena povinnost plnit závazky vyplývající z této smlouvy.

VII.

Trvání smlouvy

- Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

- Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud dodavatel neprovede stavební práce v termínu sjednaném v článku III. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy.  Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje třetí den po odeslání poštovní zásilky poskytovateli.

#### VIII.

#### Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

- Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 smlouvách.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č.1 Naceněný rozpočet

V Praze dne 26.7.2018	V ……………….. dne……….......

Za uchazeče:	Za zadavatele:

……………………………	 ……………………………

Ing. Jiří Huptych	    Mgr. Stanislav Lidinský,

Jednatel společnosti                                                               Gymnázium Joachima Barranda,

Beroun, Talichova 824

ředitel