Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.5.2018

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,

IČ:               	67985891,

DIČ:		CZ6785891,

se sídlem:    	V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

zastoupen:   		RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem

(dále jen „Objednavatel“)

na straně jedné

a

PROFIS B & B s.r.o.,

IČ: 		27413152,

DIČ: 		CZ27413152,

se sídlem: 	Chocholova 895, 149 00 Praha 4 - Šeberov,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 116007,

zastoupený: Alešem Bohatým, jednatelem

e-mail: profis.bb@email.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.5.2018 (dále jen „Dodatek“):

- Předmět Dodatku

  - Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava fasády nádvorní části budovy D (k římse 1. NP) v areálu ÚSMH AV ČR v.v.i., V Holešovičkách 94/41, Praha 8“ smlouvu o dílo ze dne 28.5.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal zajistit pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikovanou opravu fasády budovy D umístěné v areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8, a to do úrovně římsy nad 1.NP (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. 5.1. Smlouvy o dílo ujednaly závazek Zhotovitel zajistit dokončení Díla nejpozději do 90 dnů dle Harmonogramu, který je uložen na nosiči CD tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, a podle podmínek Smlouvy o dílo.

  - Předmětem tohoto Dodatku je změna v termínu dokončení Díla, která je dána důvody na straně Objednatele.

- Změna Smlouvy o dílo

  - Smluvní strany v důsledku skutečnosti uvedené výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že dochází k změně termínu pro Dokončení díla stanoveného ve Smlouvě o dílo, a to tak, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.9.2018.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

  - Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že jim v důsledku změny termínu dokončení Díla ve smyslu čl. 2.1. tohoto Dodatku nevznikl vůči druhé Smluvní straně jakýkoli nárok z titulu náhrady škody či smluvní pokuty. Tímto prohlášením není dotčena možnost Objednatele domáhat se po Zhotoviteli v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo zaplacení smluvní pokuty v případě nedodržení termínu dokončení Díla stanoveného dle čl. 2.1. tohoto Dodatku.

- Závěrečná ustanovení

  - Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

  - Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

  - Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku.

  - Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.

V Praze dne 7.8.2018

Za Objednatele:                                                                 Za Zhotovitele:

……………………………..............                               ..........................................

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.        PROFIS B & B s.r.o.

RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  		      Aleš Bohatý, jednatel