Smlouva o dílo č. 1582018

**I. Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| ZHOTOVITEL: | **TOP - PODLAHY Evžen Baďura** Se sídlem: Pod Kabáticí 27, 739 42 ChleboviceZastoupena: p. Evženem Baďurou, majitelem firmyIČ: 46136142DIČ: CZ6705311041Bankovní spojení: Komerční bankaČíslo účtu: 19-3606530237/0100 |
| OBJEDNATEL: | **Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace**Se sídlem: Pod Kabáticí 107, 739 42 ChleboviceZastoupena: Mgr. Ilonou Martínkovou, ředitelkou školyIČ: 70971692DIČ: CZ70971692 Bankovní spojení: ČS9OB a.s.Číslo účtu: 181809465/0300 |

**II. Předmět díla**

Výměna podlahové krytiny na schodišti.

**III. Místo provádění díla a termín realizace**

Místo realizace: Pod Kabáticí 107, Chlebovice PSČ 739 42

Termín realizace: 17. 8. 2018 – 27. 8. 2018-08-30

**IV. Provedení díla**

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli v dohodnuté době a místě. Kvalita díla musí odpovídat platným ČSN EN. Objednatel je povinen dílo při předání prohlédnout a písemně potvrdit do protokolu o předání dokončeného díla.

**V. cena za dílo a její úhrada**

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedené dílo smluvní cenu ve výši 62.585,- Kč. Objednatel je povinen vůči zhotoviteli dodržet tyto platební podmínky:

1. Před zahájením prací uhradit částku ve výši: …**0,- Kč**.
2. Před provedením zálohu č. 1 ……..**0,- Kč** , zálohu č. 2 …….**0,- Kč**.
3. Po předání dokončeného díla doplatek ve výši .……**62.585,- Kč**.

**VI. Sankce**

Za nedodržení termínu ukončení díla zhotovitelem a taktéž platebních podmínek objednatelem si mohou smluvní strany účtovat penále ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

V případě, že nebudou dodrženy uvedené platební podmínky, vyhrazuje si zhotovitel právo na pozastávku prací. Vícenáklady tím vzniklé uhradí objednatel.

**VII. Odpovědnost za vady**

Zhotovitel odpovídá za vady díla po dobu …**24**…měsíců od předání díla objednateli. Objednatel je povinen oznámit vady zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Zhotovitel je povinen tyto bez zbytečných odkladů odstranit.

**VIII. Ostatní ujednání**

1. Pokud nebylo možné před zpracováním nabídky provést celkové odkrytí plochy, vykazuje si dodavatel právo na případné změny či doplňky po odkrytí celé plochy.
2. Objednatel zajistí včasné vyklizení prostor a umožní zhotoviteli vstup do objektu po dobu realizace.
3. Právní odpovědnost za zabezpečení předaných prostor nese objednatel.
4. Objednatel poskytne pracovníkům zhotovitele uzamykatelnou místnost na nářadí a materiál, příkon elektrického proudu s napětím 230V/400V, zdroj vody včetně odpadu.
5. Při přerušení prací z důvodů, které jsou na straně objednatele, hradí objednatel dodavateli náklady vzniklé z tohoto titulu. Tímto se mění i termín dokončení díla.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Chlebovicích dne 15. 8. 2018

………………………………….………. …………………………………………………..

 za zhotovitele za objednatele