SMLOUVA O DÍLO č.  611677013                        č. smlouvy ČHMÚ. 2000/39/2018

	OBJEDNATEL
	ZHOTOVITEL

	OMNIPOL a.s.
se sídlem Nekázanka 880/11, Praha 1, PSČ: 110 00
zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4152
IČO: 25063138, DIČ: CZ25063138
zastoupena ředitelem obchodní skupiny: 
xxx
	Český hydrometeorologický ústav
se sídlem Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412 - Komořany 
IČO: 00020699, DIČ: CZ0020699
Statutární orgán:xxx, ředitel




AKCE: Modernizace letiště České Budějovice – Automatická letecká stacionární meteo stanice s příslušenstvím – instalace a propojení

I. PŘEDMĚT DÍLA
Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), že pro objednatele bude provádět na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo spočívající v odborném dohledu a kontrole FAT, instalace a oživení včetně SAT systému AWOS AviMet pro letiště České Budějovice v rámci požadavků ÚCL, kdy instalaci a uvedení do provozu leteckého meteorologického systému může provádět pouze osoba certifikovaná ÚCL pro tyto definované činnosti.

Výrobcem systému AWOS AviMet je firma Vaisala Oyj, Finsko, dodavatelem systému v ČR je firma OMNIPOL a.s.. Kabelové instalace (data a napájení), instalace stožárů pro vítr – 2x, senzoru dohlednosti / RVR – FS11P, ceilometru a umístění racku se serverem systému bude zajištěno prostřednictvím firmy Kostax, České Budějovice. Vlastní oživení a supervize bude zajištěna pracovníky firmy Vaisala.

Montáž meteorologické stanice stacionární od firmy Vaisala Oyj, Finsko dodávané po označením xxxx pro letiště založený na AWOS se bude skládat z následujících hlavních částí:

-	AviMet® 	xxxx 
-	CL31  		ceilometr 
-	FS11	 	senzor pro měření dohlednosti a stavu počasí
-	WD511 	display pro zobrazení naměřených hodnot větru
-	2x WMT700 	senzor pro měření rychlosti a směru větru 
-	2x AWS310 	automatická stanice, 
-	DKE110FSUP1 rameno pro senzory
-	DKE200	tříštivý stožár
-	CDU401	xxx


Detailní specifikace prací bude vždy dohodnuta mezi smluvními stranami ke dni, který bude předcházet dni zahájení plnění díla. 

Dílo bude provedeno ve stanovených termínech uvedených v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nejpozději pět dnů před zahájením prací bude termín závazně potvrzen. 

O splnění předmětu díla bude Objednatelem vydán přejímací doklad.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo zaplatit cenu díla, to vše za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s předanými podklady k provedení díla, že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy a že toto vše považuje za dostatečné k uzavření této smlouvy a zahájení provádění díla. Zhotovitel prohlašuje, že mu při jednání o uzavření této smlouvy byly ve smyslu § 1728 NOZ sděleny všechny skutkové a právní okolnosti potřebné k posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu a že neočekává ani nepožaduje od objednatele žádné další informace v této věci a dále zhotovitel prohlašuje, že na základě předaných podkladů a sdělených informací objednatelem je schopen dílo řádně a včas provést. Toto ujednání nezbavuje objednatele povinnosti poskytnout zhotoviteli další informace, jejichž potřeba se projeví v průběhu provádění díla. 
Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že mu byly nejpozději ke dni podpisu této smlouvy předány veškeré podklady potřebné pro řádné a včasné provedení díla.
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s odbornou péči a zavazuje se dílo plnit v nejvyšší jakosti. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti způsobeným škodám. 
Právo fakturace za dílo přechází na Zhotovitele okamžikem podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. IV této smlouvy oběma smluvními stranami.

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provést dílo objednateli v následujících lokalitách a termínech:

Místa plnění: 
[bookmark: _GoBack]- Helsinky, Finsko, Vaisala Oy
- Areál letiště České Budějovice – dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této            smlouvy.
Předpokládané termíny realizace:
17. – 21.9.2018             FAT a školení               	5 dnů    Finsko
1. – 5.10.2018               pokládka kabelů          	1 den    ČB
15. – 19.10.2018           instalace		     	5 dnů    ČB
22. – 26.10.2018	    SAT				3 dny	 ČB	
 
V případě potřeby, uvedené termíny a počty dnů mohou být upraveny ze strany objednatele.


III. CENA
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č. 526/1990 Sb. a dle následujících cenových nabídek zhotovitele označených: 

- hodina práce VŠ pracovníka včetně pojistného a správní a provozní režie činí xxx,-Kč
- denní sazba za 8 hodin tedy xxxx,- Kč  
- cena celkem za 14 pracovních dnů jednoho pracovníka: xxxx,- Kč
- dieta v ČR za celý den xxx,- Kč
- dieta za 8 dní v ČR  xxxx,- Kč
- doprava: sazba za 1 km použití služebního auta x,--Kč 

Cena celkem:   72 560,- Kč

Omnipol a.s. ve své režii hradí:
Dopravu a ubytování včetně diet v zahraničí.
Ubytování v ČB na nezbytnou dobu.
Náklady na dopravu po ČR – cena se bude počítat dle skutečných ujetých kilometrů.
 
V případě nutnosti provedení víceprací, budou tyto vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury – daňového dokladu, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejpozději do 15 dnů od řádného provedení a předání díla.
Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za řádně provedené a předané okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou částku do 30 kalendářních dnů od obdržení faktury.
Daňové doklady vystavené plátcem DPH musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V. SMLUVNÍ POKUTA
Při prodlení objednatele s úhradou fakturované částky je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit do 14 kalendářních dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty. 
Nedokončí-li zhotovitel dílo v dohodnutém termínu ve smyslu čl. II. této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit do 14 kalendářních dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ
Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývají ze závazků této smlouvy především dohodou. Nebude-li možné vyřešit vzájemné spory smírnou cestou, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný obecný soud.

VII. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Při provádění prací je nutno dodržovat bezpečnostní opatření uvedená ve vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce č. 601/2006Sb. o bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních pracích.
Požární bezpečnost pracoviště musí být zajištěna ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. V platném znění a vyhlášky č. 246/2001Sb o požární prevenci.
Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice vypracované na základě nařízení vlády č.495/2001Sb. Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
Zaměstnanci musí být před zahájením prací seznámeni s technologickým postupem a s příslušnými bezpečnostními předpisy.
Všechny právní předpisy jsou platné ve znění pozdějších novel.


VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník nebo „NOZ“), zejména ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku.
Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje v plném rozsahu všechny předchozí smlouvy, dohody a ujednání, ať už písemné nebo ústní. Žádná jiná dohoda, prohlášení, smlouva nebo příslib, neobsažené v této smlouvě nebo v jejích přílohách, učiněné kteroukoliv ze smluvních stran nebo oběma smluvními stranami, nebudou ve vztahu k plnění dle této smlouvy pro žádnou ze smluvních stran závazné nebo účinné. Smluvní strany prohlašují, že vůle smluvních stran je v plném rozsahu vtělena do znění této smlouvy. 
Smluvní strany si ujednali, že:
a) při výkladu projevu vůle se v souladu s § 556 odst. 2 NOZ nepřihlíží k případné praxi zavedené mezi stranami v právním styku, ani k tomu, co k právnímu jednání zakotvenému v této smlouvě předcházelo. 
b) v souladu s § 558 odst. 2 NOZ se v jejich právním styku dle této smlouvy nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví. 
c)  obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky
Smluvní strany v souladu s § 545 NOZ prohlašují, že tato smlouva vyvolává výhradně právní následky, které jsou ve smlouvě vyjádřeny. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nevyvolává žádné právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran. 
Smluvní strany si ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 NOZ dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a vylučuje uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 NOZ na své smluvní vztahy založené touto smlouvou.
V souladu s ust. § 1794 odst. 2 NOZ zhotovitel prohlašuje, že 
a) se vzdává práva dle § 1793 NOZ, tj. zejména práva požadovat zrušení smlouvy a navrácení do původního stavu za podmínek dle § 1793 NOZ;
b) je si vědom poskytovaného plnění dle této smlouvy, 
c) cenu za plnění dle této smlouvy považuje za přiměřenou a úměrnou a s plněním za dohodnutou cenu souhlasí.
Tato smlouva je vyhotovena v jazyce českém ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné formě. Smluvní strany se dále dohodly, že uzavřenou smlouvu mohou smluvní strany měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv. 
Obě smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a že jí rozumí, a na důkaz toho připojují níže své podpisy. 


	V ______________ dne _________
	V ___________ dne _____________

	


za objednatele
	


za zhotovitele
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