## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E47/2016

## uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

- Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou,

státní příspěvková organizace zřízená MKČR zřizovací listinou č.j. 2581/2003 ze dne 3. 2.2003

se sídlem:		U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ:		00079481

DIČ:		není plátce DPH

bankovní spoj. do 31.12.2016	Komerční banka, a.s., č.ú. 930451/0100

bankovní spoj. od 1.1.2017		ČNB Praha, č.ú. 1232081/0710

zastoupená:		Ing. Miladou Valečkovou, ředitelkou

kontakt:		483 369 010; milada.valeckova@msb-jablonec.cz

(dále jen „Objednatel“)

2.  TEXO PLUS s.r.o.

se sídlem: 		Maršovice 94, 468 01 Jablonec n. Nisou 8

IČ: 		622 40 439

DIČ: 		CZ 62240439

bankovní spojení:		Raiffeisen Bank

č. účtu: 		4314676001/5500

zastoupený: 		Martinem Víškem – jednatelem společnosti

kontakt: 		483 315 444, martin.visek@texoplus.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. E47/2016 ze dne 20. 9. 2016.

Tento Dodatek č. 1 upravuje článek III. Doba plnění, a to z důvodu prodlení objednatele s termínem předání místa plnění z důvodu dokončování rekonstrukce objektu a nepříznivých klimatických podmínek pro přístup k místu plnění. Dále je ve smyslu tohoto Dodatku č. 1 doplněn článek XIV. Ostatní ujednání.

- III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, nejpozději do 10. 5. 2017. Splnění této doby je zajištěno smluvní pokutou dle původně sjednané smlouvy.

- XIV. Ostatní ujednání

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřený podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami a po zveřejnění objednatelem v registru smluv.

V Jablonci nad Nisou, dne: .............................

Za objednatele:	Za zhotovitele:

.........................................	............................................

Ing. Milada Valečková	Martin Víšek

ředitelka 	jednatel