SMLOUVA O DÍLO

Město Český Krumlov

se sídlem náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené vedoucím odboru vnitřních věcí Mgr. Františkem Lipplem

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

č.ú.: 221241/0100

(dále je „Objednatel“)

a

Koberce Kájov s.r.o

Okružní 73, Větřní 382 11

zastoupené Janou Saitlovou
IČO: 28088786 DIČ: CZ28088786

(dále jen „zhotovitel„)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POKLÁDCE PVC DLE OBJEDNÁVKY
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek srovnání podlahy samonivelační stěrkou na ploše šesti kanceláří a poté pokládka vybraného PVC, dále demontáž krytiny a položení vybraného zátěžového koberce v předsíni sekretariátu starosty. Součástí předmětu Smlouvy je doprava v místě určení.

1. 2. PVC bude celoplošně přilepeno a zalištováno lištou z PVC. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dle čl. 5 této smlouvy.

2. Čas a místo plnění

2.1. Stěrka a po 24 – 48 hodinách pokládka PVC se uskuteční v těchto termínech:

4. listopadu 2016 kanceláře 208 a 014,

11. listopadu 2016 kanceláře 202 a 206

a 18. listopadu 2016 kanceláře 103 a 104

vše v budově Městského úřadu Český Krumlov Kaplická 439, Český Krumlov.

2.2 V termínu mezi 4. – 18. listopadem 2016 demontáž krytiny a položení zátěžového koberce v předsíni sekretariátu starosty

3. Povinnosti objednatele

3.1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do příslušných kanceláří a vyklidí nábytek.

4. Povinnosti zhotovitele

4.1. Zhotovitel je povinen vyrovnat podlahu, celoplošně přilepit PVC a olištovat podle objednatelem vybraného a schváleného vzoru, ze svého dodaného materiálu  a v dohodnuté lhůtě jej dodat.

4.2. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět Smlouvy sám.

5. Cena a způsob placení

5.1. Celková cena za dílo je stanovena částkou 65.228,- Kč plus DPH, cena se může lišit dle realizace +/- 10 %.

5.2. Cena bude zaplacena do dvou týdnů po předání bez vad a nedodělků bankovním převodem.

6. Další ujednání

6.1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

6.2. Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.

6.4. Zhotovitel poskytuje na pokládku záruku, a to ve lhůtě 2 roky ode dne předání.

6.5. Pokud se při provádění předmětu Smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Změna smlouvy je možná jen písemně.

7.2. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

7.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.

7.4. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují

Příloha: Nabídka zhotovitele č.16NA00045 ze dne 10. října 2016.

V Českém Krumlově dne 1. listopadu 2016

Objednatel							Zhotovitel