Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN:    370-2017-OÚaHR/OIV

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

- Smluvní strany

OBJEDNATEL

| Název: | Statutární město Jablonec nad Nisou |
| --- | --- |
| Sídlo: | Mírové náměstí 3100/19 Jablonec nad Nisou 467 51 |
| Zastoupené: Bankovní spojení: č. účtu | Ing. Petr Beitl, primátor města JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 121451/0100 |
| IČO: DIČ: | 002 62 340 CZ00262340 |
| (dále jen „Objednatel“ ) |  |

a

ZHOTOVITEL

Název:                             SYBAN, s.r.o.

Sídlo :				   ul.28.října 60/44, 460 07 Liberec 7

Právní forma:			   Společnost s ručením omezeným

Zastoupená :			   Jan Syrovátko, jednatel

IČ :				   254 01 343

DIČ :				   CZ254 01 343

Bankovní spojení :		   Česká spořitelna, a s.

č. účtu :			   986297399/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 15220,

(dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 370-2017-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)

„Obnova jižní a východní fasády radnice v Jablonci nad Nisou“

- Předmět Dodatku č.2

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.

Předmět plnění se dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo 1, 2, 3, 4 a v rekapitulaci.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 2. Cena za dílo, odstavec 3.1 se mění takto:

Původní text:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH 21%:		6 688 888,- Kč

DPH 21%: 		  1 404 660,48  Kč

Celková cena včetně DPH 21%:                                 	 8 093 554,48 Kč

se nahrazuje textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena včetně víceprací bez DPH 21%:	  				 7 355 216,68 Kč

DPH 21%: 										   1 544 595,50 Kč

Celková cena včetně DPH 21%							8 899 812,18 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č.2 smlouvy o dílo					       -109 993,10 Kč

Vícepráce bez DPH dle dodatku č.2 smlouvy o dílo					        776 321,78 Kč

V souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu závazku (změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku).

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 370-2017-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Změnové listy 1, 2, 3, 4,  a rekapitulace

Jablonci nad Nisou dne:……………………….			V Liberci dne:29.8.2018

za Objednatele								za Zhotovitele

__________________________				__________________________

Ing. Petr Beitl								Jan Syrovátko

primátor 								    jednatel

__________________________

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby