Smlouva o dílo č. 6/2016

I.

Smluvní strany

- Objednatel:

Obchodní firma nebo název:		Univerzita Karlova

Ústav jazykové a odborné přípravy

Sídlo nebo místo podnikání:			Vratislavova 10, 128 00 Praha 2

IČ:						00216208

DIČ:					CZ00216208

Zastoupený (jméno, příjmení a funkce): 	Mgr. Jan Podroužek, ředitel

(dále jen objednatel)

- Zhotovitel:

Obchodní firma nebo název:		Ing. arch. Miroslav Míka

Sídlo nebo místo podnikání:		Ruská 124/15, 353 01 Mariánské Lázně

IČ:						10337075

DIČ:					CZ6309291296

Oprávnění k činnosti  :			Autorizace ČKA – 1929

e-mail: 					markant@tiscali.cz

Jednající (jméno, příjmení a funkce): 	Ing. arch. Miroslav Míka

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět díla

- Zhotovitel se zavazuje, že na základě níže uvedeného zadání této smlouvy vykonávat autorský a technický dozor na akce:

  - Oprava fasády objektu BALMORAL, čp.390, ulice Hlavní Mariánské Lázně

  - Oprava fasády objektu JUSTICE, čp. 333/11, ulice Karlovarská, Mariánské Lázně

- Realizace díla zahrnuje následující úkony:

a) kontrolu prováděných prací dle projektové dokumentace stavby 1 x za týden

b) zajištění účasti na kontrolních dnech min. 1 x za týden, záznamy do stavebního deníku

c) operativní spolupráce při provádění drobných projektových změn k předání objektu

d) účast na předběžných prohlídkách s rozhodujícími účastníky předávacího řízení („stavební úřad“, „památková péče“ apod.)

e) záznamy o činnosti dozoru předkládat měsíčně objednateli jako součást měsíční faktury

- Eventuální další práce související se zakázkou budou řešeny na základě objednávky prací objednatelem s vyúčtováním při jejich předání.

III.

Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje k úkonům dle této smlouvy čl. II. odst. 2 po dobu cca 4 měsíců za předpokladu náležité součinnosti objednavatele podle čl. V. této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen započít práce s prováděním díla dnem podpisu smlouvy.

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 30. 9. 2016 do 31. 1. 2017.

4.  Tuto smlouvu, formou dodatku k této smlouvě, lze po uplynutí její platnosti prodloužit 	dohodou smluvních stran na další období.

IV.

Cena díla

- Cena díla, jež je předmětem této smlouvy, se stanoví dohodou dle ustanovení zákona č.526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Zhotovitel je plátcem DPH.

Cena díla dle čl. II. odst. a) až e) této smlouvy je dohodnuta v hodinové sazbě – dozoru ve výši 350,- Kč / hod. (cena bez DPH).

- objekt BALMORAL: Maximální fakturovaná částka dozoru je maximálně 16 800,- Kč bez DPH, což činí cca 2% z rozpočtu stavby a odpovídá 48 hodinám dozoru.

- objekt JUSTICE: Maximální fakturovaná částka dozoru je maximálně 35 350,- Kč bez DPH, což činí cca 2% z rozpočtu stavby a odpovídá 101 hodinám dozoru.

Další nad tuto částku vyžádané nebo stavbou navrhované služby a dokumentace budou účtovány samostatně na základě písemné objednávky.

DPH bude účtováno dle výše stanovené Zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

- Fakturace výkonu dozoru bude účtována měsíčně od října 2016 dle počtu hodin počínaje zahájením prací a konče převzetím prací v prosinci 2016 až lednu 2017.

- Dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a plnění zhotovitele, k nimž se podle této smlouvy zavázal.

- Pokud bude dozor zajišťovat chybějící podklady formou subdodávky (statik, památkově historický průzkum apod.), budou náklady přičteny ve skutečné výši k měsíční fakturaci.

- Měsíční faktura vystavená zhotovitelem bude mít náležitosti daňového dokladu, ve kterém bude uvedena: cena, datum splatnosti, datum vystavení.  Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů ode dne doručení.

- Při prodlení s úhradou faktury za měsíční dozory nebo faktury za objednané práce budou činnosti do úplné úhrady pozastaveny.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je povinen před zahájením prací na díle předat zhotoviteli poklady nutné pro jeho provedení.

- V průběhu provádění díla je objednatel povinen dodržovat závazné termíny stanovené zhotovitelem tak, aby bylo dílo provedeno v požadovaném termínu a kvalitě.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost kontrolním orgánům při provádění kontroly realizace akce v oblasti v předmětu činnosti této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci spojenou s plněním předmětu této smlouvy, pokud tuto nepředal objednavateli po dobu 10 let.

VI.

Ukončení smluvního vztahu

- Smluvní strany mohou vztah založený touto smlouvou ukončit písemnou dohodou nebo v případě hrubého porušení smlouvy jednostranným odstoupením.

- Odstoupení od smlouvy musí být doručeno smluvní straně písemně.

- V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost po dobu delší než jeden měsíc, má právo zhotovitel o tuto dobu prodloužit termín plnění, eventuelně od smlouvy odstoupit.

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešit především mimosoudně. V případě, že by pokus o mimosoudní řešení selhal, může každá ze smluvních stran se obrátit na místně a věcně příslušný soud.

VII.

Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemnou formou.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom.

- Smluvní strany prostřednictvím podpisů jednajících osob potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy.

V Praze dne 30. 9. 2016					V Mariánských Lázních dne

...............................................					......................................

(objednatel)	(zhotovitel)