# DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:

I. Smluvní strany

- Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

IČO:				00101443

DIČ:				CZ00101443

Sídlo: 			Kraví hora 2, 616 00 Brno

Zastoupená:		Mgr. Jiřím Duškem, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 17

Kontaktní osoba: 	Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel

Tel.				XXXXXXXXXXXXXXX

E-mail			XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

- I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem:		U Vlečky 1054, Modřice 664 42

zastoupena:	Zdeňkem Spáčilem, jednatelem společnosti

IČO:			25588176

DIČ:			CZ25588176

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

oddíl C, vložka 36233

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku číslo 2 smlouvy o dílo a změně smlouvy o dílo ze dne 3. 5. 2018 a dodatku č. 1.

III. Předmět plnění

Doplňuje se odstavec 6 následovně:

6. 	Předmětem plnění této smlouvy o dílo je i realizace dodávek méněprací, a dodávek a prací nad rámec zadávací projektové dokumentace stavební zakázky „Oprava havarijního stavu zídky a chodníku“. Jedná se o dodávky a práce předmětu plnění, které jsou vyvolané potřebou komplexního provedení stavební zakázky nebo které jsou požadovány objednatelem nad rámec zadávací projektové dokumentace stavby. Specifikace těchto dodávek a prací stavební zakázky dle tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je uvedena ve změnovém listu č. 3 ze dne 16. 7. 2018, změnovém listu č. 4 ze dne 27. 8. 2018 a změnovém listu č. 5 ze dne 30. 8. 2018.

IV. Doba a místo plnění

Mění se odstavec 1:

1.       Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období 15. června až 28. září 2018, a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo za podmínek čl. III. odst. 5 a čl. XII. odst. 1 předat objednateli. K předání staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván nejméně 5 dnů předem.

V. Cena předmětu plnění

Doplňuje se odstavec 5:

5.	Celková cena v rozsahu závazně stanoveného předmětu plnění ve smyslu čl. III. odst. 6 tohoto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo je v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. určena dohodou smluvních stran v celkové výši:

| Cena za dílo |  |
| --- | --- |
| Změnový list č. 3 v Kč bez DPH | 2 890,00,- |
| Změnový list č. 4 v Kč bez DPH | 179 352,07,- |
| Změnový list č. 5 v Kč bez DPH | -44 318,27,- |
| Změnové listy cena celkem v Kč bez DPH | 137 923,80,- |
| Změnové listy DPH v Kč celkem | 28 964,00,- |
| Změnový listy cena celkem v Kč vč. DPH | 166 887,80,- |

Mění se odstavec 1:

1.	Celková cena v rozsahu závazně stanoveného předmětu plnění ve smyslu článku III. této smlouvy o dílo včetně dodatku číslo 1 smlouvy o dílo je v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. určena dohodou smluvních stran v celkové výši:

| Cena za dílo |  |
| --- | --- |
| Cena celkem v Kč bez DPH | 5 184 233,01,- |
| DPH v Kč celkem | 1 088 688,93,- |
| Cena celkem v Kč vč. DPH | 6 272 921,94,- |

Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 3. 5. 2018, dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem číslo 2 smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel rovněž jedno vyhotovení, vždy oboustranně potvrzené.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou níže uvedené přílohy číslo:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3 ze dne 16. 7. 2018

Příloha č. 2 – Změnový list č. 4 ze dne 27. 8. 2018

Příloha č. 3 – Změnový list č. 5 ze dne 30. 8. 2018

| V Brně dne |  | V Modřicích dne |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel |  | za zhotovitele Zdeněk Spáčil, jednatel společnosti |