|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.**  **Na Vlečce 177**  **360 01 Otovice**  **IČO: 26402068** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaše značka: | Naše značka: | Vyřizuje/linka: | V Mariánských Lázních |
|  |  | Ing. Kupka M./354922275 | 5.9.2018 |

**OBJEDNÁVKA**

**„Výspravy výtluků komunikací tryskovou metodou v Mariánských Lázních“**

1. **Objednávka**

Objednáváme u Vás výspravy výtluků komunikací tryskovou metodou v MariánskýchLázníchdle druhé nejvýhodnější cenové nabídky z poptávkového řízení. Dohodnutá cena činí 3.800 Kč/tuna bez DPH.

Maximální celkový finanční objem provedených oprav bude 490.000 Kč bez DPH.

**2. Předmět plnění objednávky**

Předmětem díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli **„**výspravy výtluků komunikací tryskovou metodou v MariánskýchLázních“. Rozsah prací je dán těmito technickými a dodacími podmínkami a nabídkou předloženou zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění bude obsahovat Opravu dle nabídky zhotovitele ze dne 23.4.2018.

Budou provedeny opravy těchto komunikací v Mariánských Lázních do naplnění finančního objemu:

* Ulice Na Panorámu – horní část
* Ulice Ruská
* Ulice Pramenská
* Ulice Na Voře dole

**3. Platební podmínky, fakturace**

Práce budou uhrazeny po předání díla objednateli.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Splatnost faktur bude 14 dní.

**4. Průběh provádění díla**

Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech na místě prováděné opravy, nebo v sídle zaměstnavatele, případně elektronickou komunikací (e-mailem). Termín dokončení opravy je nejpozději do 30.10.2018.

**5. Majetkové sankce, smluvní pokuty**

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu ve výší 500,- Kč za každý den prodlení proti termínu dokončení opravy zhotovitelem.

V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

**6. Záruční podmínky**

- Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle výkazu výměr, obecně závazných právních předpisů, norem, dále vlastnosti v  první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

## Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Opravy, a to v délce 24 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Opravy bez vad a nedodělků.

## Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

* Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Opravy či její části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Opravy či její části.

**7. Závěrečné ustanovení**

Zhotovitel se zavazuje po dobu účinnosti této objednávky provádět činnost dle této objednávky v souladu s příslušnými právními předpisy, s těmito technickými a dodacími podmínkami objednávky, dobrými mravy, účelem této objednávky, zájmy objednatele a podle pokynů objednatele, které jsou zhotoviteli známy nebo které musí znát.

Ing. Petr Řezník

vedoucí odboru