Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

ev. č. objednatele: 467-2018-KT/OPRO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené: Ing. Petrem Beitlem – primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou

a dále na základě pověření JUDr. Markem Řeháčkem, tajemníkem Magistrátu města Jablonec nad Nisou

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ002 62 340

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu města

ve věcech technických – plnění díla

a převzetí prací je oprávněn jednat              JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu města

[vyjma podpisu smluvních dokumentů]:       Bc. Lenka Maňáková, vedoucí provozního oddělení

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

Název: A.stavby s.r.o.

sídlo: Chvalíkovická 718, Železný Brod 468 22

provozovna: Čs.armády 36a, Jablonec nad Nisou 466 05

IČ: 25432478

DIČ: CZ 25432478

zápis v OR: u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18120

zastoupen:

ve věcech smluvních:  Jaroslav Janků

ve věcech technických: Lukáš Janků

bankovní spojení: Komerční banka Jablonec nad Nisou

č. účtu 27-7251200287/0100

telefon: 777 648 221

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

## Předmětem dodatku č. 1

,,Oprava sádrových omítek včetně výmalby zasedací místnosti č. 202 v budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou“

Změna  bodu 3.1. a 4.1

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 467- 2018- KT/OPRO ze dne 23.5.2018 nedotčené tímto dodatkem

č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek je schválen RM dne 13.8. usnesením č. RM/370/2018

3.

## Cena za dílo

## 3.1.

Původní cena bez DPH  21 %:   	           	                279 315,02 Kč

Méněpráce                 	3 706,50 Kč

Vícepráce		62 832,10 Kč

Cena celkem bez DPH  21 %:   		338 440,62 Kč

4.

## Termín plnění

4.1.

Předpokládaný termín plnění:           červen 2018 (doba realizace 6 týdnů od započetí)

Změna termínu plnění, v návaznosti na vícepráce se posouvá o 3týdny.

Příloha 1.  Odpočet nerealizovaných prací

Příloha 2. Vícepráce

Jablonec nad Nisou, dne: 16.8.2018	Jablonec nad Nisou, dne:

objednatel: 	zhotovitel:

JUDr. Marek Řeháček 	Jaroslav Janků

Statutární město Jablonec nad Nisou 	jednatel