Smlouva o dílo

č. zhotovitele 657/2018					       č. objednatele SML 2018-005.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Název zakázky:   „ Uhřičice, lokalita Rajčula, oprava vodovodu pro veřejnou potřebu

II. etapa, včetně přepojení vodovodních přípojek “.

Dodatek č.1

I. Smluvní strany:

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          	:  Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti.

Kontaktní osoby zadavatele:

Kontaktními osobami zadavatele ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou jsou:

Ing. Jindřich Mrva        výrobně technický náměstek       telefon: 581 299 170

p. Marcela Kovářová    technický pracovník                    telefon: 581 299 115

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem  229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Statutární zástupce	: Petr Zdráhal – jednatel společnosti

IČ			: 46581367

DIČ			: CZ46581367

Bankovní účet		: xxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxx

E-mail 		: xxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500.

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 657/2018	      č. objednatele SML 2018-005-Ko ze dne 27.2.2018

- Článek III. Předmět smlouvy a místo plnění se doplňuje takto:

rozsah díla se rozšiřuje o dodávku 33 ks  domovních šoupátek ZAK

- Článek V. Cena za dílo se vzhledem k rozšíření předmětu díla mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo   1 954 847,- Kč bez DPH

Cena víceprací		       66.756,- Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č.1	  2.021.603,- Kč bez DPH

slovy: (dvamilionydvacetjednaticícšestsettřikorunčeských)

3) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti .

Tento dodatek  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.

Přílohy:

Rozpočet

V Přerově dne 27.8.2018		                                      V Přerově dne 29.8.2018

Za zhotovitele:    					              Za objednatele:

………………….……………                                                     ..………………………….

Petr Zdráhal                                                                          Ing. Miroslav Dundálek

jednatel společnosti    					             ředitel společnosti