DOHODA č. 1

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

mezi uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany

1. Mateřská škola Přerov, Komenského 25

Sídlo: Přerov I – Město, 750 02 Komenského 25

IČ: 62350153

DIČ: neplátce

(dále jen jako „objednatel“)

2. PKS okna a.s.

Sídlo: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 591 01

ředitel pro Olomoucký a Zlínský kraj jednající na základě plné moci

IČ: 65276507

DIČ: CZ 65276507

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně pak jako „smluvní strany“)

1. Předmět plnění díla

Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zadaných podmínek, rozpočtů, dodávek a montáž stavby.

" Výměna stávajících dřevěných oken a dveří za dřevěná i plastová okna a dveře na objektu MŠ Přerov, Komenského 25".

2. Termíny a doba plnění díla

Zahájení stavby:			od 26.09. 2017

Ukončení prací:			do 03.10. 2017

Předání a převzetí stavby:		do 05.10. 2017

3. Cena díla

Cena byla sjednána dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a obě smluvní strany se dohodly takto:

Celkem bez DPH:			197 229,00 Kč

DPH 21%:			  	  41 418,00 Kč

Celkem s DPH:			238 647,00 Kč

4. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace

Zhotovitel prohlašuje, že přebírá odpovědnost za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 24 měsíců a na okna dřevěná i plastová 60 měsíců.

5. Ostatní ujednání

U smlouvy o dílo číslo SML 1/2017, uzavřené dne 08.08.2017 a vložené do registru smluv dne 18.08.02017, nastaly účinky spojené s jejím zrušením v registru smluv, a to z důvodu neúplných meta dat.

Vzájemné plnění předmětu díla proběhlo, smluvní strany na něm shodně trvají. Dílo bylo řádně předáno dne 28.09. 2017 a do data podpisu dohody se na díle nevyskytly žádné závady.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že obsahem Dohody souhlasí, a tato je sepsána v souladu s jejich pravou svobodnou vůlí.

V Přerově dne:							V Přerově dne:

...........................................						......................................

objednatel								zhotovitel

ředitelka školy							 	ředitel společnosti