## Smlouva o dílo

##### uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**evidovaná pod číslem:**

u objednatele**: KT/9871/18**

u zhotovitele:**15/8/2018**

1. **Smluvní strany**

**Objednatel:**

název: Město Litvínov

sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ: 002 66 027

DIČ: CZ00266027

zastoupený (jméno, funkce): Ing. Valdemarem Havelou, tajemníkem úřadu

tel.: 476 767 630

e-mail: valdemar.havela@mulitvinov.cz

kontaktní osoba pro zadávání VZ

(jméno, funkce): Miroslav Vopat, referent krizového řízení

tel.: 476 767 836

 e-mail: miroslav.vopat@mulitvinov.cz

(dále jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: ANZA s.r.o.

Sídlo: Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČ: 42937256

DIČ: CZ42937256

Statutární zástupce: Ing. Michal Jakeš

Telefon: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Č. ú.: xxxxxxxxxxxx

Pracovník pověřený jednáním

ve věcech smluvních plnění dodávek

a předání prací: Michal Jakeš

Telefon: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro objednatele dílo v rozsahu a objemu:

Základní výklopné dveře - výměna zadní rolety na nástavbě

Zadní žebřík sklopný – dodat nový (včetně montáže)

Plech – dodat a nalepit pod žebřík ochranný protiskluzový hliníkový plech

Led majáková rampa – výměna výstr. Rampy za rampu Slim modrá 140 cm, 12/24, R65 s příslušenstvím

Led maják modrý – repase stávajícího Led majáku (modrý)

Práce

Objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené objednané dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí vozidlo LIAZ 101.860.

místo plnění: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 50351 Chlumec nad Cidlinou.

1. Rozsah díla přesně obsahově a věcně vymezen je v zadávací dokumentaci a příloze č. 5 zadávací dokumentace – Rozsahu prací opravy, dle které se musí zhotovitel řídit.

## 3. Termín plnění

Zahájení díla: **dnem podpisu smlouvy**

Dokončení díla: **do 8 týdnů od přistavení vozidla na adresu ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumec nad Cidlinou**

## 4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky. Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

**Cena bez DPH:……………….……………………….. 119 860,00 Kč**

**DPH 21 %:………………….…………………………… 25 171,00 Kč**

**Cena včetně DPH:…………………………………….. 145 031,00 Kč**

**(cena slovy: Sto čtyřicet pět tisíc třicet jedna korun českých včetně DPH)**

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

1. Fakturace bude provedena na základě jednorázové faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělku na základě předávacího protokolu.
2. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
* rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v nabídce projektu, změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo
* při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si Objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny.

## 5. Platební podmínky, fakturace

1. Práce bude zhotoviteli objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů.
2. Splatnost daňového dokladu se stanoví na 15 kalendářních dnů od doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 15 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák. č. 235/2004 Sb. o DPH) obsahovat:
* celý název Objednatele a zhotovitele dle výpisu z obchodního rejstříku
* název "Daňový doklad"
* sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, výši DPH a sazbu DPH (samostatně 21% či jinou sazbou DPH podle platné právní úpravy) a částku celkem
* datum vystavení a splatnost daňového dokladu
* číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví
1. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

**6. Záruční doba - zodpovědnost za vady**

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které dílo má v čase jeho odevzdání objednavateli.
3. Záruční doba **je 12 měsíců** a začíná plynout ode dne odevzdání díla objednavateli.
4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednavatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatně odstranit vady.
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 5. do 30 dnů od písemného uplatnění oprávněné reklamace objednatele.
6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle článku 1 této smlouvy.

## 7. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

## 8. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 100 Kč,-** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, které nebrání užívání díla, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatelem vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
4. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
5. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

## 9. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Ve věcech souvisejících s technickou realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele:

* Bc. Miroslav Vopat, Tomáš Stanko

za zhotovitele:

Michal Jakeš - ředitel

* osoby lze měnit pouze po dohodě s objednatelem a to při prokázání totožné kvalifikace
1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
	* prodlení v písemně dohodnutých dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 30 kalendářních dnů
2. Objednavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

## 10. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva/Dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
6. Tato Smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu/Dodatek v informačním systému registru smluv.

V Litvínově dne: V Pardubicích dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Valdemar Havela Ing. Michal Jakeš

tajemník úřadu jednatel