Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a licenční smlouvě č. 171614

Č.j.: 2018/5223/NM

I.

- Objednatel:                    NÁRODNÍ MUZEUM

| Se sídlem: | Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 |
| --- | --- |
| Zastoupené: | doc. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D. |
|  | náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |
| IČO: | 00023272 |
| DIČ: | CZ 00023272 |
|  | (dále jen „Objednatel“) |

2.   Zhotovitel: 		       Akad. arch. Daniel Dvořák

| Se sídlem: | Na Skalce 376, 281 66 Jevany |
| --- | --- |
| IČO: | 16511875 |
| DIČ: | CZ5402051754 |
|  | (dále jen „Zhotovitel“) |

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2018 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 171614 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem ke stanovisku památkářského dohledu a úpravě libreta expozice navázané na následnou přípravu podkladů, což má časový vliv na provedení Díla specifikovaného ve Smlouvě ve stanovených termínech, shodly se obě strany na úpravě doby plnění Smlouvy stanovené v bodě 5.6, a to takovým způsobem, aby bylo Dílo v této lhůtě splnitelné.

II.

Ustanovení článku 5 odst. 5.6 Smlouvy se mění a po změně zní:

Zhotovitel je povinen provést První část Díla do 139 dnů ode dne podpisu Smlouvy. Druhou část Díla se Zhotovitel zavazuje provádět průběžně po předání První části Díla dle potřeb a pokynů Objednatele s tím, že Zhotovitel bere na vědomí, že Druhá část Díla bude prováděna v průběhu přípravy realizační dokumentace k expozici s tématem „Dějiny českého 20. století“ a samotné realizace expozice.

III.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění.

- Tento dodatek je platný a závazný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden podepsaný výtisk.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| Národní muzeum doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Objednatel |  | Akad. arch. Daniel Dvořák Zhotovitel |