SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

se sídlem: 		Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava

IČO: 			60727772

DIČ: 			CZ60727772

Zapsána: 		KS Brno, oddíl C., vložka 17143

Zastoupena: 		Ing. Josefem Ederem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba: 	Ferdinand Petrík, vedoucí divize I. – +420 777 719 634

jako zhotovitel

a

Statutární město Jihlava

Se sídlem: 		Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava

IČO: 			00286010

DIČ:	CZ00286010

Zastoupené:		Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora

Kontaktní osoba: 	Ing. Ján Tinka, vedoucí odboru dopravy

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Karel Trojan

jako objednatel

uzavřeli podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

# Smlouvu o dílo

I.

## Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek stanovených v této smlouvě.

II.

## Předmět díla

- Předmětem díla je:   Oprava křižovatky Znojemská-Masarykovo nám., zastávkového zálivu    zastávky Mas. nám, dolní a přilehlých chodníků

- Specifikace předmětu díla, jeho rozsah, technologie provedení a kvalita je dána:

  - touto smlouvou

  - projektovou dokumentací pro provádění stavby od PROfi Jihlava spol. s r.o.

  - cenovou nabídkou N/35/I/18 zhotovitele ze dne 4.9.2018

s položkovým  rozpočtem,  která je součástí této SOD jako příloha č.1

  - příslušnými předpisy a technickými normami platnými v době provádění díla

  - pokyny objednatele

- Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele případné provedení prací a dodávek souvisejících s dílem nad rámec sjednaného rozsahu díla, a to na základě písemného požadavku objednatele a vzájemně odsouhlasené ceny a termínu plnění. Tato skutečnost musí být obsažena v písemném dodatku k této smlouvě uzavřeném oběma smluvními stranami.

- Případné méněpráce/vícepráce při realizaci díla musí být předem písemně odsouhlaseny oběma stranami

formou dodatku k této smlouvě a zapsány do stavebního deníku. Současně si smluvní strany dohodnou vliv těchto skutečností na cenu díla s tím, že budou vycházet z jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele, pokud to nebude možné pak z cen obvyklých.

III.

## Místo plnění

- Místem plnění je :  ul. Znojemská, Jihlava

IV.

## Cena díla

- Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

2 192 737,93   Kč bez DPH

K ceně díla bude připočtena sazba DPH ve výši podle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena díla uvedená v odst. 1 tohoto čl. je úplná a závazná a nemůže být zhotovitelem jednostranně z žádného důvodu zvyšována, pokud nedojde k objednatelem odsouhlasené změně předmětu díla.

- Dohodnutou cenu díla podle odst. 1 tohoto článku zaplatí objednatel zhotoviteli na základě faktury zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla objednateli.

- V případě méněprací/víceprací (čl. II odst. 4 této smlouvy) bude jejich cena odečtena z dohodnuté ceny/přičtena k dohodnuté ceně díla. V případě méněprací/víceprací, které mají vliv na cenu díla je třeba uzavřít dodatek k této smlouvě.

- Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace výše uvedeného projektu se dle § 5) odst. 3) Zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani.
V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesené daňové povinnosti dle 92e zákona o DPH.

- Lhůta splatnosti faktury (faktur) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

V.

## Doba plnění

- Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

## Termín zahájení provádění díla: 	 září 2018

## Termín předání předmětu díla:  	  do 90 dnů od předání staveniště

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu podle odst. 1 písm. b) shora je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, přičemž částka zaplacené smluvní pokuty se započítává do výše škody.

VI.

## Provádění díla

- Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli. O předání staveniště i předmětu díla sepíší smluvní strany protokol, který bude sepsán na místě stavby a  podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Objednatel převezme dílo, bude-li předmět díla a jeho jakost v souladu s touto smlouvou.

- V případě, že dílo bude ke dni předání vykazovat drobné vady, nebránící řádnému užívání, je objednatel povinen dílo převzít, v protokolu o převzetí předmětu díla však budou veškeré závady popsány s uvedením lhůty pro jejich odstranění.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel vyzve objednatele k prohlídce provádění díla v průběhu provádění díla k provedení kontrolních prohlídek v intervalu min. 1x týdně a min. 1x v průběhu provádění díla. Na kontrolní prohlídku zhotovitel pozve zástupce objednatele, správce komunikací, popř. správce veřejné zeleně. O provedení kontrolní prohlídky se zapíše zápis do stavebního deníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Pokud v přiměřené lhůtě po doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli nebudou vady odstraněny, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

- Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy. Pokud jejich porušením vznikne škoda, odpovídá za ni zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit znečištění nebo poškození veřejné komunikace, které způsobí svojí činností.

- Zhotovitel nese do předání předmětu díla objednateli odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech nacházejících se v místě plnění, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky.

VII.

## Záruka

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající podmínkám sjednaným v této SOD a právním předpisům.

- Vady díla, které budou zřejmé již při předání díla, musí objednatel vytknout při přejímacím řízení a musí být obsaženy v předávacím protokole. Tyto vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené v předávacím protokole.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Oznámení vad díla (reklamace) musí být učiněna písemně a doručena zhotoviteli.

- Po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit.

- Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Pokud zhotovitel nezahájí ve shora uvedeném termínu odstranění vad nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

- Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace (pokud nebude dohodnut jiný termín odstranění vady), nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám nebo pověřit jejich provedením jinou firmu. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

- Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 ti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

VIII.

## Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je pro smluvní strany účinná okamžikem jejího zveřejnění.

- Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran.

- Tato smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily; jako předpoklady uzavření této Smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž má každý platnost originálu. Jeden výtisk obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.

- Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto Smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejnění podle zák.č. 340/2015 Sb. prostřednictvím registru smluv. Smlouvu zašle ke zveřejnění objednatel.

V Jihlavě dne    4. 9. 2018

---------------------------------------------------------

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Ing. Josef Eder

---------------------------------------------------------

Statutární město Jihlava

Ing. Vratislav Výborný

Přílohy:

Příloha č. 1- Cenová nabídka s Položkovým rozpočtem