Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na vypracování projektové dokumentace VT Olše, km 25,640 - oprava odběrného objektu (Rajecký jez) stavba č. 4207,

uzavřené dne 16.3.2018 mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26

IČO  /  DIČ:	70890021    /  	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:		Sweco Hydroprojekt a.s.
sídlo:		Táborská 31, 140 16 Praha 4

Adresa pro zasílání faktur:		divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno

IČO  /  DIČ:				26475081 / CZ26475081

Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo ze dne 16.3.2018, jejímž předmětem je provedení projektové dokumentace na akci VT Olše, km 25,640 - oprava odběrného objektu (Rajecký jez), stavba č. 4207 (dále jen „Smlouva“);

- Smluvní strany mají zájem ukončit Smlouvu před úplným provedením díla ze strany zhotovitele;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

- Smluvní strany ukončují Smlouvu ke dni zveřejnění tohoto dodatku č.1 smlouvy v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této dohody zhotovitel provedl pro objednatele práce uvedené ve Výkazu skutečně provedených prací ze dne 2.8.2018 a předal je objednateli (dále jen „Výkaz“). Výkaz tvoří přílohu č. 1 této dohody.

- Objednatel uhradí zhotoviteli za práce uvedené ve Výkazu cenu ve výši 89.600,-Kč bez DPH, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem po uzavření této dohody se splatností 30 dnů ode dne jejího doručení.

- Zaplacením ceny za částečně provedené dílo dle čl. 3 této dohody budou mezi smluvními stranami vyrovnány veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy a Smluvní strany vůči sobě nebudou uplatňovat žádné další nároky ze Smlouvy.

- Ke dni uzavření této dohody zhotoviteli zaniká povinnost dokončit a předat dílo v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a objednateli zaniká povinnost uhradit cenu díla převyšující cenu za částečně provedení dílo uvedenou v čl. 3. této dohody.

- Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží každá ze stran.

- Nedílnou součástí této dohody je její příloha č. 1: Výkaz skutečně provedených prací.

v Ostravě dne							v Praze dne 23.8.2018

za objednatele							za zhotovitele

Ing. Dalibor Kratochvíl

ředitel Z2 F-M