**SWECO**

**Firma je zapsána do obchodniho rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl 8., vložka 7326.
Je nositelem certifikaci ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.**

Povodí Odry, státní podnik Závod Frýdek - Místek

Ing. Patrik Banot

Horymírova 2347

738 01 Frýdek Místek

**VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE: NAŠE ZNAČKA'. MÍSTO ODESLANÍ/ DATUM.**

**0151/MJ Ostrava / 2.8.2018**

**AKCE: VT Olše, km 25,640 — oprava odběrného objektu (Rajecký jez) — projektová dokumentace, stavba č. 4207**

**Věc: Výkaz skutečně provedených prací na zakázce**

Na základě SoD ev. č objednatele D 0011/18, ev. č. zhotovitele 21 8027 0100 ze dne 16.3 2018 zpracováváme zakázku VT Olše, km 25,640 — oprava odběrného objektu (Rajecký jez) —projektová dokumentace, stavba č. 4207.

Po provedení stavebně technického průzkumu bylo konstatováno, že odběrný objekt bude nutno odstranit a poté znovu vybudovat. Tato skutečnost zcela mění rozsah prací na této zakázce, proto bylo dohodnuto ukončení prací a fakturace doposud provedených prací, které jsou uvedeny v přehledné tabulce. Na základě této dohody bude uzavřen dodatek k SoD o ukončení prací.

1 (2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava, pracoviště Ostrava Varenská 49729 02 Ostravatelefon +420 596 63B 329 fax +420 596 638 328 | IČ 26475081**ostrava@sweco.cz**[**www.sweco.cz**](http://www.sweco.cz)[**www.swecogroup.com**](http://www.swecogroup.com) | **I**Vyřizuje |

**Tab. Provedených prací**

**SWECO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Provedené práce** | **měrná jednotka (počet hodin \* jednotková cena projekčních prací)** | **Cena bez DPH** |
| 1 | Stavebně technický průzkum | - | 21 000 Kč |
| 2 | údaje ČHMÚ | - |  4 000 Kč |
| 3 | Geodetické zaměření | - | 10 000 Kč |
| 4 | Provedení hodnocení vlivu záměru na přírodu akrajinu v rámci zpracování PD | 30 h \* 650 Kč | 19 500 Kč |
| 5 | Výjezdy na staveniště vč. koordinace s ostatními profesemi | 15 h \* 650 Kě | 9 750 Kč |
| 6 | lČ pro existenci sítí | 14 h \* 650 Kč | 9 100 Kč |
| 7 | Projekční práce | 25 h \* 650 Kč | 16 250 Kč |
| 8 | **Celkem** | **89 600 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| Děkujeme za vyřízení. S pozdravem | Sweco Hydroprojekt a.s. |

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

 2 (2)