ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

| Dílo: Regály DV |  |
| --- | --- |
| ZMĚNA č.: 01 | Ke smlouvě: HM/29/2018/IROP |
| zhotovitel: HOFI engineering, s.r.o. Požárnická 140 742 83 Klimkovice | objednatel: Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44/5 390 01 Tábor |
| Změna předmětu díla |  |
| - Na ochranu před světlem a snížením rizika mechanického poškození při manipulaci bude vybaven úložný systém na obrazy plnými čely z profilovaného plechu. Na tato čela je zároveň možno aplikovat rozšířenou informaci o uložených obrazech. Čela budou vyrobena a dodána dle výkresu „Husitské muzeum – Systém na obrazy“, který je přílohou č. 1 tohoto změnového listu č. 1. |  |
| Změna ceny díla |  |
| Cena bude navýšena o 64 860,00 Kč bez DPH na základě odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele HOFI engineering, s.r.o. ze dne 8. 8. 2018, která tvoří přílohu č. 2 tohoto změnového listu č. 1. |  |
| Změna harmonogramu realizace díla |  |
| Uvedené změny nemají vliv na harmonogram díla. |  |
| Potvrzení změny |  |
| zhotovitel: | objednatel: |
| datum: | datum: |
| jméno, příjmení: | jméno, příjmení: |
| podpis: | podpis: |