dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 31. 10. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

| Objednatel: Zapsaná v obchodním rejstříku u: | ### Armádní Servisní, příspěvková organizace Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342 |
| --- | --- |
| Zastoupená: |  |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| IČO: DIČ: | 60460580 CZ60460580 |
| Tel: Fax: |  |
| ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - jednat ve věcech smluvních: |  |
| - jednat ve věcech technických: |  |
| (dále jen „objednatel“) |  |

a

| Zhotovitel: Zapsaný v obchodním rejstříku u: | Intermont Opatrný s.r.o. Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877 |
| --- | --- |
| Zastoupený: |  |
| Sídlo: | Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň |
| IČO, DIČ: | 49900854, CZ49900854 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: |  |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - jednat ve věcech smluvních: |  |
| - jednat ve věcech technických: |  |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení, odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Líně - ekologizace kotelny” (dále jen ,,stavba“), uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 31. 10. 2017. Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek 3 Doba plnění

Čl. 3.1 poslední věta se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje předložit kolaudačního souhlas a administrativně ukončit realizaci díla dle  této smlouvy  ve  lhůtě  6 týdnů od ukončení  realizace  2. etapy díla, nejpozději  však do 15. 11. 2018 (finální limitní termín).

2) Článek 5 Cena za dílo

Čl. 5.1 se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku 2 této smlouvy a sestává se z těchto částí:

Cena dle SoD:								8 996 118,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:                                             		   123 784,10 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1:                                      	              - 1 010,00 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1:				          		9 118 892,10 Kč

Slovy:    devětmilionůstoosmnácttisícosmsetdevadesátdva 10/100 korun českých,

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 9: Oznámení změn č. 1 - 3, změnové listy č. 1 - 3 vč. rozpočtů změn

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Praze dne						 	Ve  Vrskmani dne

__________________________			  ________________________

jednatel společnosti

ředitel organizace

________________________							          			jednatel společnosti