Dodatek č.2 k SoD reg. č. 228-18-06-26

reg. č.

na provedení stavby

Restaurování sousoší tří postav, postranních reliéfů a přesun bleskosvodu na Domě kultury v Ostrově

uzavřený dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Město Ostrov

Se sídlem:	Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zastoupený:	Ing. Josefem Železným, starostou města

IČO:	00254843

DIČ:	CZ00254843

Bankovní spojení:	KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu:	920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:	Ing. Josef Železný, starosta města

b) ve věcech technických:	Jiří Šuster, vedoucí odboru investic

Jarmila Rubešová, referent odboru investic

c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):

Ing. Norbert Tošovský, IČO: 61470759

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			RE, s.r.o.

Se sídlem:			Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2

Zastoupený:			Marek Brož, akad. mal.

IČ:				48591441

DIČ:				CZ48591441

Bankovní spojení:			Komerční banka a.s. Praha

Číslo účtu:			195443390207/0100

Zapsána 			Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18493

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: 		Marek Brož, akad. mal.

b) ve věcech technických:		Ing. arch. Adam Pokorný

Jana Petrášková

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 228-18-06-26 ze dne 26. 6. 2018 na realizaci stavby Restaurování sousoší tří postav, postranních reliéfů a přesun bleskosvodu na Domě kultury v Ostrově.

Obsahem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavby.

Dodatek č. 2  byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 3. 9. 2018 usnesením č. 759/18.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 228-18-06-26 ze dne 26. 6. 2018 na realizaci stavby „Restaurování sousoší tří postav, postranních reliéfů a přesun bleskosvodu na Domě kultury v Ostrově“. Obsahem dodatku je prodloužení termínu realizace stavby do 30. 10. 2018. Celková cena stavby činí 846 564,44 Kč vč. DPH.

III. Termíny plnění

a) Zahájení plnění Předmětu díla:			25. 6. 2018 (dle podpisu smlouvy)

b) Předpokládané předání a převzetí provedeného,

bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků

a ukončeného Předmětu díla:			30. 10. 2018

2) XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

| V Ostrově dne: |  | V Praze dne: |
| --- | --- | --- |
| za Objednatele Ing. Josef Železný starosta města |  | za Zhotovitele Marek Brož, akad. mal. Jednatel společnosti |