## DODATEK Č. 1 ## ke Smlouvě o dílo 5/2018 „Gymnázium Valašské Klobouky - oprava podlah a výměna podlahové krytiny“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY:

  - Objednatel	Gymnázium Valašské Klobouky

Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky

IČ: 61716707

DIČ: CZ61716707

jednající/zastoupena:	RNDr. Eva Cepková

Bankovní ústav/ Číslo účtu	xxxxxxxxxxxxxxx

Tel. / Fax	xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail	xxxxxxxxxxxxxxx

  - Zhotovitel	Podlahy Řepa, s.r.o.

Brumovská 709

766 01 Valašské Klobouky

IČ: 04210905

DIČ: CZ04210905 (plátce DPH)

jednající/zastoupena:	p. Řepa

Bankovní ústav/ číslo účtu	          xxxxxxxxxxxx

Tel.	xxxxxxxxxxxx

E-mail	xxxxxxxxxxxx

- PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č.j. objednatele 5/2018 dne 20.8.2018 na akci:

„Gymnázium Valašské Klobouky – oprava podlah a výměna podlahové krytiny“

(dále jen Smlouva o dílo)

  - Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je v souladu s částí XII. Smlouvy o dílo zjištěná  a objednatelem odsouhlasená potřeba víceprací při provádění díla. Vícepráce zahrnují:

- zvýšené nároky na demontáž více na sebe položených vrstev původních krytin (předpokládala se existence jediné nášlapné vrstvy)

- odstranění zjištěných skrytých vad v podkladových vrstvách podlah (sešití a zajištění stavební praskliny napříč podlahou v jedné místnosti)

Cena stanovená Smlouvou o dílo se navyšuje z důvodu těchto změn dle odsouhlaseného rozsahu víceprací o částku:

6.000,00 Kč  bez DPH

7.260,00 Kč  včetně DPH

3. ZMĚNA CENY DÍLA a TERMÍNU plnění

Původní znění článku V. Termín plnění a článku X. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se mění následovně:

Původní znění článku V.

  - Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a předat Objednateli nejpozději do 31. 8. 2018.

Nové znění článku V.

  - Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a předat Objednateli nejpozději do 12. 9. 2018.

Původní znění článku X.

10.1.Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která je stanovena v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 1. 8. 2018 a která je nezbytnou součástí této smlouvy ve formě přílohy č.1 včetně DPH.

Nové znění článku X.

10.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. Smlouvy o dílo, která činí:

136 122,95,- Kč (bez DPH)

28 585,82 Kč DPH 21 %

164 709,- Kč (včetně DPH)

(slovy: JEDNOSTOŠEDESÁTČTYŘITISÍCESEDMSETDEVĚT koruny české)

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv  vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Valašských Kloboukách dne	 28. 8. 2018		        Ve Valašských Kloboukách dne 28. 8. 2018

Objednatel: Gymnázium Valašské Klobouky	Zhotovitel: Podlahy Řepa, s.r.o.

………………………………………………..                                 ……………………………………….