***SMLOUVA O DÍLO***

uzavíraná podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

**1. Objednatel: *Město Přeštice***

 Masarykovo náměstí 107, Přeštice, 334 01

 IČ: 00257 125

 DIČ: CZ00257125

 Statutární zástupce: Mgr. Karel Naxera, starosta

 Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň - jih

 Číslo účtu: xx-xxxxxx/xxxx

 Telefon: xxx xxx xxx

**2. Zhotovitel: *DRIMAL PLAY, s.r.o.***

 Mysločovice 182, 763 01 Mysločovice

 IČ: 04904923

 DIČ: CZ04904923

 Statutární zástupce: Josef Dřímal, jednatel

 Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

 Číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxx

 Telefon: xxx xxx xxx

 Doručovací adresa pro korespondenci:

 Dřímal Josef, xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx

**I.**

**Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo „vybudování dětského hřiště v obci Žerovice“. Dílo bude provedeno dle rozpočtu předloženého Zhotovitelem, který je přílohou této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho řádné provedení.

**II.**

**Lhůta plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy nejpozději v termínu do 15.12.2016

**III.**

**Cena díla**

1. Cena díla za dílo činí:

 Cena bez DPH: 388.400,- Kč

 DPH (21%): 81.564,- Kč

 Cena s DPH: 469.964,- Kč

1. Ve sjednané ceně díla je obsaženo vše, co je potřeba k úplnému smluvnímu provedení díla s dodržením pravidel techniky odpovídajících provedení díla. Jedná se o cenu maximální a platnou až do konečného vyúčtování a platnou po celou dobu prováděných stavebních prací nepodléhající zvýšení cen materiálu, pohonných hmot, energií a výkonů.
2. Veškeré práce mimo rozsah sjednaného předmětu plnění vyžádané objednatelem a odsouhlasené zhotovitelem, nebo které budou nezbytně nutné k realizaci dokončení díla, budou uvedeny v samostatných zápisech k tomu určených a budou objednatelem uhrazeny v cenách, které byly uvedeny zhotovitelem v nabídce. Odsouhlasené vícepráce budou řešeny samostatným dodatkem k této smlouvě. V případě provádění víceprací se termín předání přiměřeně prodlužuje.

**IV.**

**Úhrada ceny za dílo a platební podmínky**

1. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla předložit objednateli dílčí fakturu za provedené a zápisem převzaté práce do úhrnné výše max. 60 % z celkové ceny díla.
2. Konečná faktura za touto smlouvou sjednané dílo bude vystavena do deseti pracovních dnů ode dne, kdy došlo k řádnému provedení díla, tj. k převzetí díla bez vad a nedodělků na základě zápisu.
3. Řádně vystavená faktura je splatná do 14 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí obsahovat mimo jiné tyto údaje:
	* označení - faktura číslo,
	* označení účastníků,
	* bankovní spojení,
	* název díla,
	* položky dle schváleného rozpočtu, které jsou fakturovány
	* výši účtované částky vypočtenou z jednotkových cen, včetně specifikace DPH
	* razítko a podpis.

**V.**

**Technický dozor**

1. Mimo statutární zástupce organizací uvedené v hlavičce této smlouvy jsou při realizaci díla oprávněni smluvní strany zastupovat:
2. Za objednatele: Ing. Viktor Duchek, vedoucí Hospodářského odboru MěÚ Přeštice
3. Za zhotovitele: Dřímal Josef, jednatel
4. Ujednání těchto zástupců je považováno za smluvní, pokud statutární zástupce uvedený v hlavičce této smlouvy neoznámí druhé straně nejpozději do jednoho týdne od ujednání svůj nesouhlas s rozhodnutím zástupce.

**VI.**

**Převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místě plnění objednavateli na základě zápisu o převzetí díla.
2. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis o převzetí díla obsahovat výhradu objednatele se soupisem zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z úplaty ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Budou-li při předávání dokončeného díla na díle zjištěny takové vady, které by bránily řádnému užívání předmětu díla k účelu, ke kterému obvykle slouží, není objednatel povinen dílo převzít do doby odstranění těchto vad.
3. Podmínkou pro převzetí díla rovněž je, že zhotovitel předloží nejpozději ke dni přejímacího řízení především tyto doklady veškeré doklady nutné k bezpečnému užívání díla v souladu s platnými předpisy.

**VII.**

**Záruka a záruční podmínky**

1. Mezi účastníky je sjednána záruka za jakost díla po dobu 6 let na konstrukci díla a 2 roky na nátěry a komponenty. Záruční lhůta počne běžet prvním dnem následujícím po dni zápisu o převzetí díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v této smlouvě a technických normách, které se na provádění díla vztahují jako celek a přebírá na dílo dohodnutou záruku dle bodu 1. tohoto článku smlouvy.
3. Objednatel je povinen ohlásit zhotoviteli vady neprodleně po jejich zjištění.
4. Všechny a vady a nedodělky uplatněné objednavatelem v záruční době budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to pokud se jedná o havarijní závady nebo závady nesoucí nebezpečí škod na zdraví a majetku nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace objednatele, ostatní závady v termínu do 15 dnů od obdržení reklamace objednatele a to i v případě, že svoji odpovědnost za svoje reklamované vady zhotovitel neuznává. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě. Veškeré s tím spojené náklady je povinen zhotovitel uhradit objednateli. Pokud se prokáže, že za reklamované vady zhotovitel neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem. Provedené opravy vad je zhotovitel povinen objednateli předat písemně.

**VIII.**

**Smluvní pokuty**

1. V případě nedodržení smluveného termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení s odstraněním vady. Týdnem se rozumí 7 po sobě následujících dnů.
3. V případě prodlení objednatele s platbou faktury vystavené v souladu s touto smlouvu zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodlení objednatele s úhradou není důvodem k odstoupení zhotovitele od smlouvy, nýbrž jedná se o důvod přerušení prací, které je zhotovitel oprávněn přerušit po předchozím písemném upozornění. V případě přerušení v souladu s touto smlouvou se o dobu přerušení prací prodlužuje termín dokončení díla uvedený v čl. II. této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
5. Smluvní pokutu je oprávněn objednatel po jejím vyčíslení odečíst z  faktury zhotovitele. Objednatel je oprávněn postupovat obdobně i při uplatnění nároku na náhradu škody.

**IX.**

**Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZ v souladu s právními předpisy dále dodržovat předpisy o požární ochraně a další právní normy.
2. Zhotovitel je povinen si zajistit vlastní odborný dozor a zavazuje se v plném rozsahu respektovat pokyny objednatele.
3. Poruší-li zhotovitel předpisy BOZ, PO a jiné právní normy a vznikne-li objednateli tímto škoda, zavazuje se zhotovitel uhradit způsobenou škodu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bude veškerá technická zařízení používaná na předmětu smlouvy udržovat v bezpečném technickém stavu.
5. Zařízení staveniště (dále jen ZS) v nezbytně nutném rozsahu k zajištění předmětu díla si na své náklady zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování ZS a cena likvidace ZS je součástí ceny díla.
6. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 345 odst. 2 pokládají porušení smluvních povinností za porušení podstatné zejména v případě: prodlení zhotovitele s řádným předáním díla, nedodržení vlastností díla, překročení ceny podle článku III. bod 1. této smlouvy.
7. Objednatel se zavazuje, že zajistí, aby řádný průběh prací zhotovitele nebyl rušen zásahy třetích osob.

**X.**

**Zánik smlouvy**

1. Objednatel může vypovědět smlouvu kdykoliv do plného dokončení díla. Zhotovitel může vypovědět smlouvu v případě prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené v souladu s touto smlouvou o více jak 10 dní.
2. Je sjednána týdení výpovědní doba, která počne běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi.
3. V případě ukončení smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelně provedené práce a dodávky materiálu.

**XI.**

**Ostatní ujednání**

1. Písemné upozornění na překážky v práci předá zhotovitel objednateli okamžitě po vstupu těchto vlivů. Upozornění s termínem vzniku a specifikací překážek v práci bude předáno písemně. Nebude-li dohodnuto jinak, překážky v práci nemají vliv na termín řádného provedení díla.
2. Pro doručování jakýchkoli písemností z této smlouvy (např. výzvy zhotovitele k převzetí díla, faktur,výpovědi) platí, že jsou doručeny okamžikem, kdy adresát písemnost převzal, nebo kdy ji odmítl převzít či učinil její doručení nemožným, nebo kdy byla pro adresáta uložena na poště nebo vrácena jako nedoručitelná, což platí i v případě, že se adresát o uložení nebo neúspěšném pokusu o doručení nedozvěděl. Pro doručování přitom závazně platí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně sjednáno jinak.
3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit ve smyslu § 13 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, podle části třetí zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, při případné kontrole podle tohoto nebo jiného zákona, při prověřování s hospodařením s veřejnými prostředky. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při kontrole podle předchozího odstavce tak, aby objednateli nevznikla žádná újma.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách města Přeštice, případně v registru smluv

**XII.**

**Závěrečná ujednání**

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami, event. jimi zmocněnými osobami jednajícími za účastníky v souladu s touto smlouvou.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouva jakož i vztahy ze smlouvy vyplývající se řídí režimem zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění a dalšími předpisy a normami vztahujícími se na způsob provádění předmětu díla.

V Přešticích dne 11.11.2016

…………………………………………. ……………………………………………

 Objednatel Zhotovitel

 Město Přeštice DRIMAL PLAY, s.r.o.

 Mgr. Karel Naxera Josef Dřímal

 starosta jednatel