Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.5.2017

ke smlouvě o dílo na projekt „Energetická optimalizace města Žatce“ -  Ekologizace sekundárních rozvodů tepla VS-T, uzavřené 19.5.2017 (dále jako “Smlouva o dílo”) uzavřely tyto smluvní strany:

A.	Obchodní firma: 			Žatecká teplárenská, a.s.

### Sídlo:                                 		Žatec, č.p. 3149, PSČ 43801

### IČO:		64650871

### DIČ:		CZ64650871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794.

Bankovní spojení:

### Jednající osoby:

na straně jedné jako „Objednatel“

Osoby oprávněné jménem Objednatele:

- jednat ve věcech technických:

- k výkonu kontroly řádného provádění díla: 			technický dozor investora

- k převzetí díla:							technický dozor investora

B.	Obchodní firma:		   	    MARTECH HOLDING a.s.

Sídlo:				    bří. Čapků 821, 783 91 Uničov	                                   	               	IČO:				    25835289

DIČ: 			                 CZ25835289

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2189

Bankovní spojení:

### Jednající osoby:

na straně druhé jako „Zhotovitel“

##### Předmět a účel Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

  - Smluvní strany si ujednávají, že předmětem a účelem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě je reflektování změn v rozsahu prací daných smlouvou o dílo z titulu změny rozsahu díla v podobě méněprací vynucených z důvodů nepředpokládaných skutečností vzniklých v závislosti na rozhodnutí Města Žatec o finálním dokončení asfaltových povrchů. (viz Příloha 1)

  - Ve smyslu článku 4.4 a 4.5 Smlouvy tedy v souvislosti se skutečností, kdy nebyly ze strany zhotovitele po předchozím souhlasu objednatele realizovány následující práce a dodávky, které jsou součástí díla dle zadávací dokumentace a došlo tak ke vzniku tzv. méněprací, vynucených ve smyslu článku 4.4 smlouvy o dílo rozhodnutím Města Žatec, které na základě usnesení č. 427/18 rozhodlo, že finální úpravy povrchů budou realizovány vlastníkem místní komunikace v rámci realizaci zakázky VZ0050373: "Opravy místních komunikací v Žatci". Touto změnou se mění rozsah díla o následující méně práce

Stavební část. Komunikace pozemní

| Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm | m2 | 189.000 | 350.00 | 66 150.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyspravení krytu komunikací po překopech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm | m2 | 189.000 | 544.00 | 102 816.00 |
| Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 | m2 | 189.000 | 20.30 | 3 836.70 |
| CELKEM ODPOČET ZA POLOŽKY |  |  |  | 172 802.70 |

  - V důsledku shora uvedených změn se mění článek 4.1 smlouvy o dílo Cena za Dílo následovně s tím, že touto změnou nejsou dotčeny nároky smluvních stran na případnou dofakturaci, či nároky z titulu prodlení s plněním díla, náhrad škody či případných smluvních pokut a článek 4.1 nově zní:

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky Zhotovitele a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

5 102 975,90 Kč bez DPH

1 071 624,94 Kč DPH

6 174 600,84 Kč vč. DPH

  - Detailní vyčíslení méněprací s dopadem na cenu díla je specifikováno v Příloze č. 2

# Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany si ujednávají, že v ostatním zůstává Smlouva o dílo nezměněna.

  - Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, a to v jazyce českém, který je po dohodě smluvních stran jazykem této smlouvy. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení smlouvy, Zhotovitel zbývající dvě.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení smlouvy, Zhotovitel zbývající dvě.

V Žatci dne		            				 V Uničově dne

Objednatel Žatecká teplárenská, a.s.			Zhotovitel MARTECH HOLDING a.s.

…………………………………	  	           		 …….……………………………….

…………………………………