dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20. 6. 2018

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: 			Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaný:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Zastoupený:		            xxx

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení: 		xxx

Číslo účtu:			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxx

- ve věcech technických:	xxx 
                                        xxx

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel:			UCHYTIL s.r.o.

Sídlo:				K Terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Zapsaný:			u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17690

Zastoupený:		            xxx

IČO:				60734078

DIČ: 				CZ60734078

ID datové schránky:		q3tciba

Bankovní spojení:		xxx

Číslo účtu:			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxx

- ve věcech technických:	xxx

xxx

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Komorní Hrádek – oddělení kanalizace – realizace I. etapy“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 20. 6. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

- Článek II. Termín a místo plnění:

V čl. II. se mění termín ukončení plnění následovně:

Termín dokončení stavebních prací do: 	19. 10. 2018

Termín předložení kolaudačního souhlasu do:	30. 11. 2018

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:	V Brně dne:

______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	UCHYTIL s.r.o.

xxx	xxx

xxx	xxx