Dnešního dne byla mezi níže uvedenými smluvními stranami uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tato

**SMLOUVA O DÍLO číslo 31291/MĚROTÍN/CER/18**

jejímž obsahem jsou tato ujednání:

**1.Smluvní strany**

**1.1. OBJEDNATEL :**

# INSTA CZ s.r.o., se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00

tel.: 582 347 522 email.: [insta@insta.cz](mailto:insta@insta.cz)

IČO: 25374311 DIČ: CZ25374311

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 132150481/0300

KB, a.s., č. ú.: 19-1054530247/0100

Zastupuje: Ing. Tomáš Cerovský – výrobní ředitel a Ing. Jan Všetička – finanční a obchodní ředitel, jednající na základě plné moci.

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat výrobní ředitel Ing. Tomáš Cerovský

Ve věcech předání a převzetí díla a při vlastní realizaci díla zastupuje:

Ing. Radek Krejčíř, stavbyvedoucí, mob. 724 711 111

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15 855.

**1.2. ZHOTOVITEL** :

**Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o., se sídlem Litovel, Cholinská 1120, PSČ 78401**

tel.: 585 342 366 email : cerlinka@cerlinka.cz

IČO : 471 50 904 DIČ : CZ 471 50 904

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 1802364329/0800

Zastoupená: Ing. Helena Stoupová prokuristka společnosti, oprávněná jednat ve věcech smluvních.

Ve věcech technických je oprávněn jednat a řízení stavby vést - p. Kryl Jiří

Ve věcech vlastní realizace a řízení díla v místě plnění dle této smlouvy, včetně vedení povinné a dohodnuté dokumentace je pověřen stavbyvedoucí p. Kryl Jiří mob.: 603 837 288

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3781.

**2. Základní ustanovení**

**2.1.** Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele funkční dílo dle článku 3. Předmět plnění. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 6 této smlouvy.

**2.2.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky INSTA CZ s.r.o. platné od 3.10.2016 (dále jen "OP"), viz. **Příloha č. 1** této smlouvy. Odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním OP.

**3. Předmět plnění**

**3.1.** Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy a OP v místě plnění dle bodu 5.1. této smlouvy provést funkční dílo, tj. provést kompletní dodávku a montáž:

**Vodoměrných sestav (1 ventil před vodoměr a 1 ventil za vodoměr) v celkovém množství 104 ks**.

na akci **"Vodovodní přípojky – Zásobování obce Měrotín pitnou vodou“**

v rozsahu a kvalitě dle:

1. náležitostí specifikovaných v bodu 2.1. OP.

**3.2.** Předmět plnění se sestává z kompletní dodávky a montáže výše uvedených provozních objektů

**v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace specifikované v bodě 3.1. této smlouvy.**

**Součástí předmětu plnění je:**

* Dodávka vodoměrných sestav
* Montáž vodoměrných sestav
* Odstraňování vad v záruční době
* Úklid a likvidace odpadů vzniklých činností zhotovitele
* Předání objednateli veškerých povinných dokladů k výrobkům a zařízením, atestů, certifikátů, protokolů o zkouškách díla a prohlášení o shodě, vše ve 4 vyhotoveních a 1x na CD nosiči v elektronické podobě; seznam dokladů zašle zhotovitel na e-mailovou adresu krejcir@insta.cz ve formátu \*.doc případně \*.xls.
* Veškerá zařízení a prostředky nezbytné pro řádné provedení díla

Zhotovitel je povinen písemně odsouhlasovat dopřesnění technických řešení detailů, standardy materiálů, a finální umístění komponentů s pracovníkem objednatele, který je oprávněn jednat ve věcech při realizaci díla dle této smlouvy před jejich zadáním do výroby či montáží

**4. Doba plnění**

**4.1.** Zhotovitel zahájí realizaci díla **jeden den po podpisu této smlouvy** a dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků **do 30. 6. 2018.**

Mohou být dále stanoveny dílčí termíny a upřesněny vedením stavby objednatele zápisem do stavebního deníku na základě aktuální stavební připravenosti.

**5. Místo plnění**

**5.1.** Místem plnění a předání předmětu plnění je obec Měrotín.

**6. Cena plnění**

**6.1.** Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl.2 a 3 této smlouvy uhradí zhotoviteli maximální smluvní cenu ve výši:

#### Dodávka 104ks vodoměrných sestav 122.616,- Kč bez DPH

**Montáž vodoměrných souprav 13.000,- Kč bez DPH**

#### 

#### Celkem 135.616,- Kč bez DPH

Cena byla stanovena dohodou na základě cenové nabídky zaslané emailem zhotovitele ze dne **25.4.2018** a je zhotovitelem garantována po celou dobu plnění předmětu díla této SoD.

**7. Platební podmínky**

**7.1.** Splatnost měsíční i konečné faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odepsání účtované částky z účtu objednatele.

**8. Smluvní pokuty**

**8.1.** Smluvní pokuty a sankce jsou dohodnuty takto:

- při prodlení zhotovitele se zahájením díla dle bodu 10.2. OP 500,- Kč/ den,

- při prodlení zhotovitele s řádným předání díla jako celku či jednotlivých etap dle bodu 10.3. OP 2.000,- Kč/den,

- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků z přejímky, zkušebního provozu či kolaudace dle bodu 10.4. OP 1.500,- Kč/ den a vadu,

- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla dle bodu 7.5. OP – 1.500,- Kč/ den a vadu,

- při zadržení zaměstnance zhotovitele (včetně jeho subdodavatelů), který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ

- při prodlení s vyklizením staveniště v dohodnutém termínu – 10.000,- Kč/den

- při porušení ustanovení článku 2.5. OP – 100.000,- Kč za každý zjištěný případ

- při porušení předpisů BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý takto zjištěný případ

- za porušení povinnosti zhotovitele dle ustanovení čl. 8.6. OP je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě postoupené části díla, resp. celého díla zhotovitele.

- za porušení povinnosti resp. zákazu uvedeného v čl. 5.8. a 11.5. OP má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši postoupenéči zastavené pohledávky

**9. Ostatní ujednání**

**9.1.** Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se podrobně seznámil s OP a zavazuje se, že jejich ustanovení bude v plném rozsahu respektovat.

**9.2.** Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se subdodavateli objednatele.

**10. Závěrečná ustanovení**

**10.1.** Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran Novým občanským zákoníkem, ze­jména ust. § 2586 a ná­sledu­jících o smlouvě o dílo.

**10.2.** Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla, budou řešit zejména cestou vzájemné dohody.

**10.3.** Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě.

**10.4.** Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**11. Přílohy smlouvy**

**11.1**. **Příloha č. 1 –** Obchodní podmínky INSTA CZ s.r.o.

**12. Podpisy smluvních stran**

## V Prostějově, dne

Za objednatele **INSTA CZ s.r.o.**: Za zhotovitele:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ing. Jan Všetička**

finanční a obchodní ředitel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Tomáš Cerovský**

výrobní ředitel