Dodatek č.1  ke

smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2018.

Objednatel:

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací

listina ve znění ze dne 20. září 2016

zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

IČ:  00 673552

DIČ:CZ 00673552

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Firma :  Aleš Šesták

Se sídlem:  Václava Rabase 894, 272 01 Kladno

IČ:  87113368

DIČ: CZ8804232536

Zastoupený: Alešem Šestákem

Bankovní spojení: 115 – 2166610297/0100

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2018, jejímž předmětem jsou stavební úpravy oddělení informační a výpočetní techniky“.

Článek č. 1

- V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba víceprací, které nemohl objednatel předpokládat.  Cena víceprací činí 35 648,45 Kč  bez DPH.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně bodu 2. čl. II. smlouvy “Cena díla“ a na změně bodu 1. čl. I. Smlouvy „ Termín plnění“.

- Čl. II. bod 2. smlouvy „Cena díla“, zní:

„ 2.  Celková cena činí:

- 426 .195,92  Kč bez DPH ,

- 89. 501,14,  Kč ( výše  DPH),

- 515. 697, 06 Kč s DPH

Zhotovitel je plátcem DPH“.

- Čl. IV. bod 1. smlouvy „ Termín plnění“, zní:

„Termín dokončení:	  do 31. 8. 2018“.

Článek č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě dobře přečetly, že je jim jeho obsah srozumitelný, že odpovídá jejich svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Horních Beřkovicích, dne  14. 8.  2018

Objednatel                                                         	  	Zhotovitel

-------------------------------------                          		  -------------------------------------------

MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                         Aleš Šesták

ředitel

( podepsáno, orazítkováno)                                                          (podepsáno, orazítkováno)