- Smlouva o dílo

- č. smlouvy objednatele: 181439

- uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku /dále jen smlouva/

- Článek I.

- Smluvní strany

- Objednatel:	NÁRODNÍ MUZEUM

Sídlo:	Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Zastoupené:	Ing. Jaroslavem Ďurišem

náměstkem generálního ředitele

IČ:	00023272

DIČ:	CZ-00023272

Bankovní spojení:	xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslav Ďuriš

náměstek generálního ředitele

xxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věci technické:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

- Zhotovitel:	N-mont, spol. s r.o.

Sídlo:	Žerotínova 1662/61, Žižkov, 130 00 Praha 3

Zastoupený: 	Janem Vrzalem

jednatelem společnosti

IČ:	25717154

DIČ:	CZ25717154

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věci smluvní:	Jan Vrzal

jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věci technické:	xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána  	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají na základě výběrového řízení č. N006/18/V00016235. tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla řádně a včas v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

# Článek II.

Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zhotovení výměny lůžkových žlabů (použité materiály jsou specifikované v příloze výkaz/výměr, který je součástí této smlouvy) a revizi střechy a klempířských prvků, která bude obsahovat fotodokumentaci na CD s popisem stavu střechy dále zhotovitel provede nezbytné drobné opravy z ní vyplívající, tím se rozumí, že součástí předmětu plnění jsou i práce v této smlouvě nespecifikované (např. poničené oplechování střešních oken, popraskaná střešní krytina, zdeformované plechy, poničené hřebeny, okapy, nároží, úžlabí střechy, krytky uchycení oplechovaní), které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat, tak aby zajistil předání díla ve stavu, kdy nebude hrozit riziko zatékání do objektu a prvky střechy budou v dobrém a provozu schopném stavu po předání díla. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Se stavem střechy na objektu Národopisného muzea na adrese Kinského zahrada 98, Praha 5 (dále jen „dílo“ ). Se zhotovitel předem seznámil nebo mohl seznámit na prohlídce místa plnění a zohlednit stav nespecifikovaných prací v cenové nabídce , která je přílohou č.1 této smlouvy. Pro vyhotovení revize střechy a možnosti na cenění bude zhotoviteli umožněn přístup zevnitř střechy k odhalení vadných míst.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí dále se zhotovitel zavazuje, že při provádění díla přijme taková opatření, aby nedošlo k průsaku vody do objektu především jeho expozic. V případě , že tato situace nastane , uvedení  do původního stavu a náhrada škod jdou k tíži zhotovitele.

- Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter provedení díla vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost zajistit taková dodatečná povolení je na straně zhotovitele. Ke splnění dané povinnosti poskytne objednatel zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

- Dílo bude provedeno v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele v rozsahu jednotlivých položek nabídky a v ní navržené technologie prací. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré platné české technické normy a platné právní předpisy vztahující se k předmětu díla a všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel před zpracováním cenové nabídky provedl revizi úplnosti a správnosti oceňovaného položkového výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace a s nespecifikovanými pracemi se seznámil nebo mohl seznámit při prohlídce místa plnění a zohlednil je v cenové nabídce. Cenová nabídka zhotovitele je jako Příloha č. 1 součástí této smlouvy.

- Součástí předmětu plnění je předání veškerých povinných dokladů dle platných ČSN a dle právního řádu ČR objednateli. A vyhotovení revizní fotodokumentace s popisem stavu střechy. A doložení potvrzení o likvidaci stavebního odpadu.

- Součástí předmětu plnění jsou i práce výše nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

- Objednatel je oprávněn upravit předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat.

- Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena případná změna doby plnění, ceny a s tím související ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Postup ocenění víceprací bude vycházet z kalkulace v cenové úrovni nabídkového rozpočtu.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN, které se stanovují tímto jako závazné, platnými v době provedení díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, řádně, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí, s odbornou péčí, dle smlouvy a cenové nabídky, která je Přílohou č. 1 smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt Národopisného muzea  je ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, nemovitou kulturní památkou. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude-li na některé práce, používat subdodavatele informuje o tom objednatele, který mu musí poskytnout souhlas.

- Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky Národopisného muzea jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

- Zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli kompletní doplňující revizi střechy po dokončení díla ve třech tištěných a třech digitálních (CD).

- Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací , které nesmí být prováděním díla poškozeny. Zhotovitel naopak musí zohlednit , že některé rozvody bude v rámci výměny žlabů nutné předělat, upravit.

- Článek III.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy:

předání a převzetí místa provádění díla

a zahájení plnění:	13.9. 2018

dokončení plnění, předání a převzetí díl:                                                      15.10.2018

Zhotovitel má právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla o dobu, po kterou by došlo k přerušení prací a součinnosti ze strany objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené.

Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

- Zhotovitel je povinen provádění díla přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Obě strany uzavřou dohodu o změně díla a podmínkách jeho provedení.

- Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel poskytuje delší dobu vadné plnění anebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy.

- Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

- Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

- Ukončení prací dle předmětu této smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel v písemném protokolu o předání a převzetí díla.

- Článek IV.

### Cena díla

- Cena díla vymezeného v článku II. této smlouvy je stanovena na základě výsledku výběrového řízení, dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění a činí dle nabídkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy celkem:

Cena díla celkem bez DPH	588 737,00Kč

DPH 21 %	123 634,77Kč

Cena díla celkem včetně DPH	712 371,77 Kč

Slovy	sedmsetdvanácttisíctřistasedmdesátjednakorunčeských,sedmdesátsedmhaléřů

- Smluvní cena díla, dle nabídky zhotovitele (viz Příloha č. 1), zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět zakázky a je pro daný rozsah zakázky a po celou dobu plnění cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl. II odst. 10 a 11 této smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz Příloha č. 1 smlouvy) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v Příloze č. 1 smlouvy. Pokud položku neuvedl, ačkoliv uvést měl, nárok na zaplacení této položky (položek) mu nevzniká. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti své cenové nabídky (Přílohy č. 1) a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat. Zhotovitel prohlašuje, že cenová nabídka (Příloha č. 1 smlouvy) obsahuje veškeré náklady dle předmětu smlouvy, přičemž zhotovitel zároveň prohlašuje, že neshledal rozdíl mezi výkazem výměr předloženým objednatelem a doplnil je o práce výše nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat.

- Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá nebo změny z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné vícepráce (méněpráce) budou oceněny a připočteny nebo odečteny k ceně dodávky. Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena objednatelem, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

- Daň z přidané hodnoty bude zhotovitel účtovat objednateli v rámci fakturace provedených prací vždy podle aktuální zákonné úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel není považován za osobu povinnou k dani dle §92a tohoto zákona.

- Článek V.

Odpovědnost za vady a záruky za dílo

- Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce kompletně a v patřičné kvalitě, při respektování správních rozhodnutí týkajících se díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, termínu plnění, rozsahu a obecně závazným předpisům. Vady musí být jednoznačně specifikovány v  protokolu o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání celého díla.

- Záruční doba začne běžet dnem následujícím po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

- Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách.

- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené vyšší mocí.

- Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně bez zbytečného odkladu, a to doporučeným dopisem do sídla společnosti.

- Zhotovitel se zavazuje do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění prací.

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

  - bezplatně odstraní reklamované vady,

  - uhradí náklady na odstranění oprávněně reklamovaných vad, v případě, kdy tak neučiní sám, uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,

  - poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných škod a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

- Jestliže zhotovitel neodstraní závady vzniklé v záruční lhůtě v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků třetí osobě. V tomto případě odstraní třetí osoba vady proti úhradě zhotovitele a zároveň se zhotovitel nezbavuje záruční povinnosti.

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody způsobené vadami a nedostatky jeho plnění. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit její plnění prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním díla.

- Zhotovitel se zavazuje , že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění proti škodám včetně škod  finančních způsobeným třetím osobám jeho činnosti, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky a to ve výši minimálně 10 mil,- Kč.  Dále bude zhotovitel pojištěn pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.

- Zhotovitel předloží předmětnou pojistnou smlouvu ještě před podpisem smlouvy.

- Zhotovitel musí dbát na to aby k poveze objektu za žádných okolností nedošlo k zatékání vody do objektu , případné poničení majetku půjde k jeho tíži.

Článek VI.

Postup a organizace provádění díla

- Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli místo provádění díla ve stavu, který bude způsobilý k řádnému provádění díla.

- Zhotovitel se zavazuje řádně ohradit a označit místo provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy a udržovat toto ohrazení a označení v náležitém stavu po dobu plnění díla. Způsob a vzhled ohrazení a označení místa provádění díla musí být předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na místo provádění díla jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle úvodu tohoto odstavce nebo po předchozím písemném svolení objednatele.

- Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provádění díla. Zhotovitel se bude řídit ujednáním této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a institucí.

- Zhotovitel je povinen průběžně během provádění díla pořizovat digitální fotodokumentaci průběhu provádění díla.

- Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené normy, předepsané technologické postupy, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele.

- Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla ekologicky nezávadné materiály. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy.

- Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit její plnění na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platné legislativy a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na místě provádění díla.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na místě provádění díla a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a udržovat pořádek a čistotu na místě provádění díla. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo místo provádění díla vlivem své činnosti. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti.

- Technický dozor objednatele bude osobně a systematicky sledovat postup prací. Je oprávněn přikázat přerušit dílo, pokud je prováděno v rozporu s touto smlouvou, anebo je ohrožena bezpečnost pracovníků nebo dalších osob v místě provádění díla. Toto nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné dokončení díla, ani odpovědnosti za dodržování předpisů BOZP. Technický dozor objednatele je oprávněn rovněž k přejímání dokončeného díla.

- Zhotovitel se zavazuje vytvořit při provádění díla podmínky pro řádný výkon technického dozoru objednatele a poskytovat mu nezbytné informace a součinnost.

- Zhotovitel bude objednatele informovat o svých činnostech a o postupu prací pravidelně v jejich průběhu, min. 1x týdně.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provádění díla proti poškození díla, neoprávněnému počínání a zneužití třetími osobami a újmě na zdraví třetích osob.

- Zhotovitel nesmí poškodit při plnění předmětu díla žádnou část objektu Národopisného muzea, která není předmětem plnění. Případné poškozené části je zhotovitel povinen uvést v předchozí funkční stav. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit její plnění prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje neomezit provoz objektu Národopisného muzea a nenarušit bezpečnost návštěvníků a zaměstnanců po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat režim pohybu pracovníků zhotovitele v areálu objektu Národopisného muzea dohodnutý při předání místa provádění díla.

- Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postup, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla budou buď vlastní , nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Veškeré stížnosti a žaloby jdou k tíži zhotovitele.

- Podmínky provádění díla:

- Národopisné muzeum bude přístupné pro provádění díla v pracovních dnech od 6 do 16 hodin.

- Objednatel poskytne zhotoviteli jednu místnost  jako šatnu a sklad materiálu. Pro udržování čistoty v této místnosti platí ustanovení odst. 10. tohoto článku.

- Článek VII.

- Kontrola provádění díla

- Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru objednatele. Kontrola bude zejména formou kontrolních dnů stanovených vzájemnou dohodou smluvních stran. Z kontroly provádění díla budou zhotoveny zápisy, ujednání z nich vyplývající budou pro zhotovitele závazná.

- Objednatel může kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu jeho provádění. Objednatel je oprávněn vstupovat na místo provádění díla a do všech prostor, kde se provádí dílo nebo činnosti s prováděním díla souvisící. Zhotovitel je povinen objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda je dílo prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.

- Technický dozor objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel odstranil takové vady a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě.

- Zhotovitel povede průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.

Článek VIII.

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

- Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

- Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí díla objednatelem.

- Od okamžiku převzetí místa provádění díla od objednatele až do dne předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě provádění díla, jestliže ji způsobil svou činností při plnění smluvního závazku.

- Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku provádění prací třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit její plnění prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel bude po celou dobu plnění smlouvy pojištěn až do výše, která spolehlivě pokryje případné škody na majetku nebo újmy na zdraví způsobené při provádění a v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli.

- Zhotovitel bude po dobu realizace díla udržovat pojištění díla za škodu na majetku, včetně nezabudovaného materiálu proti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožujícím dílo.

- Sjednává se, že bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou škodu, zhotovitel nese škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady a poškozenou věc uvést v předchozí funkční stav. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit její plnění prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Veškeré ztráty (např. materiálu, zařízení, nářadí atp.) hradí zhotovitel ze svého, případně z pojistky.

- Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody na něm na objednatele, nebude-li v předávacím protokolu dohodnuto jinak.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

- Článek IX.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním a převzetím díla objednatelem. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla a předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 2. tohoto článku a článku II. smlouvy (ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace) v termínu dle čl. III., odst. 1. smlouvy.

- K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit alespoň:

  - závěrečnou revizi střechy ve třech tištěných a třech digitálních (CD) vyhotoveních včetně fotodokumentace z průběhu provádění díla,

  - veškeré doklady a dokumenty dle článku II. smlouvy.

- V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.

- O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, jehož součástí bude event. soupis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.

- Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. Objednatel je dále oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některý doklad, jež má být její součástí, nebo zástupce památkové péče neshledá dílo řádně dokončeným a nedá doporučení k převzetí díla.

- Předání a převzetí díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.

- Článek X.

- Platební podmínky

- Smluvní cena bude hrazena dílčím způsobem – dle jednotlivých položek cenové nabídky zhotovitele (Příloha č. 1 smlouvy) po kompletním provedení prací, obsažených v příslušné položce. Daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem. Tento soupis bude přílohou daňového dokladu (faktury).

- Zhotovitel je oprávněn objednateli fakturovat provedené práce až do výše 90 % sjednané smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno až na základě konečného účetního dokladu, jeho součástí bude i závěrečná rekapitulace. Právo vystavit konečný účetní doklad má zhotovitel po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručení faktury od zhotovitele.

- Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- Článek XI.

Zajištění závazků - smluvní pokuty

- V případě nedodržení termínu dokončení plnění a předání díla dle článku III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

- Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu, případně nedodělek a den prodlení.

- Při prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době  vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

- Při prodlení se zpětným předáním místa provádění díla vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- Při neplnění povinností dle článku VI. odst. 10. vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den neplnění.

- Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny díla.

- V případě prodlení objednatele s placením faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

- Smluvní pokuty dle tohoto článku a úhrady dle čl. V. odst. 10. a 11., čl. VI. odst. 8. a 15. a čl. VIII. odst. 4. a 7. smlouvy může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.

- Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

- Článek XII.

- Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:

- nezahájí provádění díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení plnění nebo termínu předání a převzetí místa provádění díla. Rozhodujícím termínem je termín, který nastane dříve.

- neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,

- přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle této smlouvy neopravňuje,

- je v prodlení delším než 5 kalendářních dnů s dokončením díla,

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s restaurátorským záměrem, smlouvou, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

- Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provádění díla a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla.

- V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs, popřípadě probíhá jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

- Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo možno při podpisu této smlouvy předvídat a kterou nelze odstranit (tzv. okolnost vyšší moci), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

- Důvody pro odstoupení od smlouvy vždy musí prokazovat odstupující smluvní strana.

- Jestliže zhotovitel odstoupí od této smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku nebo kterákoliv ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem tohoto protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

- Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4. a 5. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

- Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. V případě pochybností je dnem odstoupení třetí den po odeslání.

- Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Národní muzeum je právnickou osobou povinnou v souladu s ustanovením §2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) povinně uveřejňovat příslušné soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o návratné finanční pomoci, v předepsaném registru, a tímto se zveřejněním souhlasí.

- Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu České republiky.

- Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými osobami dle této smlouvy. Po připojení podpisů smluvních stran se stanou její nedílnou součástí.

- Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které z této smlouvy vyplývají, na jejich právní nástupce.

- Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25.8.2018,(příloha z nabídky uchazeče), Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních.

- V Praze dne ………………

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………………	………………

Ing. Jaroslav Ďuriš

náměstek generálního ředitele                                                        p. Jan Vrzal (jednatel)

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25.8.2018

(příloha z nabídky uchazeče)

|  |  | VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  | Příloha č.1 smlouvy 181439 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  | Částečná oprava lúžkových žlabů s dálšími opravani |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  | Letohrádek Kinských |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Část: |  | položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednavatel: |  |  |  |  | Zpracoval: | xxxxxxxxx | N-mont s.r.o. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25.08.2018 |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: dle výběrového řízení |  |  |  |  | nmont@centrum.cz |  |  |  |  |  |
|  |  | KCN | Kód položky | Popis | MJ |  | Množství celkem |  | Cena celkem |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Zatloukací hmoždinka 6*60 | kus |  | 700,000 |  | 6 200,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Stř.dif.FolienDelta trela | m2 |  | 60,000 |  | 18 450,00 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Demontáž a opetovna montáž břidlice | m2 |  | 10,000 |  | 10 250,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Atika do šíře 500mm Pz | bm |  | 114,500 |  | 18 560,00 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | čela nadřímsové | kus |  | 4,000 |  | 7 740,00 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | hrdlo 120mm | kus |  | 4,000 |  | 7 220,00 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | žlab mezistřešní zaatikový do rš 1400pz | kus |  | 114,500 |  | 151 200,00 |  |  |  |
|  |  |  | 8 | dilatační rheinzenkové pasy | bm |  | 25,200 |  | 348,00 |  |  |  |
|  |  |  | 9 | rohy přechodovéa pudní | bm |  | 4,000 |  | 27 769,00 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | rohy atik | kus |  | 8,000 |  | 45 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | 11 | překap do rš 330mm pz | bm |  | 114,500 |  | 62 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | revize střechy a digit a tištena podoba | kpl |  | 1,000 |  | 21 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 13 | dodani a instalace zachitávaču listí | kpl |  | 1,000 |  | 12 280,00 |  |  |  |
|  |  |  | 14 | likvidace odvoz stareho oplechovani | kpl |  | 1,000 |  | 36 300,00 |  |  |  |
|  |  |  | 15 | vymena popraskaných břidlicových desek | m2 |  | 4,000 |  | 13 850,00 |  |  |  |
|  |  |  | 16 | oprava/výmena oplechování komína | kus |  | 1,000 |  | 9 540,00 |  |  |  |
|  |  |  | 17 | oprava oplechování střešních oken | kpl |  | 1,000 |  | 19 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | 18 | oprava světlíku - výmena sklel a tmelení + klempířskych prvku | kpl |  | 1,000 |  | 42 400,00 |  |  | nosti |
|  |  |  | 19 | čistění zlabů | kpl |  | 1,000 |  | 6 750,00 |  |  |  |
|  |  |  | 20 | opětovné vyspadovaní nadtrešních žlabů | kpl |  | 1,000 |  | 19 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | 21 | vyčistěni svodových trubek | kpl |  | 1,000 |  | 4 900,00 |  |  |  |
|  |  |  | 22 | ipregnace dřeveních častí pod vymenými prvky | kpl |  | 1,000 |  | 17 600,00 |  |  |  |
|  |  |  | 23 | výměna poškozených častí mřízek proti ptákům | bm |  | 114,500 |  | 5 480,00 |  |  |  |
|  |  |  | 24 | dodavka + motáž lešení | kpl |  | 1,000 |  | 13 200,00 |  |  |  |
|  |  |  | 25 | přesun hmot | kpl |  | 1,000 |  | 9 800,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 588 737,00 |  |  |  |