DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SM/822/2018

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:			Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	p.o.

Sídlo:				Březinova 1093, Kadaň 432 01

Zastoupený:			Ing. Lenkou Milákovou, MBA

IČ:				46789910

Bank. spojení:			xx

číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věcná jednání:

František Vlásek

E-mail/telefon:			xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			František Dufek

Název: 			František Dufek

Sídlo:				Náměstí Dr. Edvarda Beneše 92, Klášterec nad Ohří 431 51

Zastoupený:			Františkem Dufkem

IČ:				01675397

DIČ:				CZ7712162447

Bank. spojení:			xx

číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věcná jednání: František Dufek

E-mail/telefon:			xxxxxxxxxxxxxx

Zapsaný v živnostenském rejstříku Městského úřadu Kadaň

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 19. 12. 2017, a to navýšení konečné ceny díla z důvodu změny typu dodaného dieselagregátu a s tím souvisejí změny v projektové dokumentaci a následné provedení víceprací v rámci veřejné zakázky VZ-822/2017 s názvem „„Náhradní zdroj k evakuačnímu výtahu“.

- Navýšení ceny dieselagregátu a ceny jednotlivých prací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu víceprací zhotovitele, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Celkové navýšení ceny díla se ujednává ve výši 30 945,59 Kč (slovy: třicettisícdevětsetčtyřicetpětkorunčeskýchpadesátdevěthaléřů) bez DPH a 35 587,43,- Kč (slovy: třicetpěttisícpětsetosmdesátsedumkorunčeskýchčtyřicettřihaléře) s 15% DPH.

2. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2017 zůstávají beze změny.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek

- Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací zhotovitele

V Kadani dne 25. 6. 2018					           V Kadani dne 25. 6. 2018

…………………………						    …………………………

Objednatel								   Zhotovitel