Č. smlouvy:  SML  255/1664/2018

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Koordinátor BOZP pro projekt

„Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě“

Příkazce

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Se sídlem:	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 	75075741

DIČ: 	CZ 75075741

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 	xxx

Zastoupená:	xxx

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník

AUTHORITY SERVICE s.r.o.

Se sídlem:	Ostrava - Zábřeh, Dolní 3011/88, PSČ 700 30

IČO:	28657748

DIČ:	CZ28657748

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:	xxx

Zastoupená:	xxx

(dále jen „příkazník“)

(příkazník a příkazce dále společné též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“),

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto

příkazní smlouvu

(dále jen „smlouva“).

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je provedení činností a služeb souvisejících s výkonem služeb a činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při realizaci a závěrečném vyhodnocení stavby v rámci projektu „Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě“. Smlouva byla uzavřena v návaznosti na výsledky zadávacího řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu „Veřejná zakázka na dodavatele služeb koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávanou příkazcem a plně odpovídá zadávacím podmínkám veřejné zakázky.

- Službami a činnostmi koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „koordinátor BOZP“) se rozumí zejména povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a dále pak § 7 a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Služby a činnosti koordinátora BOZP budou prováděny zejména v rámci:

- služeb a činností při realizaci stavby - fáze provedení stavby (v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této příkazní smlouvy).

- Podrobný popis činností uvedených v bodu 3 tohoto článku vymezujících obsah a rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP, které jsou závazným předmětem plnění dle této smlouvy, je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

- Příkazník prohlašuje, že je způsobilý k zajištění služeb dle této smlouvy pro příkazce, a to v plném rozsahu a má k poskytování takových služeb potřebné certifikáty a  příslušná živnostenská oprávnění. 
V případě, že by toto prohlášení bylo nepravdivé, bude za toto nést příkazník sám plnou odpovědnost.

II.

Termín a místo plnění

- Příkazník je povinen zahájit služby a činnosti spojené s výkonem jeho funkce po uzavření této smlouvy, na základě písemné výzvy příkazce, a to dle příkazcem schváleného časového harmonogramu stavby

- Služby a činnosti dle bodu 3 čl. I. této smlouvy se příkazník zavazuje poskytovat vzhledem k:

-  závaznému aktuálnímu schválenému časovému harmonogramu stavby schváleného příkazcem,

-  platným technologickým postupům schváleným příkazcem.

- Poskytování služeb a činností dle této smlouvy končí dnem předání podkladů pro závěrečné vyhodnocení splnění činností dle této smlouvy současně s podpisem předávacího protokolu mezi příkazcem (objednatelem) a zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků.

- Služby a činnosti koordinátora BOZP v průběhu provádění stavby dle bodu 3 čl. I. končí:

-  po podpisu předávacího protokolu mezi příkazcem (objednatelem) a zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků,

-  splněním povinností uvedených v příloze č. 1.

- Příkazník není v prodlení s plněním svých povinností, pokud toto prodlení je zapříčiněno rozhodnutím, činností či nečinností orgánu veřejné správy (např. zdržení při vydání stavebního povolení, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při zadání zakázky, apod.) a toto zdržení není způsobeno z důvodů na straně příkazníka, nebo pokud je splnění závislé na včasném spolupůsobení příkazce a ten je se svým spolupůsobením v prodlení (např. nepodepsal příslušnou smlouvu, nevydal příslušné rozhodnutí apod.).

- Místem plnění služeb a činností příkazníka bude sídlo pobočky NZM Ostrava a místo realizace projektu, nebude-li mezi příkazcem a příkazníkem dohodnuto jinak.

III.

Cena za služby koordinátora BOZP

- Cena služeb koordinátora BOZP je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Celková cena za činnosti a služby koordinátora BOZP dle této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace a činí:

Cena za služby bez DPH celkem: 131 000, 00 Kč

Výše DPH celkem: 27 510, 00 Kč

Cena za služby vč. DPH celkem: 158 510, 00 Kč

- Výše uvedená celková cena se skládá ze dvou samostatných cen za činnosti koordinátora BOZP, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

- Sjednaná cena (každá její část dle přílohy č. 1) je sjednána jako cena za řádný a úplný výkon všech činností a služeb koordinátora BOZP a zahrnuje veškeré náklady příkazníka, které jsou s plněním smlouvy spojeny. Cena obsahuje mimo vlastní služby a činnosti i náklady na:

  - konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců koordinátora BOZP pro specializované části stavby;

  - studium a zajišťování potřebných podkladů vyplývajících z funkce koordinátora BOZP;

  - cestovné, stravné.

- Základní podmínky definující výši sjednané ceny:

# předpokládané náklady stavby (bez DPH)		xxx Kč bez DPH,

- předpokládaná doba realizace stavby		xxx měsíců.

- Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:

- z důvodů, které neleží na straně příkazníka, dojde-li k prodloužení lhůty provádění stavby proti lhůtě předpokládané v době podpisu této smlouvy,

- Nastane-li podmínka uvedená v odst. 5 tohoto článku, je příkazník povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej příkazci k odsouhlasení. Schválená změna ceny bude předmětem písemného dodatku k této příkazní smlouvě.

- Příkazníkovi vzniká právo na zvýšení sjednané ceny pouze v případě, že změna bude odsouhlasena příkazcem.

IV.

Platební podmínky

- Každá část sjednané ceny bude hrazena samostatně.

- Služby a činnosti koordinátora BOZP uvedené v příloze č. 1 budou fakturovány následovně:

      - za provádění pravidelných kontrol (v závazném rozsahu dle shora uvedené přílohy č. 1) v realizační fázi budou tyto služby fakturovány formou měsíčně vystavených daňových dokladů, a to ve výši odpovídající nabízené jednotkové ceně bez DPH na základě nabídkové ceny ze dne 16. 08. 2018 zaslané příkazníkem. Fakturace proběhne na základě příkazcem odsouhlaseného výkazu provedených činností. Pokud v průběhu měsíce koordinátor BOZP nesplní jednu ze svých povinností specifikovanou v příloze č. 1, bude mu měsíční odměna odpovídajícím způsobem krácena.

      - za vypracování plánu BOZP v rámci realizační fáze bude příkazník fakturovat cenu uvedenou v příloze č. 1., a to jednorázově.

- Příkazce neposkytuje zálohy. Platby za poskytnuté služby budou realizovány v souladu s § 2611 občanského zákoníku.

- Daňový doklad za měsíc listopad v příslušném kalendářním roce bude doručený na tutéž adresu nejpozději do prvního kalendářního dne v měsíci prosinec.

- Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je 40 kalendářních dnů od jejich doručení příkazci, s výjimkou daňového dokladu – faktury za měsíc listopad, který bude příkazcem uhrazen nejpozději do 15. 12. předmětného kalendářního roku. Za po sobě jdoucí kalendářní měsíce prosinec, leden a únor bude příkazníkem vystaven jeden souhrnný daňový doklad, který příkazník předloží příkazci k proplacení nejdříve v březnu. Splatnost tohoto daňového dokladu bude v souladu s tímto odstavcem činit 40 kalendářních dnů. Lhůta splatnosti uvedená v tomto odstavci je stanovena z důvodu časové náročnosti uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu (provázenému s ohledem na obsah závazku složitějším procesním postupem prostřednictvím třetí osoby - zřizovatele příkazce).

- Příkazce není v prodlení, uhradí-li fakturu do 40 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, je-li na faktuře v rozporu s předchozím odstavcem uvedena doba splatnosti kratší.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, a to zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (jakož i datum uskutečnění zdanitelného plnění, kterým bude datum podpisu výkazu provedených činností za předmětný měsíc). Faktury musí vedle podepsaného výkazu provedených činností (který bude nedílnou přílohou každé faktury) rovněž obsahovat:

      - název projektu „Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě“,

      - registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001664,

- V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti uvedené v tomto článku bodu 7, bude příkazce oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se tak ocitne v prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu, příp. jeho příloh.

- Peněžitý závazek příkazce se považuje za splněný dnem odepsání dlužné částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

- Pokud na straně příkazce vzniknou pochybnosti o správnosti výše fakturované částky, a to ve vztahu ke kterékoli položce na faktuře uvedené, zašle příkazce příkazníkovi neprodleně oznámení této skutečnosti spolu s odůvodněním. Příkazce však nebude bezdůvodně zadržovat proplacení těch položek faktury, o jejichž správnosti pochybnost nevznikla.

- Dojde-li ke zvýšení sjednané ceny z důvodů prodloužení doby provádění stavby, pak zvýšená část ceny vyplývající z popsaných skutečností bude uhrazena jednorázově po dokončení stavby (po jejím předání a převzetí mezi příkazcem a zhotovitelem stavby), a to na základě vzájemně uzavřené dodatku k této příkazní smlouvě.

V.

Sankce

- Příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, pokud se nezúčastní:

  - předání a převzetí staveniště;

  - předání a převzetí stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby;

a to za každou takovou neúčast.

- Příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, pokud se bez předchozí řádné písemné omluvy nezúčastní koordinační porady nebo kontrolního dnu ve věcech BOZP, a to za každé takové porušení povinnosti.

- V případě, že příkazník nedodrží písemně sjednaný termín v průběhu realizace stavby, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nesplněný dohodnutý termín.

- V případě nepravdivého prohlášení příkazníka dle čl. I odst. 5 této smlouvy je povinen zaplatit příkazci smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč.

- Pokud příkazník nesplní povinnost stanovenou mu ve smlouvě v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ani v náhradním termínu stanoveném příkazcem (zejména nikoli výlučně jeho kontrolní činnost vůči zhotoviteli stavby), nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena řádně, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost.

- V případě, že příkazník poruší svou povinnost být přítomen na stavbě v době stanovené v čl. VII odst. 1 této smlouvy, je povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti.

- V případě prodlení příkazce s úhradou faktury proti sjednanému termínu je příkazník oprávněn účtovat zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. Příkazce není povinen k úhradě úroku z prodlení, pokud takové prodlení nezavinil nebo pokud má prodlení příkazce původ v okolnostech na straně poskytovatele dotace.

- Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

- Příkazník je povinen uhradit příkazci vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti příkazníka, na niž se sankce vztahuje.

VI.

Koordinační porady při provádění stavby

- Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje příkazník ve spolupráci se zhotovitelem stavby pravidelné koordinační porady - kontrolní dny koordinátora BOZP v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za měsíc (dále též jen „koordinační porady“).

- Příkazník je povinen se koordinačních porad zúčastnit, jednání řídit a vždy z každé koordinační porady pořídit zápis.

- Zápisy z koordinační porady podepisuje příkazník a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Příkazník má povinnost zápisy archivovat.

VII.

Vlastní výkon funkce koordinátora BOZP

- Výkon služeb a činností koordinátora BOZP zahrnuje

      - služby a činnosti před zahájením stavby,

      - služby a činnosti v průběhu provádění stavby.

Rozsah výkonu služeb a činností BOZP určuje příloha č. 1 této smlouvy a je pro příkazníka závazná.

Vlastní výkon služeb a činností v průběhu provádění stavby bude probíhat v pracovních dnech, min. 1x týdně, přičemž příkazník je povinen být v této době přítomen na stavbě v tyto dny nejméně v době od 9.00 hod do 11.30 hod, nedojde-li k jiné dohodě mezi smluvními stranami.

- Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu z personálu příkazníka, příkazník zařídí ihned náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.

- Při výkonu služeb a činností koordinátora BOZP postupuje příkazník samostatně. Zavazuje se však respektovat pokyny příkazce, týkající se jeho činnosti a upozorňující na možné porušování smluvních povinností koordinátora BOZP.

- Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce a postupovat vždy v jeho zájmu; od písemného pokynu příkazce se může příkazník odchýlit pouze s písemným souhlasem příkazce. V případě rozporu pokynu příkazce se zájmy příkazce či v případě, že o možnosti rozporu vznikne pochybnost, je příkazník povinen vyžádat si před provedením úkonu písemné stanovisko příkazce, ledaže zájmy příkazce mohou být či jsou závažným způsobem ohroženy a stanovisko příkazce nelze s ohledem na nebezpečí z prodlení opatřit řádným postupem.

- Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré věci a informace nutné k řádnému výkonu služeb a činností koordinátora BOZP. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví příkazce a budou mu příkazníkem vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení jeho služeb. Příkazník je povinen v dostatečném předstihu a prokazatelně informovat příkazce o rozsahu a povaze veškerých věcí a informací, které jsou k řádnému a včasnému výkonu činností a služeb koordinátora BOZP nezbytné či vhodné, jinak odpovídá za škodu způsobenou v důsledku takového opomenutí.

- V průběhu provádění stavby je příkazník povinen kromě účasti na koordinačních poradách provádět pravidelnou kontrolu ve smyslu činností definovaných v popise jeho činnosti, zejména pak z hlediska

- plnění časového harmonogramu;

- dodržování norem a zákonných předpisů.

- O své činnosti sepisuje příkazník pravidelné měsíční zprávy, které předkládá příkazci. Tyto zprávy je příkazník povinen sepisovat v rozsahu, který umožňuje řádný výkon kontroly činnosti příkazce a zhotovitele.

- Příkazník je povinen realizovat plnění zakázky prostřednictvím osoby, kterou byla prokazována technická kvalifikace. Jestliže je nezbytné dočasně či trvale nahradit jakoukoliv osobu z personálu příkazníka, bude tato osoba nahrazena osobou, jejíž kvalifikace, zejména pokud jde o dosažené vzdělání a délku praxe, odpovídá alespoň kvalifikaci osoby nahrazované, ledaže je záměna za osobu s nižším stupněm kvalifikace předem písemně odsouhlasena příkazcem. Záměnu osoby je příkazník povinen provést bez prodlení, a to vždy tak, aby byl zajištěn řádný a včasný výkon činností a služeb BOZP.

- Příkazce je povinen zabezpečit pro výkon služeb a činností koordinátora BOZP odpovídající podmínky. V případě, že příkazník v dostatečném předstihu a prokazatelně neinformuje příkazce o rozsahu a povaze podmínek, jež je příkazce povinen zajistit, má se za to, že jsou tyto podmínky ze strany příkazce řádně zajištěny.

- Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o všech skutečnostech majících vliv na výkon funkce koordinátora BOZP, které mu jsou známy.

- Příkazce je povinen předat příkazníkovi plnou moc k zajištění služeb a činností koordinátora BOZP v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, a to s oprávněním zakládat práva a závazky ve smluveném rozsahu.

- vypracování a doručení ohlášení zahájení výstavby na příslušný inspektorát práce min. 8 dní před předáním staveniště

VIII.

Škoda vzniklá činností koordinátora BOZP

- Bude-li příkazci v souvislosti s prováděním stavby, jíž se výkon služeb a činností příkazníka týká, vyměřena pokuta, správní poplatek nebo jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení zákona nebo jiných předpisů ze strany příkazníka, nese takto vzniklé náklady v plné výši příkazník s výjimkou případů, kdy k těmto sankcím došlo výlučně jednáním příkazce nebo zhotovitele stavby, bez porušení povinnosti příkazníka.

- Příkazník odpovídá za škodu na věcech protokolárně převzatých od příkazce k výkonu služeb a činností koordinátora BOZP a na věcech protokolárně převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče a pokud prokáže, že by ke škodě došlo i jinak. Pokud jsou takto převzaté věci vyšší hodnoty je příkazník povinen je pojistit, a to na účet příkazce.

- Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti, která pro ni vyplývá z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- Příkazník odpovídá za škodu, kterou zcela či zčásti zapříčiní svým konáním či opomenutím v souvislosti s plněním této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se škoda projeví za doby trvání této smlouvy.

- Příkazník odpovídá za škodu způsobenou osobou či osobami, které pověřil výkonem některé části činnosti a služeb koordinátora BOZP dle této smlouvy.

IX.

Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti mající vliv na výkon funkce koordinátora BOZP, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze po nich spravedlivě požadovat. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy.

- Pokud se výkon funkce koordinátora BOZP stane nemožným v důsledku působení vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

X.

Změna smlouvy

- Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za příkazce a příkazníka jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

- Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, případně vznik takových okolností hrozí, je tato povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně povahu předmětných okolností a jejich možných nepříznivých důsledků a navrhnout opatření k tomu, aby tyto důsledky byly zmírněny či odstraněny, či aby jim bylo předejito.

- Příkazce je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí či povinnosti k náhradě škody nebo úhradě odstupného od smlouvy odstoupit v případě, že mu zcela či zčásti nebudou přiděleny finanční prostředky k předmětu plnění dle této smlouvy resp. k realizaci stavby uvedené v čl. I této smlouvy nebo mu budou tyto prostředky odebrány.

- Příkazce je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, kdy příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem, tj. pokud zejména nebude bezvadně plnit povinnosti vyplývající z čl. VII odst. 7-11 smlouvy a z přílohy č. 1 ke smlouvě, a to ani po písemném upozornění na neplnění povinností příkazcem.

- Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je příkazce v prodlení s plněním svých peněžitých závazků ze smlouvy za dobu delší než 90 po sobě jdoucích kalendářních dní, přestože byl na prodlení a možnost odstoupení příkazcem předem písemně upozorněn a nápravu neučinil ani v dodatečné 15denní lhůtě k tomu účelu příkazníkem stanovené. Příkazník je oprávněn tuto smlouvu vypovědět; ustanovení § 2440 občanského zákoníku se neuplatní.

- Má-li některá ze stran v úmyslu od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí není odstoupení řádné a nemá účinky, jež s ním odstupující strana spojuje.

- Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

- Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, ledaže odstupující smluvní strana v odstoupení označí den pozdější.

- Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník povinen předat příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu služeb a činností koordinátora BOZP a vykonat veškeré služby a činnosti nezbytné k řádné ochraně oprávněných zájmů příkazce.

- V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran uhradí příkazce příkazníkovi dosud neuhrazenou částku odpovídající prokazatelně řádně provedeným službám a činnostem v rozsahu dokladovaném příkazníkem ke dni ukončení služeb.

- Příkazník není oprávněn smlouvu vypovědět, aniž by předtím příkazce závažným způsobem porušil své povinnosti. Ustanovení § 2440 OZ se pro účely úpravy vztahů podřízených této smlouvě nepoužije.

- V případě, že bude smlouva ukončena ze strany příkazce, nemá příkazník nárok na náhradu ušlého zisku.

XII.

Oznámení, pověření zástupci

- Všechna oznámení v rámci smlouvy musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou níže v tomto článku smlouvy. Doručení může být osobně, doporučeným dopisem na doručenku nebo e-mailem s následným potvrzením dopisem.

- Adresy příkazce pro všechna oznámení v rámci smlouvy jsou následující:

-  E-mail: 		xxx

-  Datová schránka: 	xxx

- Adresa příkazníka pro všechna oznámení v rámci smlouvy je následující:

- Příkazce určuje jako svého odpovědného zástupce pro

-  věci smluvní:	xxx

-  věci technické:		xxx

- Příkazník určuje jako svého odpovědného zástupce pro

-  věci smluvní:	xxx

XIII.

Další povinnosti příkazníka

- Příkazník bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

- Příkazník je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je předmět smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

- Příkazník je povinen poskytovat minimálně do konce roku 2028 zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) jimi požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy a je povinen vytvořit shora uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je příkazník povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy po dobu určenou v českých právních předpisech.

XIV.

Řešení sporů, postoupení, započtení

- Smluvní strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi vzhledem k jakékoliv věci související se smlouvou. Za tím účelem mohou stanovit na základě oboustranného odsouhlasení nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení služeb v požadované kvalitě podle smlouvy, či nikoliv, nebo zda byla ze strany příkazce porušena smlouva. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 30 dnů nebo do takové doby, na které se strany dohodnou, potom je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor k rozhodnutí soudu.

- Příkazník není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.

- Příkazník není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za příkazcem na pohledávky příkazce za příkazníkem nebo uplatnit zadržovací právo.

- Příkazník není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či závazky z této smlouvy vyplývající nebo s touto smlouvou související kterékoli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu příkazce.

- Příkazce je oprávněn převést svoje práva i povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu i bez souhlasu příkazníka.

XV.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu.

- Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok příkazce na jakékoliv plnění ze strany příkazníka nad rámec této smlouvy.

- Právní vztahy smluvních stran vzniklé z této smlouvy i právní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí platnými předpisy ČR. Zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

- Smluvní strany sjednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných sporů vzniklých mezi příkazcem a příkazníkem podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud příkazce.

- Příkazník tímto bere na vědomí, že tato smlouva bude příkazcem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zveřejněna v registru smluv.

- V případě, že se některá z ujednání této smlouvy ukážou být neplatnými či neúčinnými, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání této smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná; současně se strany zavazují nahradit taková neplatná/neúčinná ujednání smlouvy ustanoveními platnými a účinnými, která svým významem budou obsahově blízká původním neplatným/neúčinným ujednáním. V případě rozporu mezi textem příloh a součástí smlouvy a vlastním textem smlouvy má přednost vlastní text smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

  - Příloha č. 1 – podrobná kalkulace ceny

  - Příloha č. 2 – Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, číslo osvědčení

  - Příloha č. 3 – Výpis z živnostenského rejstříku

- Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran a na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své podpisy.

| V Praze dne . 8. 2018 …………………………………………………. Národní zemědělské muzeum, s. p. o., (příkazce) | V Praze dne . 8. 2018 ……………………….………………………… AUTHORITY SERVICE s.r.o. (příkazník) |
| --- | --- |

Příloha č. 1 – Nabídkový list činností s cenovým ohodnocením

Podrobná kalkulace ceny

|  | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Cena za služby a činnosti koordinátora BOZP činí celkem | 131 000,- Kč |
| Cena za služby a činnosti v průběhu provádění stavby (koordinátor při realizaci stavby) I. vypracování a doručení ohlášení zahájení výstavby na příslušný inspektorát práce min. 8 dní před předáním staveniště II. vypracování plánu BOZP pro fázi realizace stavby (vzhledem k platným technologickým postupům a požadavkům od zhotovitele) III. 15 měsíců = četnost návštěv koordinátora bude 1x týdně po dobu 15 měsíců 1 návštěva zahrnuje zejména: - účast na kontrolním dnu stavby, - svolání koordinačních porad koordinátora BOZP (dle čl. VI. Odst.1), - samostatná kontrola stavby mimo KD (vč. pořízení zápisu z kontrolního dne a fotodokumentace stavby – podklady budou příkazcem zaslány e-mailem). IV. aktualizace plánu BOZP dle technologického postupu stavby | Zahrnuto v měsíčním paušálu xxx,- Kč xxx,- Kč (JC / měsíc dle této přílohy = xxx Kč bez DPH) Zahrnuto v měsíčním paušálu |