AQUATIS a.s.

Botanická 834/56

602 00  Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:	POD/13296/2018/941/5.5654

Vyřizuje:	Radomír Drochytka, Ing.

Tel.:    		xxx

E-mail:    	xxx

Datum:   	30.8.2018

Objednávka ev. č. OVs2918/0494 – zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Průsaky do strojovny spodních výpustí VD Šance“

Na základě nabídky ze dne 23. 8. 2018 objednáváme u Vás  zpracování níže uvedené projektové dokumentace pro akci „Průsaky do strojovny spodních výpustí VD Šance“.

Specifikace prací:

- Posouzení sanačních opatření k zamezení průsaků do strojovny spodních výpustí (tj. vzdouvacích přepážek na drénu podél skluzu, drenážních vrtů a odvedení průsaků, provedení injektáže betonových konstrukcí strojovny a provedení venkovních opatření ve smyslu uvedeného záznamu) a projednání koncepce řešení

- Zpracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Součástí prací bude projednání dokumentace s investorem a SmVaK Ostrava. Předpokládá se, že pro zvolené řešení nebude vedeno stavební řízení.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a rozpočet podle platné cenové hladiny dle URS 2018/II.

DPS bude předána v 6-ti vyhotoveních a 1x ve formě dat na CD

Termín odevzdání:

- 31. 8. 2018 pro položku č. 1,

- 15. 9. 2018 pro položky č. 2 až 4.

Cena díla: 57 600,-Kč bez DPH

Uvedená částka obsahuje veškeré náklady k zajištění činnosti (vč. kancelářských potřeb, cestovních náhrad apod.). Součástí ceny prací jsou i náklady na reprografické práce.

Termín splatnosti faktury vystavené po provedení a předání dílčích částí díla bez vad a nedodělků, potvrzené předávacím protokolem je do 21 dnů od její prokazatelného doručení objednateli.

Záruka:

Na toto dílo poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců

Sankce:

V případě prodlení zhotovitele s předáním díla do termínu uvedeném v této objednávce, zaplatí zhotovitel  objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Další ujednání:

Při plnění této objednávky se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné zákony a vyhlášky, všeobecné právní předpisy a pokyny objednatele.

Ostatní ujednání:

Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

předpisů.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy/objednávky za obchodní tajemství.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva/objednávka bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu/objednávku v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu/objednávku zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 	Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní: 	Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Ing. Radomír Drochytka, investiční referent

Telefon: 	596 657 111

IČ: 	70890021

DIČ: 	CZ70890021

Bankovní spojení: 	KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Plátce DPH: 	ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Identifikační údaje zhotovitele:

AQUATIS a.s.

Botanická 834/56, 602 00  Brno, okr. Brno - město

Statutární zástupce:	xxx

Osoba oprávněná k podpisu:	xxx

Zástupce pro věci smluvní::	xxx

Zástupce pro věci technické :	xxx

xxx

Telefon: 	596 657 111

IČ:                            46 34 75 26

DIČ:                         CZ46347526

Bankovní spojení      UniCredit Bank, č.ú. 2026637033/2700

Plátce DPH:              ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 775

Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.,

Investiční ředitel

Co: 	OOK – p. Vaverková, zde

Potvrzení zhotovitele o přijetí a akceptaci objednávky:

(prosíme o vrácení jednoho potvrzeného výtisku zpět na naši adresu)

Potvrzení převzetí objednávky:

Datum:   31.8.2018

Jméno:   xxx

Podpis:   xxx