**Smlouva o dílo**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel : Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace

 Třída Legií 1115 , 39301 Pelhřimov

Zastoupený: Mgr. Martinem Eclerem, ředitelem

IČ: 00374580

DIČ: CZ00374580

Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o. Vlásenická 890, 393 01 Pelhřimov

zastoupený : p.Liborem Dvořákem jednatelem společnosti

IČ: 60826886

DIČ: CZ60826886

 Spol.zapsaná v OR KS Č.Budějovice oddíl C vložka 3650

II.

Předmět plnění

2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – Dodávka a montáž dodatečného dohřevu větve VZT v budově KD Máj Pelhřimov

III.

Doba plnění

3.1. Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. II. této smlouvy je v období:

 od 1. listopadu 2016 do 30. listopadu 2016

3.2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu, na základě vystavených faktur. Toto ustanovení je základní podmínkou k plnění smlouvy.

3.3. V případě, že zhotoviteli bude umožněno ze strany objednatele zahájit práce až později, prodlouží se termín dokončení v poměru 1:1 v počtu pracovních dní, o které bylo zpoždění zahájení prací posunuto.

IV.

Cena

4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Jedná se o cenu maximální a pevnou po celou dobu stavby.

4.2. Cena za zhotovení díla podle čl. II. této smlouvy činí celkem 85.498 Kč, bez DPH

Platební podmínky

5.1. Fakturace po předání díla, splatnost faktur je do 14 dnů od převzetí faktury.

VI.

Záruční doba

6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a za vady díla, jestliže jeho provedení neodpovídá PD příp. dohodnutým změnám.

6.2. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost a nebo na ně neupozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.3. Záruční doba je 24 měsíců na montážní práce, na dodávku strojů a zařízení platí záruka výrobce.

VII.

Podmínky provedení díla

7.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

7.2. Objednatel se zavazuje předat staveniště v termínech uvedených ve čl. III. této smlouvy.

7.4. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy, potřebné pro provedení díla.

VIII.

Závěrečná ustanovení

9.1. Měnit, nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze písemnou formou.

9.2. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž po jedné obdrží zhotovitel a po jedné objednatel.

V Pelhřimově dne 31.10. 2016 V Pelhřimově dne 31.10. 2016

Objednatel……………………………… Zhotovitel………..………………