##### Dodatek č. 1

##### ke Smlouvě o dílo

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1.	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:							Univerzitní 8, 306 14 Plzeň,

IČ:								49777513

DIČ:							CZ49777513

Zastoupená:					doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,  rektor

Bankovní spojení:			4811530257/0100

Komerční banka, a.s., Plzeň – město

Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

xxx xxx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2.	STAWO Přeštice s.r.o.

Sídlo:						Komenského 75, 334 01 Přeštice

IČ:							264 06 667

DIČ:						CZ26406667

Zastoupený:				Miroslav Wuchterle, jednatel

Bankovní spojení:		ČSOB a.s., pobočka Přeštice

203832501/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného KS v Plzni, oddíl C, vložka 18230

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. XII., odst. 1 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 11.05.2018 (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je provedení díla „Klatovská tř. 51 – rekonstrukce střešní krytiny“, tímto ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly na následujícím znění Dodatku.

Předmětem tohoto Dodatku je provedení ubourání některých hlav ventilačních těles pod úroveň nového pláště střechy, v jehož důsledku dochází ke změně rozsahu bouracích prací komínového zdiva (ventilačních těles) nad střechou objektu Klatovská tř. 51, rozsahu klempířské konstrukce (krytiny Zn-Ti) a s tím souvisejících prací. Přesné specifikace změn je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku, kterým je podrobný soupis stavebních prací.

V souvislosti s tím dochází ke změně (navýšení) smluvní ceny uvedené v čl. VI odst. 1 Smlouvy:

Smluvní cena dle Smlouvy			10.661.807,- Kč bez DPH

Méněpráce							-   521.696,- Kč bez DPH

Vícepráce								     550.718,- Kč bez DPH

Smluvní cena dle Dodatku		10.690.829,- Kč bez DPH

Změna závazku nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření tzn. dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Příloha:

Podrobný soupis stavebních prací (ubourání hlav ventilačních těles)

Objednatel: 															Zhotovitel:

V Plzni dne ………….												V Plzni dne ………….

__________________________								__________________________

Objednatel															Zhotovitel

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,		  							 STAWO Přeštice s.r.o.

rektor	 											      Miroslav Wuchterle, jednatel