SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace

zastoupena Zuzanou Haníkovou, ředitelkou

se sídlem Stadtrodská 1600, 347 01 Tachov

IČO: 75006855

č. účtu: 181512450/0300

(dále jen ,,objednatel“)

a

Pavel Šebek

se sídlem Plzeňská 2138, 347 01 Tachov

IČO: 65566491

DIČ: CZ6506291968

č. účtu: 213629240/0600

(dále jen ,,zhotovitel“)

(společně dále také „smluvní strany“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v podobě montáže vodoinstalace, kanalizace a sanity (dále jen „dílo“) v Mateřské škole Tachov, Stadtrodská 1600 dle cenové nabídky ze dne 10. 5. 2018. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla.

III. Cena díla

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Navrhovaná cena díla včetně dodávky a prací činí 97.033,- Kč bez DPH, tj. 117.410,- Kč s DPH.

IV. Doba plnění

- Zhotovitel stanovil jako termín dokončení 31. 8. 2018. Výzva k převzetí díla bude zhotovitelem objednateli předána či doručena (bude-li doručováno poštou) tak, aby byl dodržen sjednaný termín dle dokončení.

- Před předáním díla dojde zhotovitelem k provedení tlakové zkoušky díla, na základě které bude vyhotoven zápis o tlakové zkoušce. O předání díla sepíší obě smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel vyzve objednavatele k tlakové zkoušce a poté i k převzetí díla alespoň 3 dny před jejich provedením.

- Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska, jejich odůvodnění a následné řešení.

- Při nutné součinnosti objednatele, umožní přístup zhotoviteli a jeho zaměstnancům do místa kde bude dílo zhotoveno po předchozí domluvě smluvních stran.

V. Platební podmínky

Zhotovitel vystaví fakturu na částku 117.410,- Kč s DPH, splatnou do 14 dnů. Faktura bude mít obvyklé náležitosti a bude splňovat podmínky daňového dokladu.

VI. Smluvní pokuty

- Pokud zhotovitel splní dílo až po termínu v článku IV. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% sjednané ceny za každý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu platby v článku V. této smlouvy bude zhotovitelem penalizováno 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Záruka za dílo

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající právním předpisům a závazným

technickým normám platným na území České republiky.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené neodbornou obsluhou nebo údržbou prováděnou v rozporu s provozními předpisy, návody k obsluze či obecně známými postupy, jež byly objednateli předány nebo o nichž byl objednatel informován ze strany zhotovitele.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo na dobu 36 měsíců od předání díla. U jednotlivých výrobků, materiálu a částí díla trvá záruční doba po dobu stanovenou jejich výrobci.

- Všechny vady a nedodělky způsobené zhotovitelem a zjištěné v záruční době budou bezplatně odstraněny, na základě domluveného termínu mezi smluvními stranami.

VIII. Odpovědnost za škodu

- Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli v souvislosti s předmětem smlouvy a díla.

- Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem písemného převzetí díla objednatelem.

IX. Všeobecná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou platné pouze v písemné formě, odsouhlasené oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, což obě smluvní strany stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po

jednom vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015. Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 Cenová nabídka

V Tachově dne 15. 8. 2018 					V Tachově dne 15. 8. 2018

………………………					………………………..

za objednatele						        za zhotovitele

Zuzana Haníková						         Pavel Šebek