SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1 Objednatelem

Služby Boskovice, s.r.o.
 U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice
IČ:26944855
zastoupená jednatelem Mgr. Milan Stryou
zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C,vložka 47100
(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2 Zhotovitelem

Zdeněk Obr
Buková 77, 798 48 Protivanov
IČ: 42697069
zastoupená:p. Zdeňkem Obrem
fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku
(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo Dodávka a montáž klimatizace do lázní v Boskovicích – místnost strojníků a kancelář vedoucího v 1.nadzemním podlaží a místnost –kancelář v 3. nadzemním podlaží(dále jen „Dílo“).

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 79132,00 Kč + DPH, tj. Celkem  95749,72 Kč. Cenové nabídky jsou přílohou smlouvy o dílo.

(2) Cena Díla bude uhrazena na základě faktury na účet Zhotovitele č. 107-9353110257/0100 vedený u Komerční banky Prostějov do 30 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

III. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31.10.2018

(2) Zhotovitel provede dílo v  lázních Boskovicích, U Lázní 2182/2.

IV. Předání a převzetí díla

(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.

(2) O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol.

(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti stran

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

(2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba (Mgr. Milan Strya) je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.

VI. Smluvní pokuty

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.

(2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

(3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VII. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Boskovicích dne 10.9.2018

………………………………                                        ………………………………

Objednatel                                                                 Zhotovitel