S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel :	Zlínský kraj

se sídlem :	Tř. T. Bati 21, Zlín, 761 90

IČ: 		70891320

DIČ:		CZ70891320

zastoupená: 	Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2786182/0800

a

Zhotovitel :	UPS Technology, spol. s r. o.

se sídlem :	Za školou 648/3 617 00 Brno

IČ: 		41605373

DIČ:		CZ41605373

zastoupená: 	RNDr. Dušan Dostál, jednatel

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. č. účtu: 1736067501/2700

vedoucí realizačního týmu: Ing. Pavel Štěpanovský

# Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou:
Pro účely této smlouvy se dílem rozumí:

„Výměna záložních zdrojů UPS KÚ1 a KÚ2“

  - Výměna záložních zdrojů UPS KÚ 1 a KÚ 2 v prostorách budovy 21, Krajského úřadu Zlínského kraje.

Zařízení UPS je umístěno v 1.NP, rozvodně UPS m.č. 136.

  - Součástí předmětu smlouvy jsou veškeré práce a dodávky v této smlouvě výslovně specifikované, včetně souvisejících, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikace a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení všech těchto souvisejících prací a dodávek musí započteno v oceněném rozpočtu (specifikaci díla), který je přílohou č. 1 této smlouvy a v žádném případě o ně nelze zvyšovat touto smlouvou sjednanou cenu díla.

- Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

Splněním dodávky předmětu díla se rozumí úplné dokončení prací, vyklizení místa plnění, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o použitých materiálech a o předepsaných zkouškách, odstranění poslední případné vady či nedodělku.

- Zhotovitel se zavazuje plnit závazky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud tato rozhodnutí byla zhotoviteli předána. V případě, že tyto závazky budou mít vliv na cenu díla a termín plnění bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

- Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické a kvalitativní podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován, vykonává ji samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a prostřednictvím zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném množství a skladbě.

- Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná oprávněnými zástupci obou stran v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo.

- Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. IV. této smlouvy.

# Termíny plnění

- Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín předání a převzetí místa plnění (zahájení doby plnění): po nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad 31.8.2018)

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, ke kterému objednatel vyzve zhotovitele bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.

Místem plnění je Správní budova č. 21, Zlín, tř. T. Bati 21.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě takového přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu prací a takto upravený předat bezodkladně objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel je oprávněn zápisem do montážního deníku nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla v případě, že zhotovitel:

- hrubě poruší zásady bezpečnosti práce

- hrubě poruší zásady ochrany ŽP

- hrubě poruší technologické předpisy

- provádí práce v rozporu s technologickým postupem

- neodstraní závady, které zásadním způsobem ohrožují kvalitu díla.

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v souladu se smlouvou o dílo.

- Termín ukončení prací (tj. termín předání díla) se prodlužuje zejména o dobu provádění případných, objednatelem požadovaných a písemně odsouhlasených víceprací, neposkytování řádné a včasné součinnosti objednatele. Tyto skutečnosti bude zhotovitel zapisovat do montážního deníku a zápisy předkládat objednateli k vyjádření. Odsouhlasené zápisy s časovým určením budou podkladem pro případné uzavření dodatku k této smlouvě.

# II. Cena za dílo

- Cena díla bez DPH je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná a činí:

267 980,00 Kč (bez DPH)

(slovy: dvěstěšedesátsedmtisícdevětsetosmdesát korun českých)

324 255,80 Kč (s DPH)

(slovy: třistadvacetčtyřitisícdvěstěpadesátpět korun osmdesát haléřů českých)

- Zhotovitel prohlašuje, že:

  - cena díla uvedená u jednotlivých částí díla a celková cena zahrnuje veškeré náklady na zhotovení díla

- Cenu díla lze měnit pouze:

- Odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek neprovedených oproti specifikaci díla.

- Započtením veškerých doložitelných nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství uvedeného ve specifikaci díla.

# IV. Platební podmínky

- Daňový doklad – faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o DPH a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, obojí v platném znění.

- Faktura bude objednateli předána ve dvou originálních vyhotoveních.

- V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, bude vystavena nesprávně nejasně nebo nebude obsahovat veškeré přílohy dle této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do pěti dnů od jejího obdržení. Lhůta splatnosti bude plynout od opětovného doručení faktury.

- V souladu s ustanovením § 21 odst. 4. písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí díla.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

    - Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostně na základě jedné faktury - daňového dokladu, jejichž přílohou bude soupis provedených prací, seznam provedených kontrol, zkoušek.

    - Soupis provedených prací odevzdá zhotovitel objednateli ke kontrole do pěti dnů po dokončení díla. Zástupce objednatele překontroluje věcnou správnost návrhu soupisu prací dle popisu položek provedených prací, specifikace množství a měrných jednotek vč. jednotkových cen a celkové částky k fakturaci. V případě, že bude v pořádku, potvrdí objednatel soupis prací podpisem oprávněného zástupce. V případě jeho neodsouhlasení vrátí objednatel s písemným uvedením důvodu nejpozději do 5 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli k přepracování. V případě jeho odsouhlasení vystaví zhotovitel objednateli zjišťovací protokol. Oba uvedené doklady - soupis provedených prací a zjišťovací protokol, potvrzené oprávněným zástupcem objednatele, budou zhotoviteli k dispozici (k vyzvednutí) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení soupisu provedených prací.

    - Daňový doklad - fakturu, jejíž přílohou bude soupis provedených prací potvrzený zástupcem objednatele, doručí zhotovitel doporučeně nebo osobně na adresu pro doručování objednatele uvedenou ve smlouvě, nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí díla.

    - Splatnost daňového dokladu – konečná faktura dle této smlouvy je 30 dnů od jejího vystavení.

3. Zhotovitel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

- úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

- úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

- nebude nespolehlivým plátcem,

- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

- Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty.

# V. Podmínky provedení díla

# Objednatel předá zhotoviteli protokolárně místo plnění pro provádění díla, v souladu s technologickým postupem.

# Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací.

- Zhotovitel je při provádění díla povinen:

  - Dodržovat na pracovišti předpisy k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

  - Chránit veškerá stávající zařízení a vybavení objektu vč. instalací, které budou v provozu. Pokud dojde k jejich poškození vinou zhotovitele, je zhotovitel povinen zajistit neprodleně odbornou opravu na své náklady.

  - Seznámit se s riziky na pracovišti objednatele, upozornit na ně prokazatelně své pracovníky a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

  - Nakládat s odpady podle zák. č. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek.

- Zhotovitel je dále povinen:

  - Vyklidit prostory místa plnění současně s předáním a převzetím díla.

  - Předat technickou dokumentaci k dodanému zařízení.

  - Doklad o zaškolení obsluhy.

  - Výchozí revizní zprávu elektro

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody na minimální pojistnou částku ve výši 2. mil. Kč. Kopii této pojistné smlouvy a dokladu o zaplacení pojistného předá zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy.

# VI. Splnění závazku zhotovitele – předání a převzetí díla

- Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.

- Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

- Podmínkou předání a převzetí díla je předložení veškerých dokladů ve dvou vyhotoveních, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, nejpozději ke dni zahájení přejímky.   Jde zejména o tyto doklady:

  - Prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobců, a že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví, ani životní prostředí.

  - Provozní řády, návody na používání a údržbu v českém jazyce, a pokud jsou součástí díla, návody k provozu zařízení.

  - Revizi elektrozařízení nově instalovaných částí technologie

  - Vystavení a zajištění Prohlášení o shodě, atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k dodaným materiálům, zařízením a komponentům použitých při provádění díla významných pro plnění díla a příp. materiálů požadovaných objednatelem.

  - Doklady o likvidaci odpadů.

- Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění smluvního provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad bránících řádnému užívání díla.

- V případě zjištění vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, má-li dílo vady, které brání řádnému užívání díla.

- Rovněž tak je objednatel oprávněn odmítnout převzít dílo v případě, že dílo bude vykazovat drobné nedodělky a vady.

- Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel neprodleně sdělí písemně zhotoviteli.

# VII. Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutým ve smlouvě o dílo.

- Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, které má předmět plnění v době jeho odevzdání objednateli.

- Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnost dokazovat, že reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím dokladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

- Záruční doba na provedené dílo činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí celého bezvadného díla objednatelem.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla oznámí bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou zhotoviteli. V oznámení reklamace uvede osobu pověřenou vedením reklamačního řízení.

- Zhotovitel se zavazuje, je-li to technicky možné, zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době do pěti dnů, nebo v dohodnuté lhůtě a vady, je-li to technicky možné odstranit do deseti dnů, nebo v dohodnuté lhůtě od uplatnění reklamace objednatelem. Jedná-li se o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vady do 24 hodin od uplatnění reklamace. Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do čtrnácti dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

- Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční doby nebo nezahájí-li její odstraňování v termínu, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.

# VIII. Sankční ujednání

- Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

- Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla jako celku sjednaného ve smlouvě je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

- V případě nedodržení předpisu BOZP, PO a OŽP vytčených objednatelem ve stavebním deníku, u kterých zhotovitel nesjednal nápravu v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši až 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele nebo odstoupí-li zhotovitel od smlouvy v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se zákonem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny již realizované části díla bez DPH.

- Při nedodržení termínu k vyklizení a předání místa plnění trvajícím déle než dva pracovní dny od termínu předání díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Při nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v předávacím protokolu nebo v reklamačním řízení je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

- Ačkoliv je ujednána smluvní pokuta, má poškozená strana právo na náhradu celé škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

- Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněně splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

- Zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník.

- Bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele.

- Hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele.

- Provádění díla zhotovitelem v rozporu s pokyny objednatele nebo jinak v rozporu s ustanoveními této smlouvy.

- Svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo termínu plnění díla.

- Zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva na třetí stranu, nebo použije pro plnění svých závazků subdodavatele, který nebyl odsouhlasen objednatelem.

- Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší v místě plnění nebo v areálu klienta pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí či jiné předpisy.

- Zhotovitel neuzavře nebo nepředá objednateli příslušné pojistky ve smyslu čl. VI odst. 5 této smlouvy.

- Zanikl-li závazek provést dílo v důsledku odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo ve výši odpovídající poměrné hodnotě jím na díle realizovaných prací a dodávek.

- Zhotovitel, resp. objednatel, je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli, resp. zhotoviteli, jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, resp. zhotovitele.

# IX. Ostatní a závěrečná ujednání

- Vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku v platném znění.

- Spory vzniklé v době plnění této smlouvy z jakýchkoliv důvodů budou řešeny mezi objednatelem a zhotovitelem smírnou cestou, a to co nejrychleji. V případě, že nebude možné dosáhnout dohody v termínu do 30 (třiceti) dnů, bude spor řešen příslušným soudem v místě sídla povinné strany.

- Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným, smluvním ujednáním v podobě písemného dodatku ke smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – Rozpočet (Specifikace díla)

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Tato smlouva byla sepsána na základě svobodné, vážné a určité vůle, nikoliv v tísni.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv podle zvláštního právního předpisu.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:	Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 	27.8.2018	0680/R20/18

Ve Zlíně dne ……………                          		V Brně dne

Za objednatele:   					Za zhotovitele:

…………………………………			…………………………………..

Jiří Čunek						RNDr. Dušan Dostál

hejtman Zlínského kraje				jednatel

| Název | Hodnota |
| --- | --- |
| Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení |
| Akce | KÚ Zlín - výměna UPS KÚ1 a KÚ2 |
| Projekt | D.1.4.4 - Elektro silnoproud |
| Investor |  |
| Z. č. |  |
| A. č. |  |
| Smlouva |  |
| Vypracoval | Arnošt Göbel |
| Kontroloval |  |
| Datum | 1.5.2018 |
| Zpracovatel |  |
| CÚ |  |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. |
| Doprava dodávek (3,6) % | 0,00 |
| Přesun dodávek (1) % | 0,00 |
| PPV (1 nebo 6) % | 0,00 |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00 |
| Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00 |
| Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00 |
| Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00 |
| GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00 |
| Provozní vlivy % | 0,00 |
| Kompletační činnost - a | 0,00 |
| Kompletační činnost - b | 0,952842 |
| Kompletační činnost - k1 | 0,00 |
| Kompletační činnost - k2 | 0,00 |
| Roční nárůst cen 1 % | 0,00 |
| Roční nárůst cen 2 % | 0,00 |
| 1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21 |
| 2. sazba DPH % | 15 |

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
| --- | --- | --- |
| Základní náklady |  |  |
| Dodávka | 251 860,00 |  |
| Doprava 0,00%, Přesun 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Montáž - materiál |  | 0,00 |
| Montáž - práce |  | 16 120,00 |
| Mezisoučet 1 | 251 860,00 | 16 120,00 |
| PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0,00 |
| Nátěry |  | 0,00 |
| Zemní práce |  | 0,00 |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0,00 |
| Mezisoučet 2 | 251 860,00 | 16 120,00 |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0,00 |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0,00 |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0,00 |
| Základní náklady celkem |  | 267 980,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0,00 |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady celkem |  | 0,00 |
| Kompletační činnost |  | 0,00 |
| Náklady celkem |  | 267 980,00 |
| Základ a hodnota DPH 21% |  | 56 275,80 |
| Základ a hodnota DPH 15% |  | 0,00 |
| Náklady celkem s DPH |  | 324 255,80 |
| Roční nárůst cen 0,00% |  | 0,00 |
| Roční nárůst cen 0,00% |  | 0,00 |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Dodávky | 251 860,00 | 0,00 |
| Elektromontáže | 0,00 | 9 020,00 |
| HZS | 0,00 | 7 100,00 |

| Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodávky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS 30kVA/27kW +15% |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3f; 400V; VFI cfi 0,9; 440x8 | ks | 2,00 | 80 000,00 | 160 000,00 |  | 0,00 | 80 000,00 | 160 000,00 |
| 2 | Paralerní KIT pro UPS | ks | 2,00 | 6 430,00 | 12 860,00 |  | 0,00 | 6 430,00 | 12 860,00 |
| 3 | UPS reléová karta I/O | ks | 2,00 | 1 930,00 | 3 860,00 |  | 0,00 | 1 930,00 | 3 860,00 |
| 4 | Karta Ethernet do UPS | ks | 2,00 | 2 540,00 | 5 080,00 |  | 0,00 | 2 540,00 | 5 080,00 |
| 5 | Licence SW pro monitorování UPS | ks | 2,00 | 1 290,00 | 2 580,00 |  | 0,00 | 1 290,00 | 2 580,00 |
| 6 | Vzdálený panel s grafickým displejem, RS232 | ks | 2,00 | 7 070,00 | 14 140,00 |  | 0,00 | 7 070,00 | 14 140,00 |
| 7 | Sada pro baterie 2x40ks do 9Ah (1x12Ah) | ks | 2,00 | 1 930,00 | 3 860,00 |  | 0,00 | 1 930,00 | 3 860,00 |
| 8 | Baterie 12V 9Ah | ks | 160,00 | 303,00 | 48 480,00 |  | 0,00 | 303,00 | 48 480,00 |
| 9 | Kabelové propojení mezi UPS a přechodovou skříň, bezpečnostním velínem | ks | 2,00 | 500,00 | 1 000,00 |  | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Dodávky - celkem |  |  |  | 251 860,00 |  | 0,00 |  | 251 860,00 |
|  | Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Demontáž stávajících UPS | hod | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 2 400,00 | 150,00 | 2 400,00 |
| 11 | Transport nových UPS, instalace | hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 1 500,00 | 150,00 | 1 500,00 |
| 12 | Propojení baterií, karet a panelů | hod | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 3 520,00 | 220,00 | 3 520,00 |
| 13 | Doprava | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0,00 |  | 9 020,00 |  | 9 020,00 |
|  | HZS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ekologická likvidace UPS | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 15 | Proměření, nastavení, zkoušky | hod | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 2 100,00 | 150,00 | 2 100,00 |
| 16 | Zaškolení obsluhy | hod | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 1 200,00 | 150,00 | 1 200,00 |
| 17 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
|  | HZS - celkem |  |  |  | 0,00 |  | 7 100,00 |  | 7 100,00 |