Dodatek č.1

SML – 0068/18

ke Smlouvě o dílo

SML – 0030/18

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:	MUDr. Zdeňka Drlíková

IČO:	00600601

DIČ:	CZ00600601

Peněžní ústav:	Česká národní banka

Číslo účtu:	33936681/0710

  - Zhotovitel:	M&H STAVITELSTVÍ, s.r.o.

Sídlo firmy:		    Přerovského 126/6, 674 01 Třebíč

Zápis v OR:	vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka 71621

Zastoupený:	Liborem Šedou

IČO:	29292867

DIČ:	CZ29292867

Peněžní ústav:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

  - Ve smluvních věcech jedná

- za objednatele:	Ing. Marie Veselá, náměstek pro ekonomiku a provoz

- za zhotovitele:	xxxxx

V technických věcech jedná

- za objednatele:	Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz

- za zhotovitele:	xxxxx

- Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku č.1 je rozšíření díla a změny, na kterých se dohodl objednatel se zhotovitelem oproti původnímu zadání předmětu díla na akci „Psychiatrická nemocnice Jihlava – Oprava střechy divadla“ Smlouvy o dílo SML- 0030/18. Předmět díla čl. II.5. ze dne 13.6.2018.

  - Předmětem plnění dle tohoto dodatku je skutečné zaměření výměr střešního pláště, provedení přeložky elektroinstalace, výměna krovu, stavební práce při opravách říms, vnitřní úpravy půdního prostoru, provedení dodatečných zemních prací hromosvodné soustavy a nové provedení vzduchotechnického zařízení s osazením rekuperační jednotky tepla za účelem splnění požadavků příslušných hygienických a protipožárních norem. Položky cen méněprací spojené s nátěrem střechy v objektu SO04 a s výměnou vzduchotechniky v objektu SO01 jsou odečteny od cen víceprací požadovaných objednatelem.

  - Rozsah a kvalita předmětu Dodatku č.1 smlouvy jsou dány:

    - Nabídkou zhotovitele - specifikace v popisu konstrukčních prvků u jednotlivých objektů a položek je součástí tohoto dodatku smlouvy jako Příloha č. 1

    - Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

- TERMÍN PLNĚNÍ

Rozšíření a změna předmětu díla nemá vliv na požadovaný termín dokončení zakázky dle        Smlouvy o dílo. Dokončení realizace díla se tímto Dodatkem č.1 neprodlužuje.

- CENA ZA DÍLO

Cena prací dle tohoto Dodatku č.1 je platná po celou dobu výstavby oceněním konstrukčních prvků u jednotlivých položek v Příloze č.1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

Cena díla dle SOD bez DPH:	3 706 280,50 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH:                                                                 1 883 200,29 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	5 589 480,79 Kč

DPH:	1 173 790,96 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH:	6 763 271,75 Kč

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a nemění se.

  - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledního ze smluvních stran.

  - Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Jihlavě dne: 				          	V Třebíči dne:

---------------------------------------------------		------------------------------------------------------

MUDr. Zdeňka Drlíková                           		xxxxx

ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                jednatel společnosti