Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. 18/9630/012159 ze dne 20. března 2018 na realizaci stavby:

„Sanace 1. PP budovy „N“ TUL v Jablonci nad Nisou“

Článek I.

Smluvní strany

### 1. Objednatel : 	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

| Sídlo | : | Studentská 2, 461 17 Liberec |
| --- | --- | --- |
| Zastoupená | : | Ing. Vladimír Stach, kvestor |
| IČ | : | 46747885 |
| DIČ | : | CZ46747885 |
| Tech. zást. objednatele | : | Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku |
| Správce budov | : | xxx |
| Technický dozor Číslo účtu | : : | xxx 305806603/0300 |

### 2. Zhotovitel : 	VODIZOL, s.r.o.

| Sídlo | : | Kocbeře 180, 544 64 Kocbeře |
| --- | --- | --- |
| Zástupce | : | Ing. Tadeáš Vodička |
| IČ | : | 25929828 |
| DIČ | : | CZ25929828 |
| Odp. stavbyvedoucí | : | Ing. Tadeáš Vodička |
| Zapsaný u | : | Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, složka 15367 |
| Číslo účtu | : | 266557914/0300 |

Předmětem dodatku smlouvy jsou dodatečné odpočty a přípočty vyvolané nepředpokládanými skutečnostmi zjištěnými v průběhu výstavby. Rozsah a specifikace změn stavebních prací je stanoven oceněným výkazem výměr, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy, dále též změnovými listy a zápisy z Kontrolních dnů. Předmětem dodatku je také administrativní chyba specifikace oprav a investic, rozdělení se vypouští.

Níže uvedená ustanovení smlouvy se na základě dohody smluvních stran upravují takto :

Článek IV.

Cena díla, platební podmínky

4.1. 	Původní cena celkem dle SoD:

Cena díla bez DPH	696 968,43 Kč

DPH 21%	146 363,37 Kč

Cena včetně DPH	843 331,80 Kč

Odpočty bez DPH	-38 833,72 Kč

Přípočty bez DPH	26 667,47 Kč

Cena dodatečných prací bez DPH	-12 166,25 Kč

Nová cena díla celkem dle Dodatku č. 1

Cena díla dle SoD bez DPH	684 802,18 Kč

DPH 21%	143 808,46 Kč

Cena díla celkem včetně DPH  	828 610,64 Kč

4.1.	Cena za dílo byla sjednána ve výši Kč 684 802,18 bez DPH jako cena nejvýše přípustná, výše sazby DPH 21%, částka DPH 143 808,46 Kč a celková cena s DPH 828 610,64 Kč, která se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena díla je závazná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení původní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které právní předpisy s takovým úkonem spojují.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.

- Přílohami tohoto dodatku jsou:

- oceněný výkaz výměr

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít.

| Razítko a podpis zhotovitele ……………………………………………. Ing. Tadeáš Vodička V Kocbeřích dne 17.08.2018 | Razítko a podpis objednatele ……………………………………………. Ing. Vladimír Stach, kvestor V Liberci dne 23.08.2018 |
| --- | --- |