**Smlouva o dílo**

(§2586 NOZ)

Smluvní strany:

Petr Kochta

se sídlem :Dlouhý Újezd 203, 347 01 Tachov

IČO: 416 20 470

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Tachov, zn..262/92 1 ze dne 27.7.1992

zastoupená jednatelem panem Petrem Kochtou

na straně jedné

(dále jen „zhotovitel“)

a

Mateřská škola, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace

s místem podnikání Stadtrodská 1600, 347 01 Tachov

IČO: 750 06 855

zastoupená paní: Zuzanou Haníkovou, ředitelka

na straně druhé

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

**I.**

**Předmět Smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v provedení rekonstrukce dětské umývárny a WC (dále jen „dílo“) dle nabídky č. 29. 4.2018…………… ze dne …29.4.2018…………, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

**II.**

**Čas a místo plnění**

Srpen 15. 8. - 31. 8. 2018, MŠ Stadtrodská 1600, Tachov.

**III.**

**Cena díla**

Cena za provedení díla činí 92 936,-- Kč včetně DPH. Více práce budou oceněny dodatečně po odsouhlasení odběratelem.

**IV.**

**Platební podmínky**

Cena díla je splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

**V.**

**Způsob převzetí dodávky**

Zhotovitel předmět díla předá do 3. 9. 2018 .

**VI.**

**Odpovědnost za vady, reklamační řízení**

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu dvanácti měsíců od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

**VII.**

**Smluvní sankce**

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

**VIII.**

**Jiná ujednání**

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků

**IX.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

V Tachově 14. 8. 2018

Za zhotovitele: Petr Kochta Objednatel: Zuzana Haníková