Dodatek č. 1
ke smlouvě O DÍLO

„SPŠ Kutná Hora – modernizace dílen“

Číslo objednatele	0129

Číslo Dodavatele	06/2018

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 1. 6. 2018, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197

sídlo:				Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora

zastoupenou: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:		61924059

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		9332840277/0100

DÁLE JEN „Objednatel“

NA STRANĚ JEDNÉ,

a

Stavmika s. r. o.

Sídlo: 				Sadová 636, 281 01 Velim

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném soudem v Praze v oddíle C, vložka 120953

Jednající: 		xxxxxxxxxxx

IČ:   				27641759

DIČ:    				CZ 27641759

DÁLE JEN „Dodavatel“

NA STRANĚ DRUHÉ,

objednatel a Dodavatel společně jen „Smluvní strany“

nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.

Předmět Dodatku

- V rámci provádění prací na díle „SPŠ Kutná Hora – modernizace dílen“ byly zjištěny objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. 3., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 7.498.380,33 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.574.659,87 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 9.073.040,20 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 7.342.130 Kč bez DPH, tedy 8.883.977,30 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena na 7.498.380,33 Kč bez DPH, tedy 9.073.040,20 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 7.498.380,33 Kč bez DPH, tedy 9.073.040,20 Kč s DPH.

|  | cena bez DPH | DPH 21% | cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo | 7 342 130 Kč | 1 541 847,30 Kč | 8 883 977,30 Kč |
| Dodatek č. 1 | 156 250,33 Kč | 32 812,57 Kč | 189 062,90 Kč |
| Celková nová cena díla | 7 498 380,33 Kč | 1 574 659,87 Kč | 9 073 040,20 Kč |

Článek II.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.

- Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- Změnový list č. 1 ze dne 2. 8. 2018

| V ………………….. dne………………………. Dodavatel Stavmika s. r. o. xxxxxxxxxxx jednatel společnosti | V ……………..………….. dne……………… Objednatel VOŠ, SPŠ a JŠ, Kutná Hora, Masarykova 197 xxxxxxxxx ředitel PO |
| --- | --- |