DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo

č. S/0327/2018/ODaSH (u objednatele)

č. 181/400/2018 (u zhotovitele)

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, PSČ 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:

DIČ:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email:

- dále jen objednatel

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01

zastoupena:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ:

DIČ:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s.,

Tel:

E-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace

email:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava chodníků na ul. Pod Školou a Nad Stadionem, k.ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností, jež vznikly během realizace výše uvedené veřejné zakázky:

- Během bourání stávajících silničních a chodníkových betonových obrub došlo vlivem velmi pevného spojení obrub s podkladovým betonem litého asfaltu k nestejnoměrnému odbourání a tím zásahu do podkladového betonu litého asfaltu. Po odbourání obou obrub (silniční a chodníkové) zbyl uprostřed stávajícího chodníku pás původního podkladového betonu. Vzhledem k nutnosti sjednocení konstrukční vrstvy chodníku bylo nutno zbývající středový pás podkladního betonu rovněž vybourat.

- Oprava obrusného povrchu komunikace podél silniční obruby bude provedena v rámci celoplošných oprav komunikací ulic Pod Školou a Nad Stadionem, jež jsou předmětem smlouvy o dílo S/0461/2018/ODaSH (č. objednatele), 123/400/2018 (č. zhotovitele) která byla uzavřena dne 10. 8. 2018.

- Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných a neprovedení některých původně sjednaných prací, které jsou specifikovány v příloze 
č. 1 tohoto dodatku, a které nyní (před dokončením díla), kdy je již znám jejich rozsah, přesně i s dopadem do ceny díla tímto Dodatkem č. 1 vymezují.

- S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění se smluvní strany dohodly také na změně sjednané ceny díla tak, že odstavec 1., článku 4. „Cena a platební podmínky“ shora uvedené smlouvy se mění takto:

„1) 	Cena bez DPH					1 152 955, 66 Kč

21% DPH						   242 120, 69 Kč

Cena celkem, včetně DPH				1 395 076, 35 Kč“.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

  - Protože výše uvedená smlouva podléhala povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a v rámci čl. 8, odst. 4 Smlouvy se strany dohodly, že jí Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv zašle v dohodnuté lhůtě do 30 dnů objednatel, zašle objednatel Ministerstvu vnitra k uveřejnění ve stejné lhůtě i tento Dodatek.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

  - Tento Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 119. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 11.9.2018.

  - Součástí smlouvy jsou její přílohy:

a) Příloha č. 1 - Opravený oceněný výkaz výměr o neprováděné a dodatečné práce díla: „Oprava chodníků na ul. Pod Školou a Nad Stadionem, k.ú. Frýdek“

## Za objednatele:			Za zhotovitele:

## Ve Frýdku-Místku, dne 			Ve Frýdku-Místku, dne

## _____________________________			__________________________

## Mgr. Michal Pobucký, DiS., 		Ing. Jaromír Kohut,

## primátor		předseda představenstva