**Příloha č. 2**

**Přehled a předpoklad finančního čerpání v souladu  
 s projektovým plánem**

Za účelem přípravy finančního plánu MPSV pro následující období po započetí účinnosti tohoto Dodatku byla na základě aktuálního plnění dle Obchodní Smlouvy č. 09/2017 a projektového plánu stanoveného nyní v Příloze č. 1 tohoto Dodatku sestavena následující tabulka. Tabulka sumarizuje proběhlé fakturace vztahující se k dosavadnímu plnění a obsahuje i předpoklad budoucího finančního čerpání Obchodní smlouvy č. 09/2017 ve znění tohoto Dodatku.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Celkem Kč bez DPH** | **Celkem Kč s DPH** | **Detailní členění Kč bez DPH** |  |
| **Fakturováno 2017-2018** | 67 097 727 | 81 188 250,15 |  |  |
| **Plán 2018** | 30 328 072 | 36 696 967,12 | Původní smlouva - milníky | 7 718 400 |
|  |  |  | Původní smlouva - konzultace | 681 672 |
|  |  |  | Dodatek - milníky | 16 283 000 |
|  |  |  | Dodatek - konzultace | 5 645 000 |
| **Plán 2019** | 49 387 233 | 59 758 551,93 | Původní smlouva - milníky bez DAV | 5 096 740 |
|  |  |  | Původní smlouva - DAV | 32 341 493 |
|  |  |  | Původní smlouva - konzultace | 0 |
|  |  |  | Dodatek - milníky | 11 949 000 |
|  |  |  | Dodatek - konzultace | 0 |
| **Smlouva včetně dodatku celkem** | 146 813 032 | 177 643 769,20 |  |  |

\* \* \* \* \* \*