SMLOUVA O DÍLO

1.) SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL:	iSV projekt s.r.o.

Puchmajerova 5, Praha 5, 158 00

IČO: 241 61 560	DIČ: CZ24161560

bank.spojení: Raiffeisen BANK	č.ú.:  570104001/5500

tel: 777 611 157, e-mail: info@isvprojekt.cz

www.isvprojekt.cz, zastoupený Václavem Sychrou, jednatelem

ODBĚRATEL:

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Plzeňského kraje

Vlčice 66, 336 01 - Blovice

IČO: 491 80 380

Tel.: 777 454 400, e-mail: reditel@domov-vlcice.cz

Zastoupený Václavem Kovářem - ředitelem

2.) PŘEDMĚT DÍLA:

Předmětem díla je rekonstrukce koupelny - sprchy v prostorách ZZSPK dle projektu a položkového výkazu výměr.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí

dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí apod.

Místo plnění předmětu díla:  Budova domova pro seniory Vlčice, část v nájmu ZZSPK.

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v rozpočtech, výkazech výměr nebo

Specifikacích v příloze této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3.) CENA DÍLA:

Cena je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma

smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH                                        123.740,00- Kč

DPH   21%                                               25.985,40,- Kč

CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH     149.725,40,- Kč

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná.

Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty dle přílohy této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná

cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

4.) TERMÍNY PLNĚNÍ:

Zahájení prací na díle:  18.11.2016

Ukončení díla:              10.12.2016

5.) PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE:

Úhrada ceny za dílo bude realizována postupně placením skutečně provedených prací.

Dodávka bude fakturována po úspěšném přejímacím řízení. Faktury budou splatné do

30-ti dnů od jejich doručení objednateli. Budou obsahovat: - číslo faktury, obchodní jméno a sídlo účastníků, bankovní spojení, název díla, výši účtované částky.

6.) PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ:

Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a věcných vad včetně

vypořádání nároku třetích osob.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací a vod, k zamezení přístupu

k přilehlým pozemkům, ke škodám na díle apod. Zhotovitel je povinen zabezpečit

staveniště proti krádežím a možnostem úrazu. Zhotovitel je povinen po dokončení

dodávky vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů od odevzdání dodávky a uvést pozemek

do původního stavu.

7.) SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN:

Pokud během výstavby dojde k změně v rozsahu a druhu prací, nebo na požádání

objednatele bude nutné vykonat vícepráce, budou tyto práce odsouhlaseny objednatelem

a zhotovitelem provedeny za smluvenou cenu. Pokud bude obsah prací výrazně převyšovat nebo nedosahovat smluvený objem prací, sjedná se nová cena dodatkem smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu výstavby předepsané nebo platnými normami ČSN stanovené zkoušky, např. lakové, individuální, komplexní apod. a následně vyhotovit protokol o průběhu a výsledku těchto zkoušek.

8.) ZÁRUKY:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním

předpisům, platným ČSN a vodoprávnímu rozhodnutí.

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla /podle § 563 resp.429 až 431 Obchodního

zákoníku/. Po dobu 36 měsíců od převzetí díla objednatelem bude způsobilé ke

smluvenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené, příp. obvyklé vlastnosti.

9.) OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněná od smlouvy odstoupit

/§344 a 345 Obchodního zákoníku:

- vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran

- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 14dní

Zhotovitel zaplatí objednateli při nedodržení smluveného termínu dokončení díla smluvní

pokutu ve výši 0.2% z ceny díla za každý započatý týden prodlení.

V případě uplatnění reklamace vad, které se projevily v záruční době, odstraní vady

zhotovitel nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o výskytu vady.

Ve Vlčicích dne 18.11.2016

……………………………………………        ……………………………………………….

zhotovitel                                                                odběratel