Č. sml. objednatele: 136/18620442/2018

Dodatek č.1

ke Smlouvě o výkonu činností technického dozoru stavebníka

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník

na

výkon TDS na akci „Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov“.

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:	Integrovaná střední škola technická, Benešov,            Černoleská 1997

Se sídlem:	Černoleská 1997, 256 01 Benešov

IČ:	18620442

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s, Benešov

Číslo účtu:	13939121/0100

Zastoupený:	Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	ABP HOLDING a.s.

Se sídlem:	Thámova 21/34, 186 00 Praha 8

IČ:	152 68 446

DIČ:	CZ 152 68 446

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 	3951712349/0800

Zápis v rejstříku:	zápis v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 573

Zastoupený:	Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva

Kontaktní osoba:	Josef Matys

Tel.: 721 772 164, e-mail: matys@abpholding.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly 
na následujících změnách textu Smlouvy o výkonu činností technického dozoru dílo na provádění výkonu inženýrsko investiční činnosti, při akci „Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov“ (dále jen stavba).

Článek I.

Předmět dodatku

- Důvodem k níže uvedeným změnám je prodloužení termínu realizace stavby, který vycházel z prvotních podkladů k projektové dokumentaci, jehož předpoklad byl 4 měsíce. Následně po uzavření této smlouvy o výkonu činnosti stavebníka projektant stanovil termín realizace na 6 měsíců, což bral v potaz i zhotovitel.

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- Odstavec 4.1 bude doplněn o čl. 4.1.4 Smlouvy a to takto

- Celková odměna za výkon činností TDS činí 349.000,- Kč bez DPH. Celková odměna za výkon činností TDS činí 422.290,- Kč s DPH.

- Tato odměna je nejvýše přípustnou odměnou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží tři 	(3) stejnopisy a Zhotovitel  dva (2) stejnopisy.

- Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 17.5.2016 se nemění a zůstávají v platnosti v plném znění 	uvedeném ve Smlouvě.

- Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

- Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

V Benešově dne  16. srpna 2018                               	V Praze  dne   16. srpna 2018

Objednatel:					Zhotovitel:

……………………..                                                   …...…………………….

Mgr. Jana Fialová	      Ing. Jiří Procházka