Č. sml. příkazce: 137/18620442/2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti

autorského dozoru

Smluvní strany:

Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997

příspěvková organizace Středočeského kraje

(Příkazce)

a

Energy Benefit Centre a.s.

(Příkazník)

Dnešního dne uzavřely Smluvní strany:

| Příkazce: | Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 příspěvková organizace Středočeského kraje |  |
| --- | --- | --- |
|  | se sídlem: | Černoleská 1997, 256 01 Benešov |
|  | IČO: | 18620442 |
|  | DIČ: | CZ18620442 |
|  | zastoupený: | Mgr. Janou Fialovou – ředitelkou školy |
|  | (dále jen „Příkazce“) |  |

a

| Příkazník: | Energy Benefit Centre a.s. |  |
| --- | --- | --- |
|  | se sídlem: | Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 |
|  | IČO: | 29029210 |
|  | DIČ: | CZ29029210 |
|  | bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
|  | číslo účtu: | 43-6354140227/0100 |
|  | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 15915 |  |
|  | zastoupená: | Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva |
|  | (dále jen „Příkazník“) |  |

v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník či o. z.“),

t

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činností autorského dozoru

(dále jen „Dodatek“)

Čl. I

Preambule

1.1	Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2016 smlouvu o výkonu činností autorského dozoru  (dále jen „Smlouva“) na provedení služeb vztahujících se k projektu „Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov“.

Čl. II

Předmět Dodatku

2.1	Předpokládaný termín, resp. délka realizace stavby v době podpisu Smlouvy byl stanoven na 4 měsíce. Jako předpokládaný termín zahájení stavby byl 1. 8. 2016 a jako termín dokončení 30. 11. 2016. Celkový objem výkonu činnosti autorského dozoru během realizace stavby byl stanoven na 200 hodin.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhlo až v roce 2018 a termín, resp. délka realizace stavby byla stanovena na 6 měsíců, tj. od 16.4.2018 do 12.10.2018. Z toho důvodu již došlo k vyčerpání původně předpokládaného celkového objemu výkonu činnosti autorského dozoru v počtu 200 hodin.

Obsahem tohoto dodatku je navýšení počtu hodin výkonu činnosti autorského dozoru o 60 hodin tak, aby byl autorský dozor řádně vykonáván po celou dobu realizace stavby.

Čl. III

Termín a rozsah plnění

3.1	Příkazník bude vykovávat autorský dozor nadále po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.

3.2	Termín zahájení stavby 16. 4. 2018

3.3	Termín dokončení stavby 12. 10. 2018

3.4		Celkový objem výkonu činnosti autorského dozoru nad rámec stanovený ve smlouvě činí 60 hodin.

Čl. IV

Cena předmětu plnění a platební podmínky

4.1	Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za výkon autorského dozoru nad rámec stanovený smlouvou odměnu sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Tato odměna je nejvýše přípustnou odměnou.

navýšení ceny celkem bez DPH:				60 000,- Kč

DPH 21 %:				 			12 600,- Kč

navýšení ceny celkem včetně DPH: 				72 600,- Kč

Celková cena plnění dle smlouvy ve znění dodatku č. 1:	208 000 Kč bez DPH

Čl. V

Závěrečná ustanovení

5.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.2 Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto Dodatku, se nemění a zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

5.3 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5.4 Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

| Příkazce V Benešově dne 3. září 2018 |  | Příkazník V Praze dne 3. září 2018 |
| --- | --- | --- |
| ……………………………………………… Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 Mgr. Jana Fialová |  | ……………………………………………… Energy Benefit Centre a.s. Ing. Miroslav Hořejší |